# 1.14  Multidimenzionální přístup k řešení IS

Cíle multidimenzionálního přístupu k vývoji IS/IT. Dimenze řešení informačního systému (datová, funkční, organizační, pracovní, ekonomická, softwarová, hardwarová, časová, metodická apod.). Vztah dimenzí a fází životního cyklu projektu, modifikace vah dimenzí s ohledem na podmínky řešení projektu. Metainformační systém jako nástroj řízení vývoje integrovaného IS/IT.

## MDIS (Multidimensional Development of Information System)

cíl: vývoj a údržba komplexního a integrovaného IS/IT, který optimálně podporuje dosažení podnikových cílů

- nepředepisuje detailně jednotlivé kroky vývoje IS/IT- vychází z toho, že každý projekt je natolik specifický, že by to mohlo vést k hledání analogií i tam, kde nejsou

- metodika klade důraz na to

  - jak strukturovat práci

  - co by se mělo řešit v jednotlivých fázích vývoje IS/IT

  - čem v jednotlivých fázích vývoje IS/IT přemýšlet

Mnohost pohledů na IS/IT jak při řešení, tak při provozu IS/IT = základní předpoklad efektivnosti IS/IT.

Multidimenzionalita = řešení IS/IT souběžně ze všech pohledů, které ovlivňují efektivitu IS/IT.

## 2 základní skupiny dimenzí vývoje IS/IT

- úrovně integrace, použitá úroveň abstrakce a časová dimenze

- ty úrovně, které se aplikují v každé fázi vývoje IS/IT = obsahové dimenze
(informační / datová)
(procesní / funkční)
(ekonomická / finanční)
(organizační / legislativní)
(pracovní / sociální / etická)
(softwarová)
(hardwarová)
(metodická)
(manažerská)

## Cíl multidimenzionality

- neopomenout žádná faktor, který ovlivňuje úspěšnost tvorby, zavedení, provozování a dalšího vývoje IS/IT

- neopomenout vzájemné ovlivňování (vazby) faktorů

## Dimenze řešení IS = druhy pohledů na IS

Při řešení je nutno vycházet z uživatelských pohledů na IS/IT a ty postupně transformovat v řešitelské

Uživatelské pohledy

- pohled vrcholového vedení podniku – dlouhodobý a strategický charakter

  - na podporu kterých podnikových procesů se zaměřit

  - požadovaný čas nasazení dalších verzí IS/IT

  - jaké finanční (i pracovní) zdroje může podnik na řešení uvolnit

- procesní pohled koncových uživatelů

  - jaké procesy probíhají na sledované úrovni řízení podniku

  - která data sbírat a uchovávat

  - kdy data sbírat

  - jaké transformace dat provádět

- pohled koncového uživatele na funkce IS při komunikaci s počítačem

  - odvození návrhu průběhu komunikace uživatele s IS

Řešitelské pohledy na IS/IT

a. dimenze čas, úroveň abstrakce, úroveň integrace

Úlohou řešitelských pohledů je transformovat uživatelské pohledy (požadavky) nejdříve do logického návrhu a ten pak do fyzického.
Z této skupiny dimenzí (čas, úroveň abstrakce, úroveň integrace) jsou v MDIS odvozeny jednotlivé fáze vývoje IS/IT. Každá fáze má cíle, vstupy, výstupy a postup řešení.

Cíle rozdělení prací do fází

- rozdělit řešení do projektů – usnadní plánování a řízení prací

- vývoj po částech, které jsou samostatně co nejrychleji předatelné do provozu

- (zavedením projektu do provozu vzniká nová verze provozovaného IS/IT)

- jasně oddělit jednotlivé úrovně abstrakce při řešení IS/IT – sjednocování náročnosti

- zajistit adekvátní podporu globálních cílů podniku

Fáze:		globální strategie = model budoucího stavu celého podniku
			informační strategie = model budoucího stavu IS/IT (technologická integrace)

Obě fáze zajišťují integraci:

- vizí a idejí

- podniku s okolím

- interních podnikových procesů

Životní cyklus projektu
Projekty definované v informační strategii se realizují v 6 fázích:

- úvodní studie = studie proveditelnosti, variantní návrh koncepce

- globální analýza a návrh = vymezení hlavních funkcí a dat na konceptuální úrovni

- detailní analýza a návrh – transformuje konceptuální do technologické (např. relační model)

- implementace – technologická do implementační (programování programů)

- zavádění – instalace, školení

- provoz a údržba

b. Obsahové a metodicko-organizační dimenze

obsahové

- data / informace

- funkce / procesy

- organizační a legislativní aspekty

- SW

- HW

- ekonomické a finanční aspekty

metodicko-organizační

- metody – určuje metody a nástroje pro jednotlivé fáze

- dokumenty – jaké dokumenty vznikají v průběhu, jejich obsah

- řízení prací dané fáze – postup při řešení fází vývoje IS

data / informace
potřebné typy informací, obsah a struktura DZ a její fyzické uložení

- signální (došlá faktura)

- strukturální (popisuje strukturu systému)

- genetické (uložená ve vlastní paměti systému – např. paměti lidí)

funkce / procesy
funkční pohled na IS/IT je statický – popisuje hierarchický rozpad funkcí IS

- výstupní data (hrubá mzda, daň ze mzdy,…)

- vstupní data (odpracovaný počet hodin,…)

- řídící data (zákon o dani z příjmu,…)

procesní – zajímá nás dynamika chování podniku při výskytu různých událostí

- informační (příchod faktury)

- časová (spojena s určitým časem)

- mimořádná (výpadek proudu)

organizační a legislativní

- musí respektovat platnou legislativu dané země a podnikové směrnice a normy

- popis organizační struktury platné v době provozu jednotlivých verzí IS/IT

  - primární – obvykle stromová

  - sekundární – při řešení specifických problémů (může jich být více) 
– definuje pravidla pro vývoj, údržbu a provoz IS, zodpovědnosti a pravomoci, postupy prevence proti mimořádným stavům

pracovní, sociální a etické aspekty

- určit potřebnou strukturu pracovníků podniku (počet, kvalifikace, věk, pohlaví)

- analyzovat sociální a etické dopady přechodu na novou verzi IS

- jak do nového pracovníka přenést genetickou info

- jak využít znalosti nového pracovníka

- jak motivovat spolupráci

SW

- určení architektury programového systému – typy, parametry, vazby komponent ZSW a ASW

- nákup či vývoj SW komponent?

HW

- určení HW architektury IS – typy, parametry, počty počítačů, periferních zařízení, sítí

ekonomické/finanční

- finanční náklady tvorby a provozu IS + přínosy z použití IS

- kdy a z jakých zdrojů budou náklady na IS kryty

## Vztahy mezi obsahovými dimenzemi

- funkce  data

- řídící data – zákony

- rozsah dat – diskové kapacity

- programové moduly – počítače, sítě

- řídící odpovědnost funkčního místa

- funkční místa – počet pracovníků

- řídící a výkonné odpovědnosti – kvalifikace

- propojení HW, SW a datové dimenze 

  - technologická architektura – definuje způsob zpracování aplikací IS (dávkově,…)

  - vnitřní stavba aplikací (KIS,…) a uživatelské rozhraní

## Přizpůsobení MDIS konkrétnímu projektu

Faktory, které je třeba brát v úvahu:

- charakter řešení

  - nákup hotového TASW

    - přizpůsobení procesů možnostem TASW

    - výběr nejvhodnějšího TASW

  - nákup vývojového prostředí a tvorba nového ASW pomocí něho

    - vhodnost vývojového prostředí pro řešenou aplikaci

  - realizace IS/IT včetně vývojového prostředí

    - nejnáročnější

    - nejméně používaná

- rozsah problému a jeho složitost

  - čím složitější, čím je třeba více pracovníků na realizaci a tím obtížnější je jejich koordinace

  - roste význam manažerské dimenze a význam prototypů

- požadovaná kvalita řešení a spolehlivost provozu – role testování a zodpovědností

  - čas, který je objektivně dán na řešení – čím méně času, tím roste význam inkrementálního vývoje

  - počet, schopnosti a zkušenosti řešitelů – školení a testování (u nesehraného týmu)

  - počet a dosavadní zkušenosti uživatelů – s klesající zkušeností uživatelů roste význam úvodních fází vývoje IS

  - finanční zdroje na řešení – čím méně peněz, tím „lepší“ (subtilnější) řešitelský tým, tím vyšší role TASW a úvodní studie

- menších projektů se spojuje několik fází do jedné etapy řešení

- nesmí ale znamenat vypuštění některé dimenze řešení

- váha dimenzí (obsahových) vyplývá z kritických faktorů úspěchu projektu

Požadavek krátké realizace při minimalizaci rizik a rostoucí komplexnost projektů

 možnosti řešení

a) prototypování

b) inkrementální vývoj

- cílem je co nejrychlejší dosažení přínosů projektu

- každá část aplikace prochází fázemi samostatně

(musejí ale být samostatně provozovatelné)

## Metainformační systém jako nástroj řízení vývoje integrovaného IS

- metasystém = 	systém popisující/modelující jiný systém.

je jednotou metadatabáze (metadat) a operací umožňujících uchování a zpracování metadat

- metadata popisují IS/IT podniku a jejich vzájemné vazby na další součásti podniku a na podnikové aktivity

Komerčně nejúspěšnějším je ARIS (použitelný pro zavádění ISO 9000 i BPR).

MtS na VŠE – má zajistit integrovaný pohled rozdílných skupin uživatelů na IS.

Základní operace MtS

- operace realizující pasivní roli MtS (nevyžaduje přímé propojení MtS a IS)

  - vytváření a údržba metadatabáze

  - dotazy na obsah a strukturu IS/IT

  - analýzy konsistence IS/IT (chybějící části IS, nadbytečná data,…)

  - analýzy nad metadaty – co se stane, když…

- operace realizující aktivní roli MtS

  - řízení IS/IT (spouštění dávek, kontrola přístupových práv,…)

  - sledování provozu IS/IT (monitorování přístupu uživatelů k IS,…)

Hlavní požadované vlastnosti MtS

1. Funkčnost MtS

  - musí zajišťovat požadované spektrum funkcí pro různorodé skupiny uživatelů v prostředí dynamického vývoje IS

  - musí věrně odrážet změny podniku i okolí

    - podpora činností spojených s řízením vývoje a provozu IS na strategické, taktické i operativní úrovni

    - umožnit koncovým uživatelům rychlou orientaci v rostoucí komplexnosti IS + význam uložených dat

    - umožnit vzájemnou informovanost pracovníků podniku a partnerských organizací

2. Pružnost

  - umožnit přidávání dalších objektů, vazeb a operací s nimi dle požadavků uživatelů

3. Jednoduchost použití

Přiměřená pracovní náročnost

- umožnit import dat

- většina atributů metaentit je nepovinná

- provoz MtS snižuje pracovní nároky při zajištění jiných úloh, umožňuje redukovat chyby při řízení 	provozu a vývoje IS/IT a tím snižovat náklady IS/IT

Přínosy

- perspektivní nástroj při řízení rozsáhlých a heterogenních IS

- společná platforma řešení problémů a sjednocení pohledů na IS

- vytvoření efektivních vazeb mezi globální a informační strategií a taktickým a operativním řízením

- multidimenzionální koncepce zajišťuje úplnost popisu IS a kontrolu konzistence

- přispívá ke schopnosti integrace podniku s okolím a pružnosti reakce na změny

Rizika

- při přílišné detailizaci – vysoké nároky na objem vstupních dat

- pokud nejsou funkce MtS přístupné všem uživatelům – vlastní evidence např. HW

- nejsou-li stanoveny odpovědnosti za aktualizaci dat v MtS  MtS = skladiště nepotřebných dat

Pokud chceme, aby byl vývoj informačního systému efektivní, musíme použít systematický přístup, který nám jasně vymezí postup jednotlivých fází a jejich obsah. Proto vzniklo již velké množství různých metodik, většinou od významných firem, jako jsou SSADM, Oracle CASE Method, SDM, SSM, DSDM a podobně. Dále musí metodika splňovat několik základních požadavků:

- Musí jasně deklarovat soubor hodnot - požadavků na vývoj systému systému (krátká doba řešení, levné, ..).

- Musí určovat postup řešení, aby jej bylo možné naplánovat.

- Musí určit priority řešení v každém okamžiku.

- Měla by doporučovat metody, techniky, nástroje.