# 3.19  Zavádění systému do užívání

Zavádění systému do užívání, způsoby realizace, jejich hodnocení, zkušební provoz, provozní a uživatelská dokumentace, školení odpovědných pracovníků.

## Vymezení

Zavádění systému do provozu je různě komplikované a vyžaduje provedení řady činností. Jejich náplň je závislá na konkrétním projektu. Kvalita jejich provedení ovlivní úspěch projektu. Zavedení může ovlivnit organizační strukturu, pracovní náplň zaměstnanců (organizačních jednotek, útvarů) a kompetence.

Na zavedení systému je nutné se dobře připravit tj. vytvořit harmonogram, vytvořit školící materiály, seznámit zaměstnance s kroky, které budou následovat apod. Úzká místa, problémy apod., které budou spojeny se zavedením systému se objeví již v předchozích etapách životního cyklu projektu (analýza, návrh, implementace). Musí být proto dokumentovány již od začátku projektování (tj. vytvářet přehled CSF apod.), aby se zabránilo jejich opomenutí. Postup zavedení IS/IT by měl být řešen a upřesňován během jednotlivých etap projektu. V etapě implementace by měl být vytvořen plán zavedení. Činnosti, které jsou spojeny se zavedením IS/IT, je možné rozdělit do dvou skupina na:

- Činnosti, které je nutné provést před vlastním zavedením IS/IT

- Činnosti, které je nutné provést při zavedení IS/IT

Zavedení je zahájeno, jakmile je systém uznán jako vhodný pro zavedení (byla dokončena implementace apod.). Zavedení je ukončeno, jakmile byl ověřen provoz v reálných podmínkách, byl proveden přechod na nový systém a byl zahájen provoz.

## Činnosti, které je nutné provést před vlastním zavedením IS/IT

Plán zavedení, vytvoření potřebných materiálů, testování aplikací, určení materiálů, navržení testu akceptace, nastavení přístupových práv, plán zajištění podpory uživatelům (help desk) jsou provedeny v etapě implementace viz. (Zdroj [1], str. 312-314)

Seznámení zaměstnanců zákaznického podniku se změnami by mělo probíhat průběžně během projektu. Cílem je zabránit odporu uživatelů, který může být způsoben nedostatečným informováním o změnách viz. (Zdroj [2]).

- Vytvoření plánu zavedení - Vytvoří se detailní přehled činností, které bude vyžadovat zavedení IS/IT, činnosti se rozplánují do jednotlivých dní (týdnů) a určí se zodpovědné osoby za tyto činnosti. Určí se zaměstnanci zákaznického podniku, kteří se budou na zavedení podílet. Plán zavedení musí zohlednit způsob realizace:

- spálené mosty

- současné používání starého a nového systému

Systém může být implementován najednou nebo po částech. Podle toho rozlišujeme:

- pilotní projekt (zavedení nejprve v jedné lokalitě a následné využití zkušeností v ostatních lokalitách)

- zavedení celého systému najednou

- postupné zavádění modulů, funkcí apod.

Plán zavedení musí obsahovat způsob konverze z  původního systému na nový a způsob konverze dat např. ve formě příručky pro konverze a zavádění.

- Vytvoření potřebných materiálů - Musí být vytvořena dokumentace programů a procedur, uživatelská dokumentace + provozní příručky. Musí být vytvořeny školící materiály (slide, příklady řešení úkolů, atd.)

- Testování aplikací - Před vlastním zavedením musí být jednotlivé části aplikace (procedury, funkce, moduly, úlohy, atd.) otestovány. Rozsah testování je volen podle optimálního poměru „cena/výkon“ tj. čím větší je rozsah testování, tím je nákladnější a časově náročnější. Nikdy nelze opravit všechny chyby v systému popř. opravení určitého malého procenta chyb je velmi nákladné.

- Určení nákladů na zavedení

- Navržení testu akceptace - Měl by být vytvořen speciální test, který má kontrolní funkci pro zákazníka a jehož výsledky jsou důležité pro zahájení provozu systému. Na jeho základě je systém certifikován a označen jako provozu schopný.

- Příprava na seznámení zaměstnanců zákaznického podniku s připravovanými změnami - U větších projektů je pravděpodobně optimální uspořádat setkání řešitelů s uživateli, při kterém jsou uživatelé seznámeni s plánem zavedení. Cílem je zákazníka uvolnit, odstranit pocit negativních důsledků, vyvolat pocit změny, podat jednotné informace o zavedení.

- Nastavení přístupových práv - Tato činnost může proběhnout před nebo při vlastním zavedení.

- Plán zajištění podpory uživatelům v prvních fázích provozu systému a vytvoření provozních pokynů - plán, jak bude zajišťována podpora uživatelů při zavedení a počátečním období běhu IS. Určí se, kdo bude zajišťovat podporu.  Vytvoří se provozní pokyny pro uživatele, jak postupovat v případě problémů se systémem apod.

## Činnosti, které je nutné provést při zavedení IS/IT

- Instalace technického a programového vybavení (instalaci HW a SW)

- Přenos a transformace dat stávajícího systému do nového systému

- Školení uživatelů a administrátorů

- Zajištění podpory uživatelů a administrátorům v prvních fázích

- Zkušební provoz, testování a odstranění zjištěných nedostatků

- Úplné zprovoznění nového systému a odstavení původního systému

- Provedení a vyhodnocení akceptačního testu

- Přidělení uživatelských oprávnění

## Způsoby realizace zavedení a jejich hodnocení

Viz. text výše rozlišujeme realizaci podle toho, zda existuje návrat do původního stavu:

- Spálené mosty - Podle plánu může proběhnout ze dne na den odstavení původního systému a zprovoznění nového systému. U velkých projektů je tento přístup z počátku málo nákladný, ale velmi riskantní.

- Současné používání starého a nového systému - Po určité období, jakmile je nový systém akceptován, certifikován apod., je odstaven původní systém. Oba systémy nejprve běží současně. To klade vyšší nároky na uživatele. Tento přístup umožňuje zavést nový systém, jakmile jsou nalezeny a odstraněny jeho chyby. Tento přístup je zpočátku nákladnější, ale méně rizikový.

- Podle toho, zda je systém zaveden najednou nebo po částech, rozlišujeme:

- pilotní projekt - Systém se zavede nejprve pouze v jedné lokalitě a celý postup se vyhodnotí. Zkušenosti se využijí při zavedení v ostatních lokalitách. Optimální je vybrat lokalitu, ve které jsou uživatelé ke změnám nejlépe naladěni (optimističtí, podporují změny, apod.)

- Zavedení celého systému najednou - Celý systém je zaveden najednou tj. nainstalují se a zprovozní všechny aplikace, moduly, funkce, atd.

- Postupné zavádění modulů, funkcí - Postupně se zavádějí jednotlivé aplikace, moduly, funkce, atd.

- Pro hodnocení zavedení IS je důležitý výstup z akceptačního řízení tzn. akceptační protokol. Placení za projekt by mělo být vázáno na výsledky v akceptačního řízení.

## Hodnocení kvality zavedení IS

Hodnocení může být provedeno podle definovaných metrik. Metriky musí být definovány před zavedením a jejich navržení není snadné. Mohou být hodnoceny např. dodržení harmonogramu, nákladů, kvalita produktu, kvalita školení, podpora při zavedení systému, přechod na nový systém, provedení akceptačního testu, atd.

## Zkušební provoz

Cílem zkušebního provozu je ověřit funkčnost systému v reálném prostředí a oprava chyb. Uživatelé při prvním používání systému určí chyby a systém připomínkují. Zkušební provoz je prováděn na ostrých datech. Je proveden až po testování celého systému.

## Provozní a uživatelská dokumentace

Viz. otázka B23.

## Školení odpovědných pracovníků

Na začátku etapy zavedení popř. před jejím začátkem musí proběhnou školení uživatelů a administrátorů. Důležité je vhodně motivovat a naladit uživatele pro změny, připravit kvalitní dokumentaci (uživatelská, příručky). Je vhodné zvolit příjemné prostředí, připravit podrobnou osnovu, opakovat procvičovanou látku.

Cílem školení administrátorů je naučit:

- Odstraňování drobnějších chyb a nedodělků

- Správu přístupových práv

- Údržbu HW

- Správu databází a údržbu dat

- Školení nově příchozích pracovníků

- Zálohování a obnovu dat

- Řešení obvyklých požadavků koncových uživatelů

Cílem školení koncových uživatelů je naučit (popř. seznámit s):

- Jakým způsobem je možné řešit jednotlivé úkoly

- Jaký je význam jednotlivých funkcí, aplikací, atd.

- Jak postupovat v případě problémů, kdo je zodpovědný za systém

- Jaká je základní struktura systému

Úloha - předpoklady:

Jste asistentem vedoucího informatiky v podniku. Býváte kritizován(a) za to, že svým vlivem zdržujete zavádění částí IS poté, co jsou již hotové. Bývá Vám též vyčítáno zbytečné navyšování nákladů na vývoj IS, zejména s poukazem na to, že moderní systémy (zvláště ty od firmy Microsoft) jsou tak uživatelsky přítulné, že prakticky žádné zavádění do provozu nepožadují, přičemž náklady na jejich zavádění mnohdy převyšují jejich základní cenu, což bývá označováno za absurdní.

Zadání:

- Rozhodněte se, zda je vůbec možné ve specifických případech tuto etapu přeskočit?

- Jak svým kritikům odpovíte?