# 1.15  Fáze projektu IS/IT

Zdůvodnění nutnosti fázového postupu, odlišnosti fází různých typů projektů - při vývoji aplikace, řešené na míru potřebám podniku, versus při řešení aplikace typovým aplikačním softwarem.

## Fáze projektu

- Příprava projektu

- Plánování projektu

- Řízení postupu projektu

- Ukončení projektu

odlišnosti fází různých typů projektů.

## Fáze informačního plánování  - vlastní vývoj - obr str. 80.

Činnosti této etapy nejsou znatelně ovlivněny rozhodnutím mezi vlastním vývojem, nákupem nebo nákupem a následným přizpůsobování aplikačního balíku. Informační plán však může obsahovat pravidla, vyjadřující aspekty takového rozhodnutí, nebo časovou posloupnost potřebných činností. V této etapě by měla být také formulována obecná politika pro případ tohoto rozhodnutí. Ta může obsahovat např.

- předpoklad použití aplikačního balíku a v případě, že tomu žádný jiný faktor nebrání, preferenci nákupu balíku před jiným řešením,

- předpoklad vlastního vývoje programového vybavení jen pro takové část systému,k které jsou v organizaci zcela specifické a předpoklad nákupu typového řešení pro části obecnějšího rázu

- předpoklad přizpůsobování aplikačního balíku jenom v případě, kdy příslušná část informačního systému je zcela nezávislá, nebo může-li být aplikační balík integrován s ostatními navazujícími částmi IS bez jakýchkoli obsahových úprav, nebo rozšiřování

## Úvodní studie

vlastní vývoj - obr str. 82

TASW – obr. str. 94

Cílem je určení základních systémových konceptů pokrytí systémových požadavků a to tak, aby specifikace byla zcela nezávislá na jakémkoli aplikačním balíku. V této fázi se může stát, že dojde při zkoumání trhu s TASW  ke zjištění, že náklady tohoto řešení by se nevyplatili a organizace se rozhodne pro cestu IASW.

V této fázi se u aplikačního balíku také rozhoduje, zda-li bude sloužit k pokrytí všech vlastností systému nebo jen jeho části.

U TASW se provádí hodnocení systémů, které byly vybrány jako možné alternativy dle stanovených kritérií. V úvahu se bere stabilita, otevřenost, možnost dopracovat novou funkcionalitu, „jméno“, nezávislé hodnocení, cena/výkon, licenční politika atd.

U IASW se oproti TASW stanovuje předběžný návrh ASW obsahující pouze důležité funkce, vstupy a výstupy. Definují se zde i alternativy, jak tento systém řešit.

U obou se provádí analýza nákladů/přínosů.

## Globální návrh

TASW

- zúžení spektra možných „balíku.“

- definování kritérií, podle kterých proběhne výběr

- detailní prozkoumání balíku.

- provedení takových úprav, které jsou nutné k dosažení shody se specifickými požadavky

- (parametrizace, definování projektu na vývoj aplikace, která doplní požadovanou funkcionalitu)

IASW

- dochází ke zpodrobnění funkčního návrhu – vychází se z požadavků uživatelů. hlavní častou chybou je přílišná podrobnost. detaily by se měly definovat jen u rozhraní mezi systémy a s okolím.

- začíná technický návrh aplikace

## Detailní návrh

TASW

- detailní specifikace možných rozšíření

- popsat rozhraní člověk/počítač

- případně definovat způsob konverze dat. To může vyvolat specifický subprojekt

IASW

- provádí se pro každý subsystém zvlášť

- taková úroveň podrobnosti systému, že je možno začít programovat

- funkční návrh se provádí až na úroveň datových položek, elementární funkce, požadavky na obrazovky a sestavy,…

- definice plánu testování

- návrh formulářů u neautomatizovaných činností (dokumenty) – často se opomíjí!

- návrh fyzické databáze v konkrétním db systému

## Implementace

TASW

- provést test organizační přijatelnosti. Pokud by se při tomto testu zjistilo, že aplikační balík je nepřijatelný, bude nutné se vrátit do předchozí etapy a buď provést celý postup vyhodnocení znovu, nebo dokonce úplně odmítnout alternativu nasazení aplikačního balíku namísto vývoje na míru.

- pokud OK tak OK

IASW – obr. str 88!

- jde o programování

- a psaní dokumentace

- testování napsaných programů

- první seznámení s uživateli

pro oba přístupy   	- školení uživatelů

- schvalování jednotlivých kroků

## Zavádění

TASW, IASW - oba přístupy stejné.

Nezapomínat na !

- popisy pracovní náplně systému

- proškolení uživatelů

- definice požadavků na rutinní provoz s odděleními

- konverze dat do nového systému

## Provoz a údržba

také stejné – jinak viz Řepa 91

Úloha - předpoklady:

Vyberte určitou funkční oblast vámi zvoleného podniku, která je na počátku řešení.

Zadání:

- Jaký je obsah jednotlivých fází řešení jejího IS ?

- Kde očekáváte možné hlavní problémy v jednotlivých fázích ?

- Jaká bude technologická podpora řešení IS/IT v jednotlivých fázích ?

Kde očekáváte možné hlavní problémy v jednotlivých fázích ?

Pour 87 - 95

Jaká bude technologická podpora řešení IS/IT v jednotlivých fázích ?

Specifické projekt od projektu. Obecně lze ale říci, že při  implementaci  a zavádění je nutné testovat v reálném prostředí podniku. Je tedy potřeba tyto činnosti dobře naplánovat a zkoordinovat. A jak mnozí z nás víme, pracovat ve večerních a nočních hodinách.