# Otázka B15: Uzavírání smluv

Konfrontujte pohledy zadavatele a řešitele na obsah smlouvy pro dodávku komplexního IS. Objasněte obsah smlouvy a vysvětlete zájmy obou skupin. Rozeberte obsah smlouvy, kdy jako řešitel vystupuje externí systémový integrátor anebo kdy jako řešitel vystupují dodavatelé jednotlivých komponent a systémovým integrátorem je zadavatel.

## Průběh výběrového řízení dle metodiky ČSSI - Formulace informační strategie podniku - Příprava soutěže – jmenování výběrové komise (top management, IT, externí konzultant) – tvorba poptávkového dokumentu (detailní vymezení funkcionality systému, kritéria pro hodnocení nabídek) - Vyhlášení soutěže - Přihlášení dodavatelů do soutěže, poskytnutí poptávkových dokumentů - Vyhodnocení nabídek – vyřazení nabídek nesplňujících základní kritéria – detailní hodnocení zbývajících nabídek (do dalšího kola postoupí 4-6 nabídek) - Analýza referenčních instalací (patrně nejdůležitější část výb. řízení) - Prezentace nabídek, diskuse – výběr 3 nejlepších uchazečů - Vypracování úvodní studie dvěma nejlepšími uchazeči (na úvodní studii se uzavírá zvláštní smlouva, UST hradí zadavatel) - Vyhodnocení UST, uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení (pokud se nedohodnou, uzavře zadavatel smlouvu se 2. nebo 3. uchazečem) - Činnosti po uzavření smlouvy (spolupráce zadavatele a dodavatele na tvorbě IS) ## Náležitosti smlouvy o dodávce komplexního IS Právní vztahy v rámci systémové integrace jsou ošetřovány zejména následujícími typy smluv: - Smlouva o dílo – doporučuje se pojmout jako rámcovou smlouvu, která upravuje náležitosti dalších obchodněprávních vztahů v rámci SI. Smlouva o dílo se rovněž použije pro následující části projektu: - Zhotovení zakládací listiny projektu, úvodní studie, projektové dokumentace… - Implementaci IS - Kupní smlouva - Je-li předmětem systémové integrace i dodání HW či jiného materiálu (Obchodní zákoník vylučuje ošetření takového právního vztahu smlouvo o dílo). - Inominátní (nepojmenované) smlouvy. Pro následující vztahy se používají speciální smlouvy, které nejsou upraveny ObchZ: - Smlouvy o poskytnutí práv k užití IS (časová omezenost práv, výlučnost užití, převoditelnost práv, stanovení poplatků za údržbu) - Smlouvy o školení uživatelů - Smlouvy o poskytování služeb podpory a údržby – činnosti nad rámec smluvní záruky nezbytné pro správný chod systému. ### Typická struktura smlouvy o SI - Smluvní strany – zhotovitel+objednatel - Vysvětlení použitých termínů. Tyto jsou pak zpravidla v textu uváděny velkým písmenem. - Předmět smlouvy - Analýza a návrh komplexního IS včetně integrace stávajících komponent IS, které nebudou předmětem řešení. - Vývoj a dodávka IS, řešení problémů vzniklých v průběhu projektu - Migrace dat ze stávajícího IS - Dokumentace projektu, školení uživatelů - Záruční a pozáruční servis a úpravy IS - Cena - Možné přístupy stanovení ceny - Time & material: cena závisí na době trvání projektu a využitých zdrojích. V takovém případě vede zhotovitel tzv. Activity Reports. - Fix time & price: pevná cena a doba trvání projektu stanovená ve smlouvě - Inflační či kursové doložky: možnost úpravy ceny v závislosti na vývoji inflace nebo výkyvech kursu domácí měny objednatele k měně zahraničního dodavatele. - Platební podmínky - Platby budou probíhat podle smluveného platebního kalendáře - Neexistuje-li platební kalendář, stanoví se ve smlouvě náležitosti faktur, forma platby, splatnost a úroky z prodlení s placením. - Termín plnění - Termín plnění, jednotlivé kontrolní dny a další náležitosti jsou zaznamenány v Plánu projektu, který je přílohou této smlouvy. - Předání a převzetí plnění - Akceptační procedura: vymezení akceptačních kritérií a plánu akceptačních testů. Identifikace vad produktu v rámci akceptačních testů: - Vada první úrovně: brání základnímu užívání systému, akceptační testy je třeba pozastavit do odstranění této vady. - Vada druhé úrovně: brání užívání části systému, systém není schopen zpracovat požadovanou provozní zátěž. - Vada třetí úrovně: Způsobí částečný neúspěch akceptačních testů, neohrožuje provoz systému a uložená data. - Vada čtvrté úrovně: pouze kosmetická vada, neohrožuje provoz. - Dle smluvních podmínek doporučovaných ČSSI se akceptační testy považují za úspěšné, pokud systém nevykazuje ani jednu vadu 1. a 2. úrovně a maximálně 5 vad 3. úrovně. - Ověřovací provoz: ostrý provoz se skutečnými daty, stanovena délka ověřovacího provozu a sledovaná kvalitativní kritéria provozu. Opět se sledují výše uvedené 4 úrovně vad. - Předání a převzetí dokumentace: Dokumenty vymezené ve smlouvě předá zhotovitel objednateli jako návrh, objednatel vypracuje případné připomínky, které zhotovitel následně do těchto dokumentů zapracuje. - Práva a povinnosti smluvních stran - Zhotovitel - Předat stanovené plnění dle časového harmonogramu - Zajistit odpovídající počet pracovníků s potřebnou kvalifikací (dle předimplementační studie) - Informovat objednatele o průběhu prací a případných problémech - Objednatel - Poskytnout požadovanou součinnost - Jmenovat pracovníka pověřeného stykem se zhotovitelem - Zajistit zhotoviteli spolupráci s klíčovými osobami z hlediska realizace projektu - Smlouva by měla též upravovat součinnost a komunikaci objednatele a zhotovitele - Určení způsobu předávání informací (pravidelné schůzky, pravidla pro používání e-mailu, záznamy o tom, kdo komu co předává, atd.) - Povinnost objednatele a zhotovitele vzájemně se informovat o důležitých skutečnostech - Vymezení organizační struktury projektu - Vlastnická práva k předmětu plnění nebo jeho části: přecházejí na objednatele dnem úplného zaplacení předmětu plnění nebo jeho části - Práva k užití - Objednatel smí dílo používat v souladu s licenčními podmínkami uvedenými ve smlouvě nebo obecnými licenčními podmínkami (ustanovení o prodeji/pronájmu díla, vytváření kopií apod.). - Možnost ustanovení o výlučném používání díla objednatelem - Odpovědnost za škody - Odpovědnost za škody vzniklé zhotoviteli - Odpovědnost za škody vzniklé objednateli - Záruka - Záruční lhůta (délka, od kdy začíná běžet) - Za jaké škody či vady vzniklé během záruční lhůty odpovídá zadavatel - Záruka za komponenty dodané třetími stranami - Postup při reklamaci, možnost servisu systému třetími osobami - Změnové řízení - Podmínky pro zahájení změnového řízení - Postup změnového řízení - Přílohy - Popis funkcionality systému - Popis architektury systému - Plán (harmonogram) projektu - … ## Řešení v případě integrace zadavatelem Oproti systémové integraci prováděné jinou firmou jsou zde tyto rozdíly: - Absence smlouvy na úvodní studii - Rozdíl v pojetí projektu (tedy jiný předmět smlouvy) – zatímco u SI prováděné externí firmou je výběr subdodavatelů z hlediska zadavatele transparentní, budou v tomto případě uzavírány dílčí smlouvy s jednotlivými dodavateli HW/SW komponent, jejich výběr bude muset zajistit sám zadavatel.

Zdroj: Materiály k přednáškám IT_583. Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS, ČSSI 2000

Úloha - předpoklady: Předpokládejte komplexní dodávku ERP systému do strojírenského podniku. Zadání: Jaké ustanovení smlouvy byste navrhoval, aby byl dodavatel závislý na přínosech, které ERP podniku přinese?

Základem je rozdělení ceny produktu na dvě části – fixní, kterou zadavatel zaplatí při dodání, a zásluhovou, kterou zaplatí v závislosti na přínosech vyplývajících z nasazení SW. Pro tento případ je třeba stanovit metriky, na jejichž základě se bude nárok na tuto odměnu stanovovat. V případě ERP systému by se mohlo jednat např. o: - Zkrácení průměrné doby vyřizování objednávky o x dní - Zvýšení obratu o x% - Snížení množství skladovaného materiálu o x%, zkrácení obratu zásob o x dní