# 1.13  Metodiky vývoje IS

Vysvětlete smysl, obhajte účel a vyjmenujte základní vlastnosti metodiky vývoje IS. Popište specifika a problémy zavedení metodiky do používání v organizaci. Vyjmenujte Vám známé metodiky a klasifikujte je.

## Metodika

- systematický přístup k tvorbě IS, který jasně vymezuje postup a obsah jednotlivých fází vývoje IS/IT.

- Metodika je explicitní způsob strukturování myšlení a konání. Metodika obsahuje model, který reflektuje zvolené pohledy na realitu a který vychází z množiny filosofických paradigmat. Metodika  musí říkat „jaké“ kroky a „jak“ je vykonat, ale nejdůležitější je, aby řekla proč se mají vykonat.

- Metodika je souhrnem etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, dokumentů, řízení, metod a nástrojů, který  pokrývá celý životní cyklus informačního systému. Metodika by se měla vztahovat na všechny prvky IS (pracovníky, organizační procedury, data, SW, HW  a další), organizační vlivy IS, ekonomické otázky spojené s vývojem a provozem IS a doporučené dokumenty způsobu řízení IS

Každá metodika MUSÍ (požadavky na metodiku):

- deklarovat soubor hodnot, na kterých je založena, resp. kterých chce u budovaného IS/IT dosáhnout (min. náklady tvorby, krátká doba řešení, apod.)

- určovat postup řešení, aby bylo možné celý proces vývoje IS plánovat

- určit priority řešení (co kdy a kde je důležité)

- doporučit metody, techniky a nástroje pro jednotlivé etapy řešení

## Obecné principy:

- orientace na cíle a problémy: východisko tvorby IS=cíle a problémy

- účast zadavatele na projektu: protože vedení organizace má odpovědnost na obsahu realizovaného IS, musí se aktivně podílet na vývoji .

- klíčové dokumenty a jejich schvalování: dokumenty, které podléhají schválení ze strany vedení =klíčové; bez schválení nelze pokračovat ve vývoji IS, toto zajišťuje účast vedení na projektu

- zapojení uživatele do návrhu: klíčoví uživatelé (s pravomocí rozhodovat) se musí účastnit projektu

- modelování a abstrakce, princip tří architektur: vytvoření modelu úrovní modelů systému vede k oddělení podstaty systému od omezení vyplývající ze zvolené technologie a implementačního prostředí.

- ověřování a testování návrhu během celého vývoje: nutnost ověřování zda, každá činnost splňuje přepokládaný stav. realizuje se prostřednictvím řídících komisí a schvalovacích procedur.

- v každé etapě probíhá analýza a návrh: v jednotlivých etapách se analyzují požadavky na systém a zpodrobňují se pouze na takovou úroveň, aby bylo možné na základě takto provedené analýzy, navrhnout systém tak, aby mohla být zahájena další etapa. požadavky se pouze zpodrobňují. při změně nadřízeného požadavku, je nutné změnu provést až v etapě, kde byl daný požadavek zaveden. takto se změna požadavku promítne do všech etap, ve kterých se požadavek vyskytuje.

- vývoj probíhá z hlediska všech pohledů na systém: v každé etapě je třeba analyzovat a navrhovat na odpovídající úrovni podrobnosti:

  - data

  - funkce

  - organizace

  - sociální a psychologická hlediska

  - technologie

  - ekonomická hlediska

- otevřenost metodiky: musí být postavena na běžně používaných metodách a technikách vývoje IS a měla by být schopna vstřebat veškeré nové poznatky na tomto poli. umožňuje top použití CASE nástrojů. Každá metodika tak kompatibilní s s většinou standardních metodik vývoje IS.

## Smysl metodiky:

základním přínosem zavedení metodiky tvorby informačního systému je zvýšení kvality vyvíjených informačních systémů vč. zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. toho je dosahováno především toho, že metodika umožní:

- dosáhnout větší produktivity a kooperace projektových týmů

- vytvořit přesně definovaný komunikační standard pro jednotlivé typy funkčních míst, a to jak tvůrců, tak i uživatelů systému.

- vetší specializaci projektových týmů a jejich členů na jednotlivé etapy životního cyklu vývoje IS

- získat větší nezávislost vyvíjených, či již vytvořených informačních systémů na konkrétních řešitelích

- dosáhnout větší pružnosti  vytvářených IS vzhledem k vývoji potřeb uživatelů

- získat kvalitní a aktuální dokumentaci k IS

- dosáhnout efektivnější údržby IS

- definovat kritéria kvality vytvářených IS pro každou etapu životního cyklu vývoje IS pro každou etapu vývoje IS

- kvalitněji řídit a kontrolovat práci na projektech

- snížit rizika vyčerpání zdrojů na nerealizované IS, tj. soustředit se na vyvíjený systém především v počátku vývoje IS a odhalit nerealizovatelnost vývoje

- získat větší možnost přenositelnosti do jiných implementačních prostředí

- získat jasně určená východiska a kritéria pro výběr a použití prostředků CASE

Metodika má sloužit jako základní standard tvorby IS

## Specifika zavádění metodiky do používání:

zavádění metodiky do organizace má vliv na celou organizaci jako celek. základem zavedení metodiky je výchozí verze metodiky tvorby IS pro organizaci. Výchozí verzi je nutné před použitím v reálné situaci upravit pro specifické podmínky v organizaci. dále je nutné provést změny v sociálně psychologické oblasti - protože musí být věcí lidí v organizaci. lidé budou s metodikou pracovat. nutno vytvořit vstupní podmínky pro metodiku:

- příznivé sociálně psychologické klima

- dostatečná kvalifikace pracovníků v oblasti metod technik a nástrojů vývoje IS

- jednotně koordinovaná a řízená organizační struktura vývoje IS, výsledkem je vytvořené metodické centrum, jehož náplní je údržba a rozvoj metodiky

Zavádění metodiky má své činnosti (řádky) a své fáze (sloupce)

|  | příprava zavádění | pilotní projekt | úprava metodiky | rozšiřování metodiky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výběr pilotního projektu | X |  |  |  |
| vyškolení pracovníků získávání školitelů | X | X | X | X |
| sociálně psychologická centra | X | X | X | X |
| budování metodického centra | X |  | X |  |
| pilotní projekt |  | X |  |  |
| vyhodnocení pilotního projektu |  |  | X |  |
| úprava metodiky na základě pilotního projektu |  |  | X |  |
| rozšíření metodiky v organizaci |  |  |  | X |

## Klasifikace metodik:

metodiky lze koupit v podobě:

- vytištěných publikací

- hypertextových souborů

- školení, kurzů

klasifikace:

- státem podporované (stát vyžaduje při státních zakázkách použití definované metodiky, případně je jím vlatníkem a zodpovídá za vytváření nových verzí metodik)

  - SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) - Velká Británie

  - SDM (System Development Methodology) - Holandsko

  - MERISE - Francie

  - V-MODEL - Neměcko

- Mezinárodní(zaměřené na pracovníky statní správy)

  - Euromethod - EU

  - Software Life-Cycle Process - ISO

- Firemní metodiky (ve vlastnictví významných firem, škol, institucí ... apod.)

  - IE (Information Engineering Methodology - James Martin and Co.)

  - SE (LBMS System Engineering)

  - ORACLE CASE Metohd (Oracle Corp.)

  - Accelerated System Development for Client/Server (Ernest and Young)

  - RAP (Rapid Application Prototyping - Texas Instruments)

  - RSDM (Rapid System DevelopmentMethodology - Bechman Information Systems)

zájem firemních metodik: specifický postup vývoje IS a tomu příslušné nástroje a pravidla, CASE

zájem státních a eurometod: integrovat jednotlivé vyvíjené systémy tak, aby vzájemně tvořily systém

Úloha - předpoklady:

Jste projektantem IS v podniku. Řešíte problémy výběru a uplatnění standardní metodiky vývoje Vašeho informačního systému.

Zadání:

- Jaké otázky si položíte a jak je budete řešit.

- Jak budete při výběru vhodné metodiky postupovat ?

Jaké otázky si položíte a jak je budete řešit?

Otázky budou vycházet z obecných charakteristik metodik, tj. budeme vztahovat metodiku na konkrétní organizaci a následně vyhodnocovat její úspěšnost v aplikaci na definovanou organizaci. zkoumáme jak efektivně metodika naplňuje svůj smysl, tj. co nejkvalitnější výsledný IS

- jaká je orientace metodiky na cíle a problémy?

- jak se účastní zadavatel na projektu?

- jaké jsou klíčové dokumenty a jak probíhá jejich schavalování?

- jak probíhá zapojení uživatele do návrhu?

- jak probíhá ověřování a testování návrhu během celého vývoje?

- jak se zpracovávají změny požadavků?

- jak probíhá vývoj IS z hlediska všech pohledů na systém: (data, funkce, organizace, sociální a psychologická hlediska, technologie, ekonomická hlediska)

- jak velká je otevřenost metodiky

Rovněž je nutné stanovit jak daná metodika reflektuje současné trendy (str. 45 Řepa)

Trendy:

- nahrazování vodopádového postupu tvorby IS postupy iterativními

- pronikání objektových charakteristik

- globalizace pojetí analýzy

- posun od hard k soft metodikám

- zohlednění postupu implementace TASW

Jak budete při výběru vhodné metodiky postupovat ?

- opatrně a obezřetně

- zaeviduju

- zhodnotím

- vyberu

- implementuju