# 3.5   Podstatné parametry aplikačních programových balíků

Parametry ASW, možnosti hodnocení a výběru ASW pro konkrétní podmínky, příklady ASW. Implementační metody a nástroje pro nasazení ASW v konkrétních podmínkách. Příklady metod a nástrojů, základní fáze implementačního postupu, customizace, prototypování, organizace a řízení implementace ASW v praxi.

## Možnosti řešení ASW

Výběr (řešení) aplikací, resp. aplikačního software informačního systému lze realizovat několika možnými způsoby:

- vývojem specializovaného, „jednoúčelového“ software podle potřeb konkrétního zákazníka. V těchto případech jde o rozsáhlé projekty pro státní správu, specializované bankovní aplikace, projekty vyžadující maximální bezpečnostní zajištění nebo projekty, kde vhodný aplikační software zatím není k dispozici,

- nákupem a instalací typového aplikačního software s minimálními nároky na jeho úpravy (customizaci). To odpovídá především situaci relativně malých projektů, např. účetnictví pro samostatné podnikatele, projekty pro malé provozovny apod.,

- komplexními projekty založenými na výběru velkých aplikačních software, jejich customizaci, jejich vzájemné integraci, s ev. dořešením a implementací těch částí nebo modulů, které typový aplikační software nepokrývá nebo neodpovídá potřebám zákazníka. Tato situace je dnes naprosto převažující u středních a velkých obchodních podniků nebo u větších organizací cestovního ruchu. Takové úlohy vyžadují poněkud jiný přístup k jejich řešení, než tomu bylo v případě varianty a), i když celá řada činností je založena na obdobných principech.

## Požadavky na Implementaci ASW

- dosažení požadovaných efektů (ekonomické efekty, racionalizace procedur,...),

- rychlost implementačního procesu,

- přijatelné náklady,

- flexibilita vzhledem ke změnám,

## Parametry ASW

## ASW ERP – přístupy k implementaci

- implementační metodiky (ASAP,…),

- analytické a modelovací nástroje – samostatné nebo integrované (ARIS, BAAN - DEM – Dynamic Enterprise Modeling,..),

- referenční modely,

- mapy řešení (solution maps – SAP),

- úrovně personalizace:

  - standardní řešení (R/3),

  - odvětvová řešení,

  - přizpůsobení pro zákazníka - podnik,

  - přizpůsobení pro skupinu uživatelů,

  - uživatel

- oblasti úprav – menu, funkcionalita, transakce, oprávnění, výstupy

## Implementační metodiky a nástroje

- obecné metodiky - SIV, SE,

- firemní ve vazbě k ASW - ASAP, BASIS, Target

- proprietární - APP, ORM

- definování hranic - obsahu,

- podpůrné nástroje - různá podpora činností metodiky

## Základní pohledy řešení

Komunikační, toku informací, procesní, funkční,

datové a organizační view

## Referenční modely

Referenční modely - předlohy pro tvorbu specifických projektových modelů podniku.

- obsahují typické konfigurace podnikových procesů, funkcí a organizační struktury včetně řídících mechanismů pro různá odvětví.

- řešeny s předními světovými konzultačními firmami,

- vychází z nejlepších zkušeností a zvyklostí v jednotlivých odvětvích.

- (BAAN) skládá se ze čtyř dílčích modelů vytvořených podnikovým modelérem, z modelu řízení podniku, modelu podnikových funkcí, modelu podnikových procesů a z modelu organizace podniku.

## CSF ERP

- existence, resp. úroveň informační strategie, vazba na podnikovou strategii,

- úroveň celkové architektury IS/IT,

- správná definice požadavků na ASW, úroveň detailu,

- optimalizace procesů,

- účast vedení na koncepci IS/IT a výběru ERP,

- informovanost personálu podniku o koncepci IS/IT a výběru ERP,

- stanovení reálného rozpočtu

- •existence, resp. úroveň informační strategie, vazba na podnikovou strategii,

- úroveň celkové architektury IS/IT,

- správná definice požadavků na ASW, úroveň detailu,

- optimalizace procesů,

- účast vedení na koncepci IS/IT a výběru ERP,

- informovanost personálu podniku o koncepci IS/IT a výběru ERP,

- stanovení reálného rozpočtu