## Fáze projektu IS/IT

Zdůvodnění nutnosti fázového postupu, odlišnosti fází různých typů projektů - při vývoji aplikace řešené na míru potřebám podniku, vers. při řešení aplikace typovým aplikačním softwarem.

Životní cyklus projektu je tvořen fázemi, které popisují celý průběh jeho existence.

- počet fází se liší dle pojetí autorů, většinou se pohybuje mezi 4 – 8

- čtyři fáze:	– plánování
		– návrh
		– zavádění
		– provoz a údržba

- používání principu abstrakce a rozkladu na dílčí části

- model:	– odraz reality
		– nástroj komunikace

### Tradiční strukturované postupy

Cíle:

- zvýšení disciplíny
– jednotná a povinná dokumentace a standardy bránící vytváření nepřehledných vývojových diagramů

- možnost řešení komplexnějších problémů
– strukturovaná hierarchická funkční dekompozice shora dolů

- zvýšení spolehlivosti a snadnost oprav chyb
– podrobné konroly na každém stupni

- zvýšení využití zdrojů
– lidských, finančních

SDM – klasický vodopádový přístup

specifikace požadavků

hrubý návrh

detailní návrh

programování a ladění

testování a zavádění

provoz a údržba

hlavní nedostatek:	– příliš dlouhá doba od definice potřeb do zavedení systému do užívání (příčina: změny 			způsobené změnou požadavků na systém)

 prototypový přístup, přístup nákupu hotového systému

|  | specifikace požadavků |  |
| --- | --- | --- |
|  | koncepce řešení | nákup hotového systému |
| prototypové řešení | detailní návrh |  |
|  | programování a ladění |  |
|  | testování a zavádění |  |
|  | provoz a údržba |  |

## Životní cyklus projektu dle MDIS

- úvodní studie	– zaměřena na detailní posouzení realizovatelnosti požadavků na projekt
		– variantní návrh koncepce řešení

- globální analýza a návrh

- detailní analýza a návrh

- implementace

- zavádění

provoz a údržba

detail viz. MDIS

## Fáze životního cyklu projektu

IS podniku je velmi komplexní záležitost - proto je nutné celou práci na IS dekomponovat do projektů a každý projekt řešit postupně (fáze projektu)

Základní fáze životního cyklu projektu:

- úvodní studie  - posouzení realizovatelnosti a koncept řešení celého systému, dekompozice systému na subsystémy (celku vymezeného v IST na části) a jejich specifikace

- globální návrh -	dekompozice subsystémů na skupiny úloh a úlohy, návrh úloh a jejich vazeb na logické úrovni

- detailní návrh -	dekompozice úloh na transakce, přechod na fyzickou úroveň návrhu

- implementace -	realizace subsystémů a jejich vazeb

- zavedení         -	převod systému do rutinního provozu

- provoz, vyhodnocení a údržba

Fáze životního cyklu neprobíhají obvykle sekvenčně

- paralelizmus - více týmů, prototypy

- návraty - opravy dřívějších rozhodnutí

prototypový přístup, role prototypu,

cyklus prototypu:

1.	návrh prototypu

2.	implementace

3.	užití prototypu

4.	analýza výsledků

- realizovatelnost ?

- modifikace plánu ?

- detailnější nebo nový prototyp ?

odlišnosti životního cyklu při nákupu standardního APV

- US

- GN a DN:

- výběrové řízení produktu a dodavatele APV

- poptávkový dokument

- vyhodnocení nabídek

- prezentace nabídek

- modifikace US vybranými dvěma zájemci o dodávku

- podpis kontraktu s jedním dodavatelem

- prototypování APV ==> varianty pro dílčí funkce: vyhovuje, přizpůsobí se podnik, uprava APV)

- IM

- úpravy APV

- parametrizace APV

souhrnné poznámky k US(dok),..., PU(dok)

- výsledkem každé základní činnosti fáze je dokument (písemný materiál, grafické znázornění, apod.), jeho cílem je stručně a srozumitelně shrnout výsledky dané činnosti tak, aby na tyto výsledky mohla navázat další činnost (často i jiného týmu)

- výsledkem každé fáze je stěžejní dokument - mílník, který prochází oponenturou (vedení podniku, uživatelé, experti)

Možnosti kombinace individuálního a typového řešení

- vlastní vývoj ASW, nákup ostatních komponent, integrace vlastními silami

- vývoj ASW externí firmou, nákup ostatních komponent, integrace vlastními silami

- nákup všech komponent od různých výrobců, integrace vlastními silami

- nákup celého IS/IT od generálního dodavatele - systémového integrátora