# Otázka B15: Uzavírání smluv

Konfrontujte pohledy zadavatele a řešitele na obsah smlouvy pro dodávku komplexního IS. Objasněte obsah smlouvy a vysvětlete zájmy obou skupin. Rozeberte obsah smlouvy, kdy jako řešitel vystupuje externí systémový integrátor anebo kdy jako řešitel vystupují dodavatelé jednotlivých komponent a systémovým integrátorem je zadavatel.

## Průběh výběrového řízení dle metodiky ČSSI - Formulace informační strategie podniku - Příprava soutěže – jmenování výběrové komise (top management, IT, externí konzultant) – tvorba poptávkového dokumentu (detailní vymezení funkcionality systému, kritéria pro hodnocení nabídek) - Vyhlášení soutěže - Přihlášení dodavatelů do soutěže, poskytnutí poptávkových dokumentů - Vyhodnocení nabídek – vyřazení nabídek nesplňujících základní kritéria – detailní hodnocení zbývajících nabídek (do dalšího kola postoupí 4-6 nabídek) - Analýza referenčních instalací (patrně nejdůležitější část výb. řízení) - Prezentace nabídek, diskuse – výběr 3 nejlepších uchazečů - Vypracování úvodní studie dvěma nejlepšími uchazeči (na úvodní studii se uzavírá zvláštní smlouva, UST hradí zadavatel) - Vyhodnocení UST, uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení (pokud se nedohodnou, uzavře zadavatel smlouvu se 2. nebo 3. uchazečem) - Činnosti po uzavření smlouvy (spolupráce zadavatele a dodavatele na tvorbě IS) ## Náležitosti smlouvy o dodávce komplexního IS Právní vztahy v rámci systémové integrace jsou ošetřovány zejména následujícími typy smluv: - Smlouva o dílo – doporučuje se pojmout jako rámcovou smlouvu, která upravuje náležitosti dalších obchodněprávních vztahů v rámci SI. Smlouva o dílo se rovněž použije pro následující části projektu: - Zhotovení zakládací listiny projektu, úvodní studie, projektové dokumentace… - Implementaci IS - Kupní smlouva - Je-li předmětem systémové integrace i dodání HW či jiného materiálu (Obchodní zákoník vylučuje ošetření takového právního vztahu smlouvo o dílo). - Inominátní (nepojmenované) smlouvy. Pro následující vztahy se používají speciální smlouvy, které nejsou upraveny ObchZ: - Smlouvy o poskytnutí práv k užití IS (časová omezenost práv, výlučnost užití, převoditelnost práv, stanovení poplatků za údržbu) - Smlouvy o školení uživatelů - Smlouvy o poskytování služeb podpory a údržby – činnosti nad rámec smluvní záruky nezbytné pro správný chod systému. ### Typická struktura smlouvy o SI - Smluvní strany – zhotovitel+objednatel - Vysvětlení použitých termínů. Tyto jsou pak zpravidla v textu uváděny velkým písmenem. - Předmět smlouvy - Analýza a návrh komplexního IS včetně integrace stávajících komponent IS, které nebudou předmětem řešení. - Vývoj a dodávka IS, řešení problémů vzniklých v průběhu projektu - Migrace dat ze stávajícího IS - Dokumentace projektu, školení uživatelů - Záruční a pozáruční servis a úpravy IS - Cena - Možné přístupy stanovení ceny - Time & material: cena závisí na době trvání projektu a využitých zdrojích. V takovém případě vede zhotovitel tzv. Activity Reports. - Fix time & price: pevná cena a doba trvání projektu stanovená ve smlouvě - Inflační či kursové doložky: možnost úpravy ceny v závislosti na vývoji inflace nebo výkyvech kursu domácí měny objednatele k měně zahraničního dodavatele. - Platební podmínky - Platby budou probíhat podle smluveného platebního kalendáře - Neexistuje-li platební kalendář, stanoví se ve smlouvě náležitosti faktur, forma platby, splatnost a úroky z prodlení s placením. - Termín plnění - Termín plnění, jednotlivé kontrolní dny a další náležitosti jsou zaznamenány v Plánu projektu, který je přílohou této smlouvy. - Předání a převzetí plnění - Akceptační procedura: vymezení akceptačních kritérií a plánu akceptačních testů. Identifikace vad produktu v rámci akceptačních testů: - Vada první úrovně: brání základnímu užívání systému, akceptační testy je třeba pozastavit do odstranění této vady. - Vada druhé úrovně: brání užívání části systému, systém není schopen zpracovat požadovanou provozní zátěž. - Vada třetí úrovně: Způsobí částečný neúspěch akceptačních testů, neohrožuje provoz systému a uložená data. - Vada čtvrté úrovně: pouze kosmetická vada, neohrožuje provoz. - Dle smluvních podmínek doporučovaných ČSSI se akceptační testy považují za úspěšné, pokud systém nevykazuje ani jednu vadu 1. a 2. úrovně a maximálně 5 vad 3. úrovně. - Ověřovací provoz: ostrý provoz se skutečnými daty, stanovena délka ověřovacího provozu a sledovaná kvalitativní kritéria provozu. Opět se sledují výše uvedené 4 úrovně vad. - Předání a převzetí dokumentace: Dokumenty vymezené ve smlouvě předá zhotovitel objednateli jako návrh, objednatel vypracuje případné připomínky, které zhotovitel následně do těchto dokumentů zapracuje. - Práva a povinnosti smluvních stran - Zhotovitel - Předat stanovené plnění dle časového harmonogramu - Zajistit odpovídající počet pracovníků s potřebnou kvalifikací (dle předimplementační studie) - Informovat objednatele o průběhu prací a případných problémech - Objednatel - Poskytnout požadovanou součinnost - Jmenovat pracovníka pověřeného stykem se zhotovitelem - Zajistit zhotoviteli spolupráci s klíčovými osobami z hlediska realizace projektu - Smlouva by měla též upravovat součinnost a komunikaci objednatele a zhotovitele - Určení způsobu předávání informací (pravidelné schůzky, pravidla pro používání e-mailu, záznamy o tom, kdo komu co předává, atd.) - Povinnost objednatele a zhotovitele vzájemně se informovat o důležitých skutečnostech - Vymezení organizační struktury projektu - Vlastnická práva k předmětu plnění nebo jeho části: přecházejí na objednatele dnem úplného zaplacení předmětu plnění nebo jeho části - Práva k užití - Objednatel smí dílo používat v souladu s licenčními podmínkami uvedenými ve smlouvě nebo obecnými licenčními podmínkami (ustanovení o prodeji/pronájmu díla, vytváření kopií apod.). - Možnost ustanovení o výlučném používání díla objednatelem - Odpovědnost za škody - Odpovědnost za škody vzniklé zhotoviteli - Odpovědnost za škody vzniklé objednateli - Záruka - Záruční lhůta (délka, od kdy začíná běžet) - Za jaké škody či vady vzniklé během záruční lhůty odpovídá zadavatel - Záruka za komponenty dodané třetími stranami - Postup při reklamaci, možnost servisu systému třetími osobami - Změnové řízení - Podmínky pro zahájení změnového řízení - Postup změnového řízení - Přílohy - Popis funkcionality systému - Popis architektury systému - Plán (harmonogram) projektu - … ## Řešení v případě integrace zadavatelem Oproti systémové integraci prováděné jinou firmou jsou zde tyto rozdíly: - Absence smlouvy na úvodní studii - Rozdíl v pojetí projektu (tedy jiný předmět smlouvy) – zatímco u SI prováděné externí firmou je výběr subdodavatelů z hlediska zadavatele transparentní, budou v tomto případě uzavírány dílčí smlouvy s jednotlivými dodavateli HW/SW komponent, jejich výběr bude muset zajistit sám zadavatel.

Zdroj: Materiály k přednáškám IT_583. Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS, ČSSI 2000

Úloha - předpoklady: Předpokládejte komplexní dodávku ERP systému do strojírenského podniku. Zadání: Jaké ustanovení smlouvy byste navrhoval, aby byl dodavatel závislý na přínosech, které ERP podniku přinese?

Základem je rozdělení ceny produktu na dvě části – fixní, kterou zadavatel zaplatí při dodání, a zásluhovou, kterou zaplatí v závislosti na přínosech vyplývajících z nasazení SW. Pro tento případ je třeba stanovit metriky, na jejichž základě se bude nárok na tuto odměnu stanovovat. V případě ERP systému by se mohlo jednat např. o: - Zkrácení průměrné doby vyřizování objednávky o x dní - Zvýšení obratu o x% - Snížení množství skladovaného materiálu o x%, zkrácení obratu zásob o x dní

# Otázka B16: Metodika tvorby IS

Vysvětlete pojmy metodika, metoda, technika, nástroj a jejich vzájemné vztahy. Klasifikujte metody analýzy a návrhu systému a vysvětlete jejich základní principy (modelování, 3 architektury, top-down atd.).

## Vysvětlení pojmů ### Metodika Doporučovaný souhrn přístupů, zásad, etap, postupů, pravidel, dokumentů, řízení, technik a nástrojů pro tvůrce IS, který pokrývá celý životní cyklus IS. Metodika tedy určuje „kdo“, „co“ a „kdy“ má dělat. Každá metodika by měla ošetřovat následující problémy: - Orientace na cíle a problémy: hledání cílů organizace a IS, hlavně v počátečních fázích vývoje. - Účast zadavatele a klíčových uživatelů po celou dobu vývoje - Klíčové dokumenty a vymezení způsobu jejich schvalování - Modelování a abstrakce, princip 3 architektur (viz níže) - Ověřování a testování návrhu během celého vývoje - V každé etapě probíhá analýza i návrh (tj. návrh se postupem času zpodrobňuje). V případě změny kteréhokoli požadavku je třeba návrh vrátit do fáze, v níž byl tento požadavek definován (princip iterativního vývoje) - Vývoj probíhá z hlediska všech úhlů pohledu na systém - Data - Funkce - Organizace - Lidé (kvalifikace) - Technologie - Ekonomická hlediska - Otevřenost metodiky: měla by používat standardní a ověřené metody a techniky návrhu #### Příklady metodik - Státem podporované a vlastněné - SSADM (Structured System Analysis and Design Method) - SDM (System Development Methodology) - MERISE - V-MODEL - Firemní metodiky - Rational Unified Process (Rational) - SE (LBMS) - Oracle CASE*Method - Vyvíjené v ČR - MDIS (KIT) - PDIT (KIT+PragoData) ### Metoda Určuje, co je v dané fázi projektu třeba udělat. Vždy je závislá na zvoleném přístupu (např. datové modelování, objektový přístup). Metoda tedy řeší postup činností v určité uzavřené části (fázi) vývoje IS. #### Příklady metod - ISAC – informační analýza - YSM – Yourdon structured method - Jackson System Planning - BSP – Business system planning ### Technika Určuje postup, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla stanovuje způsob použití jednotlivých nástrojů, rozhodování v určitých situacích. #### Příklady technik - Transakční analýza - Normalizace datového modelu - Yourdonova funkční analýza - Chennovo datové modelování - Transformace konceptuálního schématu do logické úrovně návrhu ### Nástroj Prostředek vyjádření určité činnosti podporující určitou techniku. Nástroje formalizují znázornění reality, zpravidla uvažujeme automatizované nástroje s grafickým rozhraním. Zdroj: [1], s.47 #### Příklady nástrojů - DFD - ERD - STD (State transition diagram) - Class diagram ## Principy metod analýzy a návrhu systému ### Princip abstrakce Definice: Myšlenkový proces odlučující odlišnosti a zvláštnosti a zjišťující obecné a podstatné vlastnosti předmětů a jevů, záměrná nekonkrétnost. obr. 1 - klasifikace abstrakcí - Jednoúrovňové abstrakce: Celý systém je rozdělen do na oblasti - substruktury. Každá oblast zohledňuje pouze určité aspekty, od ostatních abstrahuje. Příkladem je systém pohledů (modelů) – datový model, funkční model… - Víceúrovňové abstrakce: - Hierarchické (stromové): Dělení celku na části, sdružování částí do celku. - Kolektivizace: Abstraktní pojem vyjadřuje pouze účelové sdružení prvků a nikoliv jejich společné vlastnosti. V metodách strukturované analýzy se jedná o tzv. Top-Down přístup (viz níže). - Generalizace: Abstraktní pojem vyjadřuje sdružení prvků na základě jejich společných vlastností, tj. dědičnost. - Vrstvené: Každý prvek nižší vrstvy představuje detailní rozpracování prvku vyšší vrstvy. Prvek nižší vrstvy vždy přejímá veškeré detaily od nadřízeného prvku vyšší vrstvy, tj. lineární struktura. Příkladem je princip 3 architektur (viz dále). ### Top-Down hierachie funkcí (princip kolektivizace) Princip Top-Down využívá rozdělení pohledů na systém podle úrovně podrobnosti. Na nejvyšší úrovni je hrubý pohled na celý systém, ten se dále rozpadá na jednotlivé subsystémy, které jsou popsány detailněji. Na nejnižší úrovni jsou pak dále nedělitelné elementární části systému, tzv. listy stromu. Vazby jsou vždy následujících typů: - Vertikální: prvek vyšší úrovně se skládá z prvků nižší úrovně - Horizontální: Interakce prvků na stejné úrovni abstrakce. Interakce prvků z různých větví stromu vyplývá vždy z interakce nadřízených prvků, jsou tak vyloučeny redundance. - Původně byl princip top-down zamýšlen pro návrh komplexních IS pomocí dekompozice, v praxi však nebyl příliš úspěšný. Hlavní význam je proto dokumentační – přehledný popis logického uspořádání systému. ### Vztah generalizace a specializace - V modelu tříd: dědičnost - V datovém modelu: nadtypy a podtypy, podtypy mají všechny vlastnosti nadtypu, navíc doplňují nějaké vlastní. Všechny podtypy jednoho nadtypu jsou navíc navzájem disjunktní, dávají úplný popis všech možností (klasifikace úplná a minimální). ### Princip tří architektur Definuje způsob použití abstrakce pro vývoj IS po jednotlivých vrstvách (tj. vrstvená abstrakce). Návrh IS probíhá v následujících krocích (architekturách). Každá architektura má vlastní jazyk a techniky návrhu, je definována technika přechodu k následující úrovni. - Konceptuální: Řeší, co je obsahem systému. Abstrahuje od technologických a implementačních řešení. - Technologická: Model systému zohledňující technologickou koncepci řešení (např. organizace dat v relační DB, architektura C/S apod.). Technologický návrh určuje, jak je obsah systému v dané technologii realizován. Tato úroveň abstrakce ještě nezohledňuje konkrétní vývojové prostředí. - Implementační: Určuje čím je zvolené technologické řešení realizováno – tj. konkrétní databázový systém, programovací jazyk Důvodem je rozdělit návrh systému na etapy a docílit vyšší pružnosti změn systému. Vlastnímu zapracování změn vždy předchází určení, jaké architektury se změna týká: - Implementační: např. opravy programů, upgrade databázového systému - Technologické: např. přechod z indexsekvenční organizace dat na relační DB - Konceptuální: např. potřeba přidání další funkcionality systému, zapracování změn v řešené oblasti. - S tím souvisí i náklady na odstranění chyby – čím později je chyba odhalena, tím vyšší jsou náklady. ### Princip plošné abstrakce – různé pohledy na systém Celostní pohled na vyvíjený systém, uplatňuje se ve strukturovaném přístupu a s určitými modifikacemi i v přístupu objektovém. Rozlišuje základní dimenze: - Funkční: popis chování systému. Zahrnuje konceptuální funkční model a částečně i model programové struktury - Datovou: popis dat uložených v systému. Zahrnuje konceptuální datový model a model logických datových struktur. - Řídící: popis časových souvislostí jednotlivých činností systému. Zahrnuje konceptuální model řízení, částečně funkční model a odpovídající model programové struktury. - Technologickou: popis technologické realizace funkcí – totéž jako technologická architektura v předchozím oddílu. Zahrnuje model programové struktury a model logických datových struktur. Obr. 2 - různé úhly pohledu na IS ### Modelování #### Definice modelu: - Znázornění zkoumaného jevu sloužící jako vyjádření skutečnosti. - Zjednodušené zobrazení určitého jevu (systému) znázorňující pouze ty rysy, které jsou podstatné z hlediska cíle, který při tvorbě modelu sledujeme. - Reprodukce charakteristik určitého objektu na jiném objektu, zvláště vytvořeném pro jejich studium. #### Principy modelování: - Model je formulován jako systém: souhrn prvků a jejich vazeb. Povaha prvků a vazeb je dána hlediskem modelu (data/operace). - Hraniční prvky systému: představují kontext systému, jejich pomocí jsou definovány vstupy a výstupy systému (podněty a reakce systému na ně). - Objektivní obsah modelu: každý prvek modelu odpovídá nějakému objektu reálného světa (existují zde však i „pomocné prvky“ zajišťující transformaci reálného světa do technologické podoby). - Vnitřní struktura systému (uspořádání prvků) vždy odpovídá struktuře reálního světa. #### Smysl modelování - Abstrakce – při modelování zohledňuji pouze podstatné rysy reality, od nepodstatných abstrahuji - Formalizace – formalizovaný model je prostředkem komunikace mezi zadavatelem a řešitelem - Možnost provádět změny – v modelu je provádění změn jednodušší a lacinější než v realitě (kde je to zpravidla i nemožné) - Jednoznačnost – každý datový prvek nebo operace musí být obrazem podobného prvku v realitě - Redundance – model by měl umožnit lepší odstraňování redundancí a z nich plynoucích možností nekonzistence systému. #### Způsob modelování pomocí abstrakcí - Třídy a entity: Entity sdílející společné charakteristiky jsou sdružovány do tříd, entita nemůže existovat bez přítomnosti k třídě. - Agregace: Spojování více entit do entity vyšší úrovně. - Asociace: Spojování entit, nevytváří novou entitu. - Atributy: Dvousměrný vztah mezi dvěma třídami entit, používá se pro vyjádření charakteristik tříd entit. - Seskupení: Vytvoření množiny určitých entit, na rozdíl od třídy není entitou na metaúrovni. - Specializace a generalizace – viz výše. Zdroj: [1], s.135

Zdroje: [1] Řepa, analýza a návrh informačních systémů, Ekopress [2] Chlapek, Řepa, Materiály ke strukturované analýze

Úloha – předpoklady: Jste vedoucím projektu vývoje IS objektově-orientovaným způsobem a právě tvoříte plán tohoto projektu. Zákazník požaduje, aby byl systém navržen objektově, protože slyšel, že je to progresivní. CASE, který musíte použít (zákazník to vyžaduje), však podporuje strukturovanou notaci (datový a funkční model, strukturovaná specifikace algoritmu atd.). Zadání: - Rozhodněte se, zda bude nutné změnit metodiku podle CASE, nebo je možné strukturovaně specifikovat v rámci objektových principů. - Co sdělíte svému zákazníkovi? Budete vůbec schopen(pna) vyhovět všem jeho požadavkům? - Je objektová orientace revolucí? Proč?

#### Objektová metodika versus CASE nástroj podporující strukturovaný přístup CASE nástroj je součástí metodiky, životní cyklus SW vyvíjeného objektovou metodikou proto nelze komplexně podpořit CASE nástrojem podporujícím pouze strukturovaný přístup. Nástroj podporující strukturovanou metodiku lze použít pouze jako doplněk – typicky pro návrh databáze. Pokud by se zákazník dokázal smířit s takto nízkým stupněm využití svého nástroje, mohl bych mu vyhovět. V opačném případě nikoliv. #### Přínosy objektového přístupu Problémy strukturovaných metodik: - Oddělení datového a funkčního modelu, problém zajištění jejich konzistence - Oddělení funkčního modelu od modelu řízení – model řízení využívá abstrakci založenou na generalizaci (tj. vyšší úroveň řízení není nadmnožinou nižších úrovní), zatímco funkční model je tvořen s použitím přístupu agregace. Důsledkem je, že řídící proces je vždy elementární, řízené funkce se ale mohou rozpadat do nižších úrovní. Zde je však rozpor, neboť řízení dekomponovaných funkcí určitého subsystému nelze považovat za podmnožinu řízení tohoto subsystému. - Transformace konceptuálního modelu do modelu technologického – nedostatky v konceptuálním modelu se zákonitě přenášejí do modelu technologického Objektový přístup je nepochybně krokem vpřed, neboť: - Eliminuje výše uvedené problémy s oddělením jednotlivých modelů, dívá se od počátku na systém jako na celek. - Eliminuje nedostatky strukturovaného přístupu vyplývající z potřeby dekompozice systému ještě předtím, než je k dispozici dostatečné množství informací (tj. top-down přístup) - Objektový přístup umožňuje přírůstkový vývoj SW a tak výrazně eliminuje rizika spojená s vývoje IS. Zapracování změn (např. přidávání komponent, změny funkcionality) je v objektovém přístupu snazší. - Objektová notace je z hlediska zadavatelů považována srozumitelnější než strukturovaná - Zdroj [2], závěr

# Otázka B18: Počítačová podpora životního cyklu vývoje IS

Jaké jsou možnosti počítačové podpory prací v jednotlivých etapách vývoje a provozu IS (automatizace v oblasti řízení projektu, analýzy a návrhu a implementace IS, v době provozu IS). Prostředky typu CASE.

## CASE nástroj – obecné schéma obr. 3 – Obecné schéma CASE nástroje ## Možnosti počítačové podpory jednotlivých činností v rámci projektu vývoje SW ### Správa požadavků - Evidence požadavků na funkcionalitu a výkon systému - Zajištění konzistence a úplnosti požadavků - Řízení změn Příklad SW pro automatizovanou správu požadavků: Rational RequisitePro ### Modelování business procesů - Modelování entit a datových toků mezi nimi na podnikové úrovni (umožňuje např. ARIS, Select Enterprise) ### Analýza a návrh - Modelování funkcionality systému (zajišťují všechny nástroje pokrývající kategorii Middle CASE – tj. Rational Rose, Select Enterprise, Power Designer) - Modelování datových struktur (např. XTG Data Modeller) - Zajištění konzistence v rámci modelů i mezi modely ### Konstrukce - Automatické generování částí kódu – např. vygenerování databázového skriptu na základě modelu (např. XTG Data Modeller) - Generování „rámcového kódu“: CASE nástroj vygeneruje pouze strukturu programu - hlavičky, parametry funkcí, atd. (příklad: Rational Rose) - Automatizovaný návrh uživatelského rozhraní - Automatizovaný vývoj expertních systémů (prázdné expertní systémy jako např. E-Mycin nebo SAK) - Reverse Engineering (generování modelu z kódu) a Round Trip Engineering - model je stále udržován konzistentní s kódem. Příklad: Rational XDE. - Integrovaná vývojová prostředí: různé pomůcky při psaní zdrojového kódu, možnost kompilace a spouštění programu přímo ve vývojovém prostředí (příklad: C++ Builder, Delphi, JBuilder). ### Testování - Testování výkonu systému: např. Rational Test Realtime - Testování při změnách systému: používá se jedna série testů, která se aplikuje na daný SW produkt při každé jeho změně. - Debugging (např. debuggery ve vývojových prostředích typu C++ Builder) - Řízení a organizace testů Příklad SW pro podporu testování: Rational PurifyPlus, Test RealTime, Rational Suite TestStudio ### Řízení a monitorování projektu - Plánovací systémy (např. MS Project) - Systémy pro generování reportů o stavu projektu, návrh a sledování metrik projektu (např. Rational ProjectConsole) ### Dokumentace - Workflow systémy (např. Oracle Workflow) - Systémy pro podporu práce ve skupinách a sdílení dokumentů – workgroups (např. Lotus Notes) - Automatizovaná tvorba dokumentace (např. Rational SoDA) - Reverse engineering (převod zdrojového kódu na grafický model, např. modul C++ Analyzer v Rational Rose) ### Konfigurace systému - Nástroje pro automatizovanou správu konfigurace a verzování - Příklad: Rational ClearCase ### Řízení kvality - Odstraňování chyb SW - Monitorování a protokolování chodu systému, sledování základních parametrů (dostupnost, střední doba mezi závadami, střední doba opravy závady…) - Řízení servisních úkonů - Příklad SW pro řízení změn a detekce+odstraňování chyb: Rational ClearQuest ## Rozdělení CASE nástrojů podle úrovně abstrakce - Upper CASE: nástroje pracující na nejvyšší úrovni abstrakce (business modely, analýza) - Middle CASE: nástroje podporující modelování v rámci designu, vazba na Lower CASE - Lower CASE: vývojová prostředí nad 3GL nebo 4GL. Specifické nástroje podporující pouze určitou činnost – např. návrh databáze. ## Obecná metodika výběru CASE nástroje ### 1. Vymezení organizace, pro kterou je CASE nástroj pořizován Příkladem může být vývoj SW pro podporu automatické montážní linky, kde bude CASE nástroj muset podporovat znázornění realtimových operací. ### 2. Definování využití CASE CASE nástroje lze během životního cyklu SW používat k různým účelům: - Vývoj SW - Podpora správy požadavků - Podpora analýzy a návrhu - Podpora implementace - Možnost automatického generování kódu - Automatická dokumentace - Podpora testování - Možnost tvorby prototypů - Možnost předávání práce mezi jednotlivými vývojáři - Zpětná analýza IS: Využiji hlavně v situaci, kdy mám již fungující systém, ale je špatně zdokumentovaný a tím de facto neudržovatelný. - Reverse engineering - Možnost částečné automatizace při dokumentování stávajícího systému - Oblast rozvoje IS - Modelování systému na nejvyšší úrovni abstrakce - Řízení projektů vývoje IS ### 3. Stanovení kritérií pro výběr CASE nástroje - Výrobce, distributor - Servis (podpora produktu, hotline, aktualizace) - Vazby na výrobce HW a SW, podporované standardy - Reference - Kdo jsou hlavní uživatelé tohoto produktu, k čemu jej používají a jak jsou s ním spokojeni. - Podporovaná metodika - Volba metodiky záleží hlavně na zkušenostech vývojářského týmu, je rovněž možné částečně kombinovat objektové a strukturované metodiky (typickým příkladem je provedení objektové analýzy aplikace a návrhu databáze ve strukturované metodice) - Základní pravidlo: vybírat CASE nástroj podle metodiky, ne přizpůsobovat metodiku podle zakoupeného nástroje - Možnost automatického přechodu mezi jednotlivými fázemi vývoje IS - Automatický přechod mezi fázemi projektu v rámci zvoleného nástroje - Možnost integrace s dalšími nástroji, které budou v rámci projektu využity. - Správa požadavků a sledování jejich plnění - Mezi požadavky na systém a jejich plněním musí být zcela zřetelný vztah. Jestliže nástroj nedisponuje modulem pro evidenci a analýzu požadavků, měl by být s takovým nástrojem alespoň integrován. - Možnosti automatické dokumentace - Parametry repository - Výkon, přijatelná doba odezvy (měřeno samozřejmě pro velikost projektu, na který je nástroj nasazen) - Je repository vedená v proprietárním formátu daného výrobce nebo ukládá data do databáze? - Pokud vývoj probíhá na více platformách, je repository přenositelná mezi těmito platformami? - Možnost customizace CASE nástroje - Je výhodné, pokud nástroj používá nějaký rozšířený standard (např. OLE) a dodávají se k němu zdrojové kódy rozhraní pro repository, které je možno upravit podle vlastních potřeb. - Další možností je, pokud nástroj disponuje jazykem pro svoji customizaci - Podpora týmové práce - Podpora verzování - Podpora sdílení komponent mezi vývojáři - Správa projektu - Disponuje CASE nástroj možností vygenerovat report o stavu projektu? - Kontrola konzistence - Kontrola konzistence pro jednotlivé modely - Kontrola konzistence mezi modely - Možnost nastavení parametrů pro kontrolu konzistence - Generování kódu aplikační logiky - Podporuje nástroj používané implementační prostředí? - V případě použití různých programovacích jazyků pro jednotlivé vrstvy systému by CASE měl zajistit jejich konzistenci (např. správné namapování datových typů) - Round Trip Engineering - Možnost provádět změny ve vygenerovaném kódu, aniž by se narušila vazba mezi vygenerovaným kódem a návrhem systému. Jestliže programátor provede změnu v kódu (např. přidá ve třídě další metodu), zanese se tato změna automaticky do diagramu, kde je tato třída modelována. - Reverse Engineering - Reverse engineering je možnost, jak zahrnout do analýzy či návrhu systému již hotový zdrojový kód. Ten se procesem reverse engineeringu transformuje do diagramů. Celé diagramy nebo jejich části lze potom považovat za součást návrhu systému. - Možnost znovupoužití částí analýzy či návrhu pro další podobné projekty - Požadavky na HW a operační systém - Uživatelské rozhraní - Modularita nástroje - Spíše finanční kritérium, možnost zakoupit pouze ty moduly, které při vývoji systému využiji. - Cena ### 4. Seznámení se s nabízenými produkty Při výběru CASE nástroje by zájemce měl mít možnost jednotlivé produkty prakticky vyzkoušet – nejlepší jsou pro tento účel trial verze v podobě ostrých verzí SW s časovým omezením (typicky 30 dnů). ### 5. Multikriteriální výběr CASE nástroje Výběr produktu na základě výše stanovených kritérií a dojmů z testování.

Zdroj: Text: Metodika výběru CASE: Diplomová práce – DP1211 Schéma CASE nástroje: Chlapek+Řepa, Materiály ke strukturované analýze, VŠE 1997 Členění CASE nástrojů: http://www.processimprovement.com/resources/case.htm Kritéria výběru CASE: Vyberte správný CASE - http://www.komix.cz/napsal/case.html Příloha s přehledem CASE nástrojů: staženo z www.martinprikryl.cz

Úloha – předpoklady: Jste zástupcem softwarové firmy, zaměřené na vývoj IS. Právě se rozhodujete o příslušném nástroji CASE. Máte, pochopitelně, velmi omezené finanční zdroje, nechcete se však, též pochopitelně, nechat omezovat vybraným nástrojem, jelikož nechcete omezovat okruh svých potenciálních zákazníků (resp. jejich možných přání). Zadání: - Rozhodněte se, jaké vlastnosti by podle Vašeho názoru měl splňovat „ideální“ CASE (nutná míra závislosti na typu organizace, ve které se CASE využívá, nebo na typu IS, řešených s pomocí CASE apod.). - Budete případně ochoten i riskovat zadlužení a v jakém případě (jaké vlastnosti by musel takový nástroj mít a jsou vůbec reálné)?

## Příloha k otázce B18: Přehled hlavních CASE nástrojů na českém trhu

|  | Rational Rose 2000 | ##### Select Enterprise | Power Designer |  | Oracle Designer | Case studio | XTG Data Modeller | ERwin |  | Paradigm Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poslední verze | Rational Rose 2000 | 7.5 | 7.5 |  | 6i | 2.3.3 | 2.2.8 | 3.5.2 |  | 3.7 |
| Tvůrce | Rational Software Corp. | Princeton Softtech, Inc. | Sybase |  | Oracle | RKSoft | XTG | Computer Associates |  | Computer Associates |
|  | www.rational.com | www.princetonsoftech.com | www.sybase.com |  | www.oracle.com | www.rksoft.cz | www.xtg.cz | www.cai.com |  | www.cai.com |
| Distributoři | Unicorn, a.s. | LBMS | Sybase ČR |  | Oracle Czech | RKSoft | XTG | Computer Associates CZ/SK |  | Computer Associates CZ |
|  | www.unicorn.cz | www.lbms.cz | www.sybase.cz |  | www.oracle.cz | www.rksoft.cz | www.xtg.cz | www.cai.com/ offices/ czechslovak |  | www.cai.com/ office/ czechslovak/ |
| Firemní metodika | Rational Unified Process | CA Process Continuum | SASE, podporovaná systémem šablon |  | Custom Development Method | Není | Není | IE,IDEF1X,DM (vše jen pro datové modelování) |  | Catalysis |
| Integrace s nástrojem pro modelování bussiness procesů | Integrace s Rational RequisitePro. Provázání v oblasti UseCase modelů. | FirstStep, bez přenosu dat | Integrace s ProcessAnalyst. Je možno přetransformovat DFD do konceptuálního datového modelu. |  | Podporuje procesní modelování v Process Diag. | Není | Není | BPwin, velmi úzká integrace |  | BPwin – data lze přenášet oběma směry. Pro globální a informační plánování se používá ADvisor |
| Podporované objektové diagramy | Use Case d., Class d., Iteraction d., Statechart d., Activity d., Component d., Deployment d. | Use Case d., Class d., Object collaboration d., State transition d., Sequence d., | Use Case d., Class d., Iteraction d., Statechart d., Activity d., Component d., Deployment d., Sequence d. (podpora diagramů závisí na zakoupených modulech) |  | Nepodporuje | Nepodporuje | Nepodporuje | Nepodporuje |  | Pro firemní metodiku Catalist podporuje : Concept Map, Type Diagram, Collaboration Diagram, Scenario Diagram, State Chart Diagram, Package Diagram |
| Podporované diagramy jiné než objektové | Pouze objektové | Process Hierarchy d., Process Thread d., Table Relationships d., General graphics d., Text Diag. | Konceptual data model, Physical data model (podpora diagramů závisí na zakoupených modulech) |  | Process diagram, ER d., Dataflow d., Function hierarchy d., Matrix d. | ER Diag., Dataflow d. | ER Diag. | ER Diag. |  |  |
| Základní SW | WinNT/95/98 Unix (Solaris, HP-UX, SGI IRIX, AIX, Digital UNIX a Dje) | WinNT/95/98 | WinNT/95/98 |  | WinNT/95/98 | WinNT/95/98 | WinNT/95/98 | WinNT/95/98 |  | WinNT/95/98 |
| SRBD, ve kterém je uložena repozitory | Firemní | Objektové repozitory SOFTLAB | Jakákoliv databáze s ODBC ovladačem |  | Oracle | Firemní | Firemní | Podporované DB servery |  | Object store (Object Design Inc.) |
| HW nároky (Procesor, paměť RAM, Hard disk) | Pentium, min 32MB RAM (doporučeno 64 MB), 100 MB HDD (200 MB) | 120MHz (Pro klienta), 32 MB RAM (Pro klienta), 100 MB HDD (Pro klienta) | Pentium, 32 MB RAM, 60 MB HDD |  | 90 Mhz, 30 MB RAM, 1 GB HDD | Pentium, 16 MB RAM, 2 MB HDD | 1 MB HDD | Intel 486, 32 MB RAM, (128 MB pro Informix) 60 MB HDD |  | 32 MB RAM, 200 MB HDD |
| Podporované metody a techniky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER diagram, nebo objektový diagram v libovolné notaci, s možností vyjadřovat alespoň kardinalitu a parcialitu vztahů mezi objekty, generalizace/specializace, výlučnosti vztahů, externí identifikaci entit. | Datové modelován se provádí pomocí objektů (jsou to specifické objektové modely), jejich podrobností úroveň a provázání je obdobné jeko u klasických objektových modelů, stejně tak evidence dat je stejná jako u objektových modelů (nikoliv jako u klasických ERD), pro kvalitní datové projektování je vhotné mít nainstalovánu podporu konkrétního DB stroje (standardně je dodávána podpora pro Oracle). | Podporuje objektový model a zároveň ERA model pro ukládání stavů objektů do relační databáze. | Obsahuje nástrojem pro objektový model, konceptuální, fyzický datový model. Pro konceptuální model nabízí notaci Chen, pro fyzický model klasickou notaci, Crow nebo CODASYL notaci. Podporuje převod fyzického modelu na konceptuální a naopak. Analogicky nabízí převod objektového modelu na konceptuální datový model a naopak. |  | Podporuje ER diagram na fyzické úrovni. | Podporuje ER diagram na fyzické úrovni v klasické notaci. Kontroluje konzistenci s Dataflow diagramem na základě jednoduché podmínky, že entity odpovídají datastorům. | Podporuje konceptuální a fyzický ER diagram. Nabízí převod prvků mezi oběma modely. | Nabízí konceptuální a fyzické modelování. Využívá metodik IE (Information engeneering), IDEF1X (Integration Definition for Information), DM (Dimensional modeling). Nabízí převod prvků mezi oběma modely. |  | Podporuje objektový diagram |
| Evidence dat (podpora triggerů, procedur, a pohledů) a nastavení práv na DB objekty (tabulky, atributy). Návrh distribuovaných a fragmentovaných databází. | Jako přizpůsobení objektového modelu. | Podporuje evidenci trigerů a nsatvení práv na tabulky. | Podporuje evidenci trigerů. |  | Podporuje evidenci trigerů, procedur a pohledů; Nastavení práv na tabulky a atributy. | Podporuje evidenci trigerů. | Nepodporuje | Podporuje evidenci trigerů, procedur a pohledů. Návrh distribuovaných a fragmentovaných databází umožňuje s podporou doplňku ModelMart. (fragmentované databáze pouze pro Informix). |  | Jako přizpůsobení objektového modelu. |
| Generování datového modelu z objektového modelu a reverse- eng. | Datový model se vyjadřuje prostřednictvím objektového modelu. | Ano, ale ne již ne naopak. | Ano včetně reverse- engeneeringu. |  | Generuje konceptuální datový model. | Nepodporuje | Nepodporuje | Generuje kód do Visual Basicu. |  | Nepodporuje |
| Vytváření prototypových řešení navrhovaného systému především pro potřebu analýzy uživatelských požadavků | Nepodporuje | Lze pomocí Visual Basicu. Uživatelské rozhraní (např. obrazovky již zmíněného Visual Basicu) je provázáno se sekvenčními diagramy a Use Case diagramy (znázorňujícími typové činnosti). Lze sledovat chování systému - „process debugging“, a to ještě před programováním. | Nepodporuje, pouze v provázaném produktu PowerBuilder. |  | Nepodporuje, pouze v provázaném produktu Oracle Designer. | Nepodporuje | Nepodporuje | Nepodporuje |  | Klasický prototyping (sekvence obrazovek) není v dostupných paradigmatech možný. |
| Implementační kritéria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generování kódu do jazyků/ vývojových prostředí | VC++, Java, Visual Basic, Corba IDL, COM, ActiveX, DLL | C++, Java – Forte, Visual Basic, Corba IDL, Delphi | Produkt je provázán s Power Builderem, dále generuje kód v jazyce Java |  | Produkt je provázán s Oracle Developer 2000, dále generuje v jazycích C++, Visual Basic | Nepodporuje | Nepodporuje | Nepodporuje |  | Power Builder, VC++, Java – Forte, Visual Basic, Delphi, Dynamic HTML, Corba IDL, COM, Cobol, PowerScript, Smalltalk, Ada |
| Reverse engeneering z jazyků/ vývojových prostředí | Podporuje reverse engeneering do stejných prostředí jako generování. | Podporuje reverse engeneering do stejných prostředí jako generování. | Java source code, Java byte code, Java archivs, a kód z PowerBuildru převede na objektový model. |  | Podporuje, z prostředí Oracle Developer. | Nepodporuje | Nepodporuje | Nepodporuje |  | Podporuje reverse engeneering do stejných prostředí jako generování. |
| Generování scriptů do SŘBD | MS SQL Server, Oracle, Sybase, Rdb, Ansi92, Watcom, podpora ostatních databází po instalaci příslušného dll plug-in | MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, Ansi92 | MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, MVS, Rdb, Ansi92, XML, Interbase, celkem 32 SŘBD |  | MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB/2, MVS, Rdb, Ansi92 | MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, Interbase, Ingress, Paradox | MS SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL, Centura SQL Base | MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, Rdb, Interbase, Progress, Ingress, ODBC a velký výběr desktopových databází |  | MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DB/2, Ansi92, GemStone, UniSQL, Persistence, Jasmine, Versant, Object Store, Objectivity |
| Reverse engeneering ze z skriptů pro SŘBD | Z databáze Oracle 8 Scheme vytvoří objektový model | viz generování | viz generování |  | viz generování | Jako generování, ale vyjma Informixu | Viz generování. | viz generování. |  | Nepodporuje reverse engeneering. |
| Přímý přístup do SŘBD | Podle nainstalovaných modůlů, (standartně Oracle DB). | Nepodporuje | Podporuje |  | Přímý přístup do Oracle DB | Nativní přístup do Interbase MS SQL a do oracle pouze pro reverse engeneering. | Přes ODBC | Podporuje pro vybrané druhy. |  | Nepodporuje |
| Dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost dostatečné šíře služeb integrovaného systému pro tvorbu dokumentace (kombinace grafických a formátovaných výstupů s volným textem | Dokumentace je generována dle standardní šablony ve formátu MS Word. Uživatel může ovlivnit cca 10 parametrů a vybrat část projektu, pro který je dekumentace generována. Možnost rekonfigurace CASE prostředku podle specifických potřeb. | Ve vygenerované dokumentaci kombinuje select grafické (diagramy) a textové prvky. Nad dokumentací jsou povoleny tyto operace: update (k zajištění konzistence mezi dokumentací a modelem), insert, delete, heading. Je možné měnit šablonu dokumentace. Je vestavěn generátor do MS Word s možností úpravy. Obsah i rozsah dokumentace je volitelný (vyjmenovat diagramy či části diagramů). Vygenerovaný dokument lze doplňovat o poznámky, které při změně modelu zůstanou zachovány. | Lze volit co bude součástí dokumentace. Dokumentační matriky definují strukturu dokumentace - které diagramy, popisy začlenit a v jakém výstupním formátu je generovat. Je možno generovat více různých typů dokumentace i na různých úrovních systému. Možnost generování reportů prvků, vlastností, položek pro jakoukoli úroveň projektu. |  | Šablony dokumentace je možno navrhovat v nástrojích Developer/2000 a Solutron-Publisher/2000. | RTF, HTML | Pouze generování HTML dokumentace a jejího prohlížení v externím. | Zahrnuje jednoduchý report generator. |  | Kromě exportu repozitory do HTML umožňuje generování „reportů“ o jednotlivých modelech do wordovského docu. |
| Verzování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vytváření verzí modelovaného systému s možností návratu k libovolné předchozí verzi. Možnost tvorby či použití komparačních dotazů nad alespoň dvěmi různými verzemi | Základní integrované ovládání verzování umožňuje pouze práci s celou Control unit. Úplnou podporu verzování mohou zajistit externí produkty Rational ClearCase a Microsoft Visual Source Safe. | Podporuje |  | Je mozno verzovat i ve vice liniich. Ruzne verze se daji porovnat, nebo z jedne verze doplnit do druhé. | Je mozno verzovat i ve vice liniich. Ruzne verze se daji porovnat, nebo z jedne verze doplnit do druhé. | Podporuje | Nepodporuje | Podporuje |  | Podporuje |
| Možnost vytváření verzí částí systému (např. diagramů, entit apod.) | Vytváření verzí diagramů lze pomocí MS Visual Source Safe. (Rational ClearCase netestován) | Nelze, verze je možné vytvářet pouze na úrovni celého projektu. |  | Je možné provádět verze až na úroveň objektů modelu. Verzování je možné ve více liniích. | Verzovani je umozneno u vsech prvku repositrory. | Jen celého projektu. | Ne | Ne |  | Je možné pomocí Configuration Managementu. |
| Podpora týmové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definování uživatelských skupin a možnost přidělit jednotlivým skupinám práva (aktualizace, vkládání, pouze čtení) na úrovni jednotlivých prvků repozitory, tj. nejen na úrovni systému, ale i jednotlivých diagramů, funkcí, atd. | Práva (čtení/zápis) se nastavují pro celou Control unit. | Nelze, práva je možné přidělit pouze na úrovni celého projektu a to Read, Read-Write a None. |  | Práva mohou být uživatelům přidělována na projekty modely a části modelů. Práce s částmi modelů se provádí stažením na klienta a poté vrácením zpět do repozitory. | Repozitory se dá rozdělit na pracovní prostory, ke kterým s přidělují práva jednotlivým uživatelům. | Ne | Ne |  | Podporuje | Práva mohou být přidělována na úrovni tříd a metatříd. |
| Možnost rekonfigurace CASE prostředku podle specifických potřeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost modifikace a doplnění charakteristik objektů v repozitory | Různé předdefinované typy objektů jsou součástí šablon (umožňují modelování pro specifické implementační prostředí, např. Oracle 8), které mohou být vytvářeny i třetími stranami (podpora pro jejich vytváření není součástí produktu Rational Rose 2000). Možnosti práce s externí repozitory (nutno využít externí – např. Microsoft Repozitory) nebylo testováno (je dáno možnostmi externí repozitory ne produktu Rartional Rose). | Lze definovat nové vlastnosti pro každý prvek (standardně jsou určeny popis, atributy,..), nastavit jejich parametry (Full, ReadOnly, Hidden - private, public) a výchozí hodnotu (default). U konkrétního prvku je možné nastavit vlastnosti v položce properties. |  | Editor definičních polí umožňuje modifikovat všechny prvky, včetně přidání nových atributů. | Objekty v repozitory mají uživatelské atributy. | Ne | Ne |  | Ne | Nástroj nabízí několik předdefinovaných paradigmat (UML, Rumbaugh, Catalysis,…), které definují objekty v repozitory. Lze vytvořit si vlastní paradigma. |
| Možnost doplnění vlastních algoritmů manipulujících s metadaty | Aplikace podporuje skriptování ve vlastním jazyce Rational Rose Scripting Language (skripty jsou vytvářeny a spouštěny v aplikaci Rational Rose) ale i OLE Automation (tzn. s modely lze pracovat i prostřednictvím jiných jazyků např. Visual Basic) | Lze s využitím OLE Automation, kde lze vytvářet programy nad prvky repozitory. |  | K Metaworks Repozitory je možno přistupovat přes veřejné API podobně jako to dělá Power Designer. Metaworks repozitory je OLE serverem. | Pomocí produktu Oracle Developer, nebo prostřednictvím API repozitory. | Standard COM | Ne |  | Nelze | Souvisí se zvoleným paradigmatem – viz předcházející kritérium. |
| Ekonomické charakteristiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odhadní cena | Rational Rose Enterprise Edition 2000 Win NL cca 194 000 Kč Win FL cca 341 000 Kč (Pozn. NL= Node –locked Licence, FL = Floating Licence). | 130 000 Kč na stanici. |  | Cena sestavy PowerDesigner Object Architekt je 270 000 Kč na uživatele. Sestava umožňuje objektové a datové modelování včetně fyzického návrhu databáze, modul ModelMart pro správu repozitory je také zahrnut. | $5995 na vývojáře. | 5.000,- (1.500,- za každou další licenci) | Jedna licence 3000 Kč, neomezená multilicence 10000 Kč. |  | Pro první rok $4190, následující roky $695 za rok | V závislosti na počtu licencí (při nákupu jen jedné licence $7700). |
| Možnosti CASE repozitory a její dostupnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti importu/exportu dat do/z repozitory z/do jiných prostředí | Model je možno a importovat exportovat do Microsoft Repozitory (vždy pouze celý model) a Visual Component Manager 98 (importovat je možno i část modelu, jednotlivé elementy). K exportu a importu je třeba mít nainstalovaný Repozitory Add-In | Nelze, jedinou možností je kopírovat diagramy přes clipboard. |  | Ano, prostřednictvím API Power Designeru a nebo rozhranním na MS Repozitory. Je možné importovat datový model z ERwinu a objektový model z Rational Rose. | Ne, pouze v ramci Oraclu. | Ne | Lze importovat/exportovat z/do textové podoby. Repozitory lze také importovat z jiných modelů. |  | Erwin umožňuje export repozitory do programu Paradigm Plus. Dále je zde možnost aplikace Microsoft repozitory, exportu/imporu z Bpwinu a Designeru 2000. | Možnost improtu/exportu z/do několika prostředí – např. CASE Data Interchange Format (.cdf), Microsoft Repozitory, ERwin, Web/Intranet… Exportní a importní skripty mohou být editovány nebo mohou být dopisovány nové filtry. |
| Možnost autorizace prováděných zásahů do repozitory s plným využitím všech možností ochran dat autorem či privilegovaným pracovníkem | Celý projekt je ukládán do souboru (případně více souborů). V případě týmové práce a rozdělení oprávnění jsou vytvářeny (definuje vedoucí projektu) speciální soubory (Control units) pro jednotlivé týmy a uživatele. Tyto jednotky jsou pak synchronizovány do hlavního souboru. | Možné definovat pouze na úrovni celého projektu pro skupiny nebo uživatele. Nelze definovat práva na úrovni diagramu. |  | Repozitory spravuje samostatný nástroj Metawoks Repozitory. | Na úrovni Oracle databáze. | Ne | Ne |  | S pomocí software ModelMart ano. | Možnost používání tzv. workgroups, prováděné změny mohou být logovány podle přihlášeného uživatele. |
| Import datového/ objektového modelu | Nepodporuje | Datový model ERwin ERX. |  | Objektový model z Rational Rose a datový ERwin ERX. | Nepodporuje | Možnost importu, exportu repozitory (jen ve firemním formátu). | Nepodporuje |  | ERwin ERX, Bpwin, Designer 2000, MS Repozitory | Datový model ERwin ERX |