| # Název: | Řízení informačních systémů - možnosti, problémy, omezení |
| --- | --- |
| Zadání: | Úrovně a oblasti řízení informačních systémů. Současné problémy a omezení rozvoje řízení IS/IT. |
| Úloha: | Jste asistentem vedoucího informatiky obchodní firmy se silnými pobočkami dislokovanými po celé republice. Informační systém je založen na několika produktech, jeho jádro je aplikační software R/3. Vaším úkolem je navrhnout novou koncepci řízení IS/IT pro celou firmu. |
| Zadání: | - Z čeho budete vycházet, jaké podklady si zajistíte ? - Co bude hlavním obsahem navržené koncepce ? - Jaký předpokládáte další postup ? |
| Literatura: |  |

# Řízení IS/IT podniku

## Strategické řízení IS/IT

Cíl – dlouhodobý rozvoj ve vazbě na strategické a podnikatelské záměry společnosti

Náplň – formulace a periodická aktualizace celkové koncepce IS/IT = informační strategie

Vstupy – podnikatelská strategie + strategie dílčí (obchodní, marketingová, atd.)

Výstupy – nová nebo aktualizovaná informační strategie

Zodpovědnost - Za strategické řízení IS/IT podniku je zodpovědný informační manažer, formulovat strategické záměry v informatice musí celé vedení podniku.

Hlavní náplní jsou tyto funkce a procesy

### Analýzy strategických záměrů celého podniku

Strategické záměry ve vztahu k informatice.

### Analýza stavu IS/IT a jeho okolí

Formulace rozvoje je založena na hrubé, ale především komplexní analýze stavu IS/IT a prostředí

      - Vývojové trendy v inf. technologiích

      - Analýza rozvoje inf. obchodních partnerů

      - Analýza rozvoje inf. Partnerů

      - Analýza stavu vlastního IS/IT

      - Analýza stavu komponent

#### Přehodnocení cílového stavu IS/IT

Definice hlavních cílů rozvoje IS/IT – priorita, termín

Návrh celkové a dílčí architektury (funkční, datová, …)

#### Specifikace nových informačních služeb pro zákazníky

Pouze externím zákazníkům (stav zakázky, místo dodávky, atd.)

- jako přidaná hodnota stávajícím službám

- jako samostatná podnikatelská aktivita

##### Strategie outsourcingu

Pravidla pro výběr outsourcovaných činností

Orientace na perspektivní dodavatele

##### Řízení vztahů s externími partnery v oblasti IS/IT

Firemní standardy pro výběr dodavatelů

##### Aktualizace systému řízení IS/IT

Přijímání zásadních koncepčních úprav principů řízení podnikové informatiky

##### Plánování investic do IS/IT

Investiční náročnost realizace informační strategie, a to podle vybraných hledisek

##### Plánování stěžejních projektů IS/IT

Definice klíčových charakteristik pro nejvýznamnější nové projekty rozvoje IS/IT

##### Časový plán realizace strategických záměrů

Určení hlavní etapy realizace inf. Strategie – časové termíny, obsah, vstupy a výstupy a zodpovědnost plnění.

##### Zajišťování trvalé informovanosti pracovníků o rozvoji IS/IT

To je jeden z předpokladů úspěšného plnění

### Principy strategického řízení

- Strategické řízení IS/IT musí vycházet z celkové podnikové strategie

- Na strategické řízení IS/IT a na formulaci inf. strategie se musí podílet celé vedení

- Inf. strategie musí být dostupná všem zainteresovaným pracovníkům

- Inf. strategie musí být rozhodujícím vstupem pro nové projekty

- Inf. strategie musí plnit především požadavky komplexnosti

Taktická úroveň řízení IS/IT

## Rozvoj organizace ve vazbě na informatiku

Cíl – optimalizace organizačního uspořádání firmy v souladu s možnostmi informačních technologií v rámci permanentního zkvalitňování péče o zákazníka.

Vstupy –	inf. strategie podniku – rozvoj podniku a jeho dopady do organizace podniku

Platný organizační řád podniku

Zákony, směrnice, nařízení, které se promítají do ASW

Dokumentace systému řízení podnikové informatiky

Výstupy – úpravy či návrhy úprav organizační dokumentace podniku

Zodpovědnost – různá řešení, doporučuje se provázanost s útvary odpovědnými za organizaci podniku

##### Sledování zákonů a předpisů

Zadání na odpovídající úpravy stávajících aplikací nebo projektové změny (zavedení Eura)

##### Změny podnikových procesů a podnikové organizační struktury

Zajistit konsistenci obchodních a řídících procesů podniků – podnikové organizace – informačního systému

##### Řízení a organizace informatiky v podniku

Konkretizace a realizace úprav systému řízení IS/IT

##### Definování vztahů útvarů informatiky na ostatní organizační jednotky podniku

Do těchto vztahů spadají otázky

- Účast pracovníků uživatelského útvaru v projekčních útvarech IS/IT

- Kooperace na provozu aplikací

- Formulace požadavků na nové IT

- Na koho budou vztaženy náklady na rozvoj a provoz IT

- Kdo vstupuje do obchodních a kooperačních vztahů s externími dodavateli IT

Pro tyto otázky je nutné definovat standardy.

## Řízení ekonomiky IS/IT

Finanční plánování v oblasti IS/IT, analýzy nákladů a dosahovaných efektů.

Cíl – dosažení optimálního poměru cena/výkon

Vstupy – inf.strategie, podklady z účetnictví (náklady, efekty)

Výstupy – nákladové analýzy na IS/IT, fin. plány a rozpočty

Zodpovědnost – většinou inf. manažer + pracovníci úseku IT a ekonomičtí specialisté

##### Koncepce sledování a vyhodnocování nákladů a přínosů IS/IT

Nákladové ukazatele a jejich dimenze, stejně pro efekty. Návrh metrik – přímé, nepřímé

##### Dlouhodobé plánování nákladů na IS/IT

Plán nákladů na rozvoj IS/IT (horizont 3 let)

##### Zpracování rozpočtů na provoz a rozvoj inf. systémů

Rozpočet na 1 rok, obdobná struktura jako rozpočet celé firmy – konkretizace dlouhodobého investičního plánu

##### Kalkulace nákladů na IS/IT

Výpočty nákladů na IS/IT dle vzorců

##### Evidence nákladů na IS/IT v rámci analytického účetnictví

Většinou ekonomický útvar dle podkladů z útvaru informatiky

##### Analýza nákladů na IS/IT podle zvolených hledisek

Rozlišení nákladů např. dle

    - Náklady na investice

    - Interní náklady (mzdy, cestovné, odpisy)

    - Externí náklady (licence, materiál)

Dle dimenzí

    - V čase

    - Řešených projektů

    - Provozovaných aplikací

    - Dodavatelů

    - Organizačních útvarů

    - Druhů služeb

    - Komponent IT (ASW, ZSW, HW)

##### Analýzy a návrh cenové strategie za služby

Poskytování služeb zákazníkům jako samostatné podnikatelské aktivity – sjednat ceny těchto služeb

##### Analýzy dosahovaných efektů

Sledování efektů – efekty závisí také na uživateli – nutnost efekty co nejvíce objektivizovat

    - Přímé výnosy z inf. služeb

    - Rozdíl ve výnosech základních produktů před a po zavedení inf. služeb

    - Rozdíly souhrnných ekonomických ukazatelů

    - Ukazatelé zákaznické spokojenosti

    - Ukazatelé uživatelské spokojenosti

    - Posouzení pozice firmy na trhu

## Personální řízení IS/IT

Plánování personálních kapacit, kvalifikační rozvoj pracovníků.

Cíl – takový rozvoj kvalifikace a znalostí pracovníků firmy, které zaručí efektivní využití vložených investic do informatiky (řízení znalostí podniku)

Vstupy – inf. strategie, podklady z podnikové personalistiky, potřeby personálních kapacit projektů

Výstupy – plány rozvoje personálních kapacit, školení, rekvalifikace

Zodpovědnost – inf. manažer

##### Analýzy vlastních pracovních kapacit

Analýza disponibilních personálních zdrojů, zhodnocení efektivnosti využití vlastních pers. kapacit.

##### Hodnocení personálního zajištění IS/IT

Analýza stavu pers. Zajištění jednotlivých projektů, pers. zajištění provozu.

##### Plánování stavu personálu pro IS/IT

Plány stavu pracovníků, plány podle jednotlivých projektů, úseků provozu. Také plány uživatelské kooperace

##### Operativní evidence pracovníků

Součást personální evidence – zde spíše příprava podkladů

##### Kvalifikační programy v oblasti IS/IT

Komplexní struktura školení pro pracovníky podniku, problém úzce a účelově orientovaného školení.

##### Operativní plánování a zajištění jednotlivých odborných školení

Plánování, organizování a realizace jednotlivých školení

## Řízení disponibility – systémových vlastností

Plánování a vyhodnocování průřezových charakteristik celého inf. systému podniku

Cíl – dosažení požadovaných provozních charakteristik IS za přijatelných nákladů

Vstupy – inf. strategie, organizační řád, provozní řád IS/IT, podnikové bezpečnostní směrnice, dokumenty ISO 9000

Výstupy – definování specifických projektů rozvoje bezpečnosti, spolehlivosti, výkonu, nové či upravené podnikové směrnice

Zodpovědnost – inf. manažer, vedoucí provozu IT, týká-li se to specifické oblasti – pracovník dané oblasti

Vybrané procesy

##### Řízení bezpečnosti IS/IT

Provázanost na ostatní bezpečnostní aspekty podniku. Zahrnuje analýzy bezpečnostních rizik a specifikaci zadání pro bezpečnostní projekty.

##### Řízení systémové doby odezvy

- doba odezvy celého systému na podměty z okolí (doba reakce na objednávku). Toto není pouze záležitostí informatiky.

##### Řízení pružnosti (flexibility) systému

Jde o schopnost a rychlost reakce na změny – informatika musí směřovat a podporovat i pružnost v oblasti organizace, vazeb na externí partnery, podporovat i rozvoj flexibility pracovníků.

## Řízení datových zdrojů

Projektování interních i externích datových zdrojů, nikoli správa databází

Cíl – dosažení optimálního rozsahu a kvality dat pro provozované aplikace, žádoucí poměr mezi vlastními a externími zdroji

Vstupy – inf. strategie, operativní evidence využívaných dat. zdrojů a projekční a provozní dokumentace

Výstupy – plány rozvoje a integrace datových zdrojů včetně externích.

##### Analýza stavu interních datových zdrojů, databází

Stav kvality a úplnost datových zdrojů, identifikace uložení, multiplicit, atd.

##### Plánování rozvoje interních datových zdrojů

Komplexní plán zajištění vývoje a provozu interních dat – distribuce, zdroje, zodpovědnost za aktualizaci, atd. specifikace oblastí, které není možné pokrýt interními datovými zdroji.

##### Analýzy potřeb a možností externích datových zdrojů

Analýza nabídky externích datových zdrojů – Internet, databáze na CD-ROM, dále se sestavuje konkrétní nabídka externích datových zdrojů pro vedení firmy a jednotlivé odborné útvary.

##### Analýzy možností a plánování mobilních databází

DTB umístěné na notebooky – nutné definovat jádro těchto databází vzhledem k základnímu informačnímu systému..

##### Prezentace ve veřejných datových zdrojích a službách

www – jasná koncepce ve výběru a struktuře informací, nárocích na formální stránku, určení pravidel a zodpovědnosti za aktualizaci

##### Řešení integrace databází a datových zdrojů

Efektivní provázanost jednotlivých databází – datové modelování, složitější o větší rozsah dtb., individuální aplikace uživatelů atd.

## Řízení informačních technologií

Analýza, výběr, pořízení všech komponent inf. technologií – dtb. systémů, operačních systémů, technických prostředků.

Cíl – rozvíjet a naplňovat kvalitní technologickou architekturu systému a vytvořit tak předpoklad pro efektivní provoz IT, min.nákladů na správu, prostor pro rozšiřování.

Vstupy – inf. strategie – definice základní koncepce rozvoje, studie specializovaných firem na analýzy trendů IT, analýzy trhů atd.

Výstupy – konkretizace a detailizace technologické architektury IS/IT, stanovení standardů a požadavků na výběr komponent, plány a požadavky na upgrade, atd.

Zodpovědnost – pověřený specialista (vedoucí rozvoje IT, systémový architekt, atd.)

##### Řízení technologické architektury

Vychází z analýzy změn v ostatních architekturách IS/IT, současných provozních problémů a možností IT. Zahrnuje návrh změn v technologické architektuře IS/IT – vymezení základních IT komponent, jejich vzájemných vazeb a požadovaných parametrů, vymezení technologických standardů, výběr standardního vývojového prostředí

##### Pořízení nových komponent technologického prostředí

Posouzení plánů a požadavků spojených s technologickou architekturou, provést výběr prostředků a výběr dodavatele.

##### Řízení upgrade všech komponent HW, ZSW

Viz výše, je nutné posouzení stávajících kapacitních a výkonových parametrů.

##### Řízení technologické integrace

Monitorování a analýza problémů vzájemných vazeb – např. problémy mezi ZSW a ASW.

##### Systémová podpora provozu

Pravidla pro poskytování specializované podpory uživatelům – kdo poskytuje, jak se eviduje

##### Definování standardů a pravidel pro použití IT

Přidělování práv, kapacit, oprávnění. Výstupem jsou definovaná pravidla a standardy, které jsou vesměs součástí provozního řádu IS/IT.

## Řízení rozvoje aplikací – zadávání a koordinace projektů

Projekty IS/IT – formulace zadání, posuzování, způsob řešení – řízení rozvoje celkové funkcionality IS/IT podniku.

Cíl – směřovat IS/IT k optimální funkcionalitě – pokrytí všech potřebných funkcí aplikační produkty, redukovat duplicity. Řídící procesy směřují k obsahové optimalizaci zadání nových projektů a současně k časové synchronizaci řešených projektů.

Vstupy – inf. strategie, celková, funkční a procesní architektura, evidence uživatelských požadavků na nové funkce a služby.

Výstupy – zadávací dokumentace projektů a dokumentace výběrových řízení (až smlouva s dodavatelem)

Zodpovědnost – za nové projekty – vedoucí oddělení vývoje IS/IT, u větších projektů celé vedení firmy.

##### Analýzy uživatelských požadavků na rozšíření a rozvoj IS/IT

Posouzení jejich oprávněnosti a zejména přiřazení do architektury IS/IT – posuzuje se smysluplnost, odhalování duplicitních požadavků. Přijaté požadavky se přiřazují do navržené celkové, funkční a procesní architektury.

##### Vstupní analýzy před zahájením projektu

Prvotní formulace cílů projetu a jeho hrubé funkční vymezení, posuzují se i logické a časové návaznosti na řešené projekty a vazby na již provozované aplikace, nové nároky na technologické kapacity. Hrubá představa o způsobu řešení.

##### Specifikace projektů, projektový záměr

Shrnutí vstupní analýzy

    - Identifikace a název projektu

    - Důvod pro řešení a cíle

    - Cílové skupiny koncových uživatelů

    - Rozsah, obsah a vazby

    - Hlavní výstupy projektu

    - Kritické faktory projektu

    - Systémové podmínky, předpoklady a omezení projektu

    - Typ projektu

    - Předpokládaný začátek a konec projektu

    - Odhadovaná cena projektu

    - Kvalitativní požadavky na výstupy a řízení projektu

    - Navrhované zajištění projektu zdroji a odhad kapacit

Toto vše jsou významné charakteristiky mající vliv na rozhodnutí o přijetí projektu a způsobu řešení.

##### Posuzování projektových záměrů

Na úrovni vedení firmy, či informatiky, posuzují se hlediska potřeb podniku a dostupných finančních a personálních zdrojů, součástí je také zhodnocení stavu na trhu IT.

##### Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí projektu a způsobu řešení

Vlastní rozhodnutí o přijetí či zamítnutí projektu, způsob řešení (dodavatelsky, vlastními zdroji). Přijaté rozhodnutí se protokoluje.

##### Zadání projektu řešitelskému týmu

Určení ředitele projektu, zpracování projektového zadání.

Realizace výběrového řízení (v případě dodavatelského řešení)

Postup

    - Zpracovaní poptávkového dokumentu

    - Obeslání potenciálních dodavatelů

    - Určení a obsazení výběrové komise

    - Stanovení kritérií pro výběr

    - Zajištění odborných konzultací

    - Přijetí, evidence a hodnocení nabídek dodavatelů

    - Návštěva a zhodnocení referenčních instalací

    - Presentace nabídek dodavateli

    - Souhrnné vyhodnocení nabídek

##### Kontraktační řízení na úvodní studie

V případě externího řešení – smlouva na úvodní studii – reálné základy pro řešení projektu, nutno formulovat požadavky na úvodní studii.

Operativní úroveň řízení IS/IT

## Řízení projektů IS/IT

Procesy se liší podle toho, zda je projekt řešen vlastními kapacitami či dodavatelsky, o jaký typ projektu se jedná, zda je projekt řešen individuálně nebo na základy standardního aplikačního software.

Cíl – zajisti požadovanou funkcionalitu specifikovanou v zadání s odpovídajícími náklady.

Vstupy – smlouva na úvodní studii ( vychází z poptávkového dokumentu) či zadání projektu (řešeno vlastními kapacitami)

Výstupy – všechny známé a dohodnuté typy dokumentace – uživatelská, projekční, provozní a předávací protokol.

##### Úvodní studie projektu

Smyslem je stanovit celkovou koncepci řešení – nároky na projekt, zdroje nebo souhrnné nároky na úpravu ASW.

##### Příprava organizace projektu

Konkretizace organizační struktury projektu, definice standardy pro kooperaci, přípravy analytických týmů.

##### Příprava smlouvy (kontraktu) na celý projekt

U menších projektů po ukončení výběrového řízení. Příprava a projednání jednotlivých částí smlouvy až po její uzavření a podpis.

##### Analýza a návrh řešení – globální/ detailní

Vymezení požadovaných funkcí IS/IT, specifikace podpory procesů inf. technologiemi, návrh obsahu a formy zpracovávaných dat, zajištění provozu, návrh řešení do technologické roviny, prototypová řešení.

Činnosti

    - Zpřesnění a úpravy harmonogramu anal. činností

    - Řízení prací uvnitř anal. týmu

    - Plánování, organizace a zajištění konzultací

    - Řízení zprac. dokumentace

    - Plánování a organizace dílčích oponentur

    - Zpracování, ověření a odsouhlasení protokolů z oponentur

    - Řízení přípravy a oponentur prototypů

    - Apod.

Odsouhlasená dokumentace vstupuje do implementace

##### Implementace/customizace

Technologická realizace navržených řešení.

##### Testovací procedury

Řízení testovacích procedur znamená přípravu a instalaci testovaných modulů, adekvátní výběr pracovníků, protokoly o průběhu a výsledcích testů.

##### Příprava provozu a migrace

Plán migrace – postup zavedení projektu do provozu

    - Zpracování celk. harmonogramu

    - Vytvoření prvotních databází

    - Plošné školení všech uživatelů nové aplikace

    - Příprava a realizace potřebné technologické infrastruktury pro projekt

    - Určení charakteru, rozsahu a délky trvání zkušebního provozu

Pro projekty s velkém počtem dislokovaných jednotek – provozní rozšíření projektu na všechny org. jednotky (roll-out)

##### Předávací procedury

Na základě dokumentace migrace projektu – potvrzení požadované funkcionality a provozních charakteristik aplikace. Předávacím protokolem končí projekt.

### Zajištění vlastního provozu projektu a realizace změnových řízení

Hranice řízení projektu a řízení provozu. Změnová řízení musí mít stanovena základní pravidla.

    - Kdo je oprávněn formulovat požadavky na změny

    - Formální nároky na návrh změn

    - Kde a jak se požadavky na změny evidují a analyzují

    - Kdo posuzuje požadavky na změny

    - Jaký je postup požadavků na změny

    - Jaké jsou ceny za realizaci změny

    - Jak je informován navrhovatel o osudu změny.

## Řízení provozu

Veškeré řídící aktivity spojené s provozem celého informačního systému a jeho jednotlivých komponent.

Cíl – zajisti provoz jednotlivých aplikací a požadovanou úroveň konzultační a technické podpory.

Vstupy – provozní dokumentace projektů.

Výstupy – provozní dokumentace – deníky sítě, serverů, databází, hot-line, help-desk.

Zodpovědnost – vedoucí provozu IT

##### Plánování zařazování projektů do provozu

Zpracování a aktualizace plánu zařazení nových projektů do provozu.

##### Přebírání projektu do provozu

Prověření provozuschopnosti aplikací, ověření úplnosti a kvality provozní dokumentace.

##### Provoz Hot-line a Help-desk

Hot-line – technologické požadavky, help-desk – funkční požadavky. Stanovení organizačních pravidel, dostupnosti, personálního obsazení.

##### Řízení správy serverů, sítě a databází

Vedení a zpracování tzv. provozních deníků – evidence stavu IT komponent, evidence poruch, výpadků, plán a realizace kontrol, archivace, logů, atd.

##### Správa koncových stanic sítě

Evidence pracovních stanic, instalace vzdálená správa.

##### Výběr a nákup počítačového materiálu

Vedení skladu, nakupování, výměna.

##### Zajištění spojení s okolím a připojení do externích sítí

Připojení na Internet, na obchodní partnery

- Z čeho budete vycházet, jaké podklady si zajistíte ?

  - Vycházet se dá z jednotlivých bodů výše uvedených – přizpůsobit na danou situaci. Podklady – viz body (globální strategie, informační strategie, org. Řád a směrnice, dokumentace projektů, dokumentace programů a služeb, které existují, přehled trhu atd.)

- Co bude hlavním obsahem navržené koncepce ?

  - Viz opět náplň jednotlivých bodů.

- Jaký předpokládáte další postup ?

  - Odshora dolů – strategie podniku – inf. Strategie, analýza současného stavu, definice projektů atd.