# Systémová integrace

Charakterizujte cíle a základní principy systémové integrace.

Systémová integrace Jeden ze systematických a praxí ověřených postupů k vývoji a provozu IS/IT, zaměřený na minimalizaci rizik a maximalizaci efektů IS/IT. Cílem SI je vytvoření a permanentní údržba integrovaného informačního systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných IT k maximální podpoře podnikových cílů. Informační systém je přitom vytvářen integrací různých zdrojů, tj. různých produktů a služeb. Principy vývoje IS/IT: - požadované funkce IS jsou odvozeny od podnikových cílů a potřeb podnikových procesů - IS je řešen a realizován jako komplexní informační systém vytvořen z řady různých komponent různých výrobců. hlavní komponenty jsou: - počítače a přídavná zařízení - sítě LAN a WAN - ZSW: řídí využití zdrojů počítačů a počítačové sítě (OS, sw pro řízení sítě, RDBMS) - TESW (technologicky orientovaný typový software): podporuje základní administrativní činnosti a komunikaci mezi pracovníky (workflow, text. editor, tab. kalkulátor, email) - ASW: pro podporu výrobních, ekonomických, distribučních a dalších procesů podniku. 1. TASW - standardizované řešení informačního systému podniku (výrobní, distribuční apod. podnik) 2. IASW - individuální ASW šité na míru potřebám podniku - interní a externí datové zdroje - IS je relizován jako integrovaný komplex služeb (projekční, implementační, instalační, školící, apod.) - IS je relizován jako otevřený systém na bázi mezinárodních i podnikových standardů, zajišťující podniku nezávislost na určitém výrobci techniky a sw - IS je rozvíjen pomocí jednotné metodiky - IS je provozován na základě jednotné vrstvy pravidel, které musí dodoržovat všichni uživatelé Efekty SI: efekty se projevují v oblasti realizovaných procesů podniku. např.: - zkrácení celkové doby reakce podnku na podnety z okolí (rozhodující) - využití progresivních metod řízení podnikových zdrojů a procesů na základě vyšší dostupnosti vyšší dostupnosti a komlexnosti informací informací ze všech činností podniku - integrace firemního know-how - snížení chybovosti a nekonzistencí informací Rizika SI: - vyšší závislost podniku na externích dodavetelích komponent a služeb IS/IT na kvalitě jejich práce, na jejich serioznosti a stabilitě - vyšší složitost systému a nároky na projekci a přípravu řešitelů - vyšší nároky na uživatele (pochopení relevantních vazeb, jejich významu a důsledků) Složky SI: - Integrace dat - Integrace aplikací (funkce, software, data) - Integrace podnikových procesů a funkcí IS/IT - Integrace uživatelských rozhraní aplikací - Integrace metodická - Integrace hardwarová a technologická #### Proč vlastně systémový integrátor? Volba externího sytémového integrátora je podmíněna podnikem z několilka důvodů: - IS/IT má pro podnik prioritní význam a jeho nefunkčnost může ohrozit daožení podnikatelského záměru - požadavky na realizátora přeshují možnosti vlastního týmu informatiků - čas realizace IS/IT je kritickým faktorem - vhodné rozložit rizika na několik subjektů SI vystupuje vůči podniku jako hlavní dodavatel, dopovídá za všechny realizované záležitosti.

Zdroj: Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, str. 99-109, 112-117

Úloha - předpoklady: Jste reprezentantem dodavatelské firmy, působící jako systémový integrátor pro vámi zvoleného zákazníka. Zadání: - Jaké budou hlavní principy systémové integrace, o něž budete řízení rozvoje IS/IT opírat ? - Jaké požadované služby od vás, jako systémového integrátora, bude zákazník zřejmě očekávat a jak je zajistíte ? - Demonstrujte možné chyby v integraci IS/IT zákazníka a popište způsob jejich řešení.

Jaké budou hlavní principy systémové integrace, o něž budete řízení rozvoje IS/IT opírat? viz obecné principy. Jaké požadované služby od vás, jako systémového integrátora, bude zákazník zřejmě očekávat a jak je zajistíte ? - spolupráce na tvorbě a aktualizaci informační strategie - tvorba úvodní studie (specifikace produktů, služeb, času, financí, atd. pro projekt) - návrh architektury celého IS/IT aby bylo MOŽNO - budovat IS/IT jako stavebnici z komponent - přizpůsobovat IS/IT podnikovým změnám (cílům, vizím) - přizpůsobovat IS/IT novým možnostem v IT - dodání metodiky vývoje IS/IT; nutno definovat: - odpovědnost integrátora a zákazníka v procesu vývoje IS/IT, - licenční a leasingové podmínky na služby integrátora - typové etapy vývoje IS/IT, vč. vstupů, výstupů, metod a řešení - způsob a dokumentace předání, testování a vyhodnocení kvality komponent a služeb - způsob podávání, řešení a dokumentace reklamací - plánování projektu a tvorba harmonogramu - řízení projektu - konzultace optimalizace podnikových procesů - zajistění dodávek a instalací HW a SW komponent, vč. dokumentace. Jedná se o tyto komponenty: - HW (servery, koncové stanice, tiskárny a další přídavná zařízení) - kabeláž - síťový SW - OS - RDBMS - DWH - CASE, 4GL , apod. - technologicky orientovaný SW(OIS, EDI, workflow, apod.) - ASW - koordinace subdodávek - zajištění všech služeb (servis, údržba, konzultace, školení, apod.) související s integrací všech komponent - udržování dokumentace - garance funkčnosti a kvality dle POUR: - projekční služby (analýza, návrh, implementace a instalace jednotlivých komponent IS/IT) - výběr vhodných produktů pro realizaci projektů - od aplikačního sw až po dílčí technické prostředky - instalční služřby - technických prostředků, kabeláže, ZSW - školící služby - pro všechny typy komponent IS/IT a skupiny uživatelů, kde je školení účelné nebo je vyžadováno - podíl na řízení projektů a provozu IS/IT - zajišťování permanentního rozvoje IS/IT v souvislosti s novými funkčními požadavky, datovými zdroji, rozvojem IT a rozvojem znalostí uživatelské sféry Demonstrujte možné chyby v integraci IS/IT zákazníka a popište způsob jejich řešení? viz předchozí. (Rizika)

# Individuální versus typová řešení IS

Zhodnoťte smysl typových řešení a možnosti jejich použití při vývoji IS. Klasifikujte možnosti typového řešení na různých úrovních návrhu systému (konceptuální, technologický, implementační návrh). Odlišnosti životních cyklů projektů orientovaných na individuální ASW (IASW) a na TASW. Možnosti kombinace individuálního a typového řešení.

Smysl TASW TASW je ekonomicky efektivní řešení ASW. Není nutno zaměstnávat tým odborníků, kteří musejí být takřka neustále doškolováni pro vývoj vlastního ASW. Je ekonomicky výhodne takový tým nezřizovat. Není nutné vynakládat stovky člověkoroků práce na samostatný vývoj ASW pro potřeby jednoho podniku. Není nutné, aby jeden podnik nesl všechny náklady s vývojem jednoho software. Při jednorázovém řešení je rovněž obtížné si vybudovat dobré zázemí u dodavatelských firem HW a ZSW. Důvody proti IASW: - vysoké náklady na vlastní tým - časová náročnost vývoje - všechny náklady nese podnik - obtížně budovatelný vztah s dodavateli Klasifikace TASW na úrovních návrhu (konceptuální, technologická, implementační) Odlišnosti životního cyklu projektu TASW od IASW (Pour str.87) Životní cyklus je detailně zpracován v Pour str.87, protože není smyslem doslovně opisovat jednotlivé části, doporučuji uvedené kapitoly prostudovat. Hlavním odlišením je ta situace, že v případě TASW, již existuje aplikační software. Projekt na bázi IASW je specifický neexistencí jakéhokoliv IS v případě, že nebudeme navazovat na možný existující IS. Dále se odlišnosti se projevují v legislativním zabezpečení projektu. Odlišnosti vycházejí ze statutu, kdo realizuje projekt vývoje informačního systému. Protože podnik realizuje daný IS vlastním IT oddělením není třeba např. uzavírat složité právní smlouvy o realizaci projektu IS. Pokud je IASW realizován externím dodavatelem, potom vše zůstává identické. Etapy životního cyklu - Úvodní studie, GAN, DAN, Implementace, Provoz a údržba Odlišnosti v jednotlivých etapách vývoje IASW oproti vývoji TASW: Úvodní studie - Úvodní studie v IASW je realizována vlastním IT oddělením konzultacemi s ostatními odděleními nebo je realizována externím dodavatelem za účasti konzultace s funkčními oddělení podniku GAN - u TASW se analyzují procesy v podniku a zkoumá se jak by se mohly přizpůsobit funkcím systému - u IASW se analyzují procesy v podniku a dle nich se navrhují funkce v systému DAN - dle mého názoru je to identické - vycházíme jen z toho, že u IASW daný SW přímo přizpůsobuje požadavkům podniku Implementace a provoz - identické Možnosti kombinace TASW, IASW (Voříšek, str.110-111) možnosti kombinace obou variant uvádí tabulka variant vývoje IS/IT podniku, která sleduje jednotlivé kombinace dle způsobu realizace IS. Tabulka uvádí jednotlivé výhody a nevýhody, které s variantami souvisejí. Varianta; Pozitiva; Negativa. I. Vlastní vývoj IASW, nákup ostaních komponent, integrace vlastními silami; - IS šitý na míru potřebám podniku - inkremnetální vývoj dle funkcí - know-how o provozovaném systému je v podniku - konkurence nezná silné a slabé stránky provozovaného systému - snadná reakce na okmažité potřeby uživatelů; - vysoké náklady - nejsou do IASW zabudovány osvědčené metody a postupy - dlouhá doba řešení - nižší kvalita IASW, obtížná integrace celého IS/IT - nízká parametričnost řešení (řešení mnohdy reaguje na okamžité požadavky - malá snaha o generalizaci řešení) - nekonzistence řešení při fluktuaci řešitelů. II. Vývoj IASW externí firmou, nákup ostaních komponent, integrace vlastními silami; - IS šitý na míru potřebám podniku - inkrementální vývoj dle funkcí - konkurence nezná silné a slabé stránky provozovaného systému - optimální využití zanlosti interních a externích specialistů; - vysoké náklady (vyšší než u v.I.) - dlouhá doba řešení (kratší než u v.I.) - obtížná integrace celého IS/IT - nízká parametričnost - rizika úniku důvěrných informací mimo podnik. III. Nákup všech komponent (vč. TASW) od různých výrobů a zajištění integrace vlastními silami; - rychlá realizace - nejnižší náklady - lze vybrat osvědčenou část pro každou část IS - TASW obsahuje nejlepší zkušenosti širokého okruhu uživatelů - TASW je parametrický; - procesy v podniku se musejí přizpůsobovat TASW - vysoké nároky na řešitelský tým (obtížná integrace, pokud různé části od různých dodavatelů) - nízká stabilita (obtížná údržba vazeb mezi aplikacemi). IV. Nákup celého IS/IT od generálního dodavatele - systémového integrátora; - nejrychlejší realizace - nízké náklady - profesionální řešení každé komponenty i celého IS/IT - lze vybrat osvědčená řešení pro každou část IS - TASW obsahuje nejlepší zkušenosti širokého okruhu uživatelů - TASW je parametrický - dodavatel garantuje vývoj TASW - rozložení rizik mezi S. integrátora a podnik; - procesy v podniku se musí přizpůsobit TASW - velká závislost na generálním dodavateli a jeho (serióznosti, schopnostech, stabilitě) - růziko úniku důvěrných ionformací mimo podnik. V. Tvorba IS generálním dodavatelem - systémovým integrátorem a outsourcing provozu části nebo celého IS/IT; viz varianta 4 a navíc. - snížení nároků na provozní personál - snadnější přizpůsobování kapacit IT dle potřeb podniku - výnoisy z rozsahu u S. integrátora mohou snížit náklady u zákazníka ještě více než u v.IV. - využívání nejprogresivnějších technologií z důvodu specializace S. Integrátora; viz varianta 4 a navíc. - další růst závislosti na S. integrátoru - další zvíšení rizika úniku informací.

Zdroj: Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace

Úloha - předpoklady: Jste reprezentantem IT firmy na úrovni systémového integrátora. Pro Vašeho zákazníka dodáváte komplexní řešení IS/IT, které bude zahrnovat část řešenou na základně typového ASW a část individuální. Vaším úkolem je presentovat zákazníkovi přístup Vaší firmy ke komplexnímu řešení . Zadání: - Jaké charakteristiky jednotlivých projektů budete se zákazníkem konzultovat před rozhodnutím o způsobu jejich řešení ? - Jaké hlavní rozdíly ve způsobu obou typů řešení budete zákazníkovi presentovat tak, abyste od počátku zajistil efektivní způsob kooperace na projektech ? - Jaké dopady bude mít volba IASW, resp. TASW na způsob zajištění vaší firmou?

Jaké charakteristiky jednotlivých projektů budete se zákazníkem konzultovat před rozhodnutím o způsobu jejich řešení ? - doba projektu - způsob spolupráce (míra otevřenosti zákazníka k citlivým informacím) - jak budou uchovány citlivé podnikové informace - nároky na parametričnost - integrace celého řešení - finance Jaké hlavní rozdíly ve způsobu obou typů řešení budete zákazníkovi presentovat tak, abyste od počátku zajistil efektivní způsob kooperace na projektech ? čas Jaké dopady bude mít volba IASW, resp. TASW na způsob zajištění vaší firmou? časové - způsob spolupráce, realizace IASW bude mít vliv na růst spolupráce se zákaznickou firmou, firma bude nucena (možná) poskytovat citlivé podnikové informace - pokud se rozhodne pro outsourcing IS/IT ještě to tak zvýší míru provázanosti a závislosti zak. firmy na dodavatelské firmě

# Metodiky vývoje IS

Vysvětlete smysl, obhajte účel a vyjmenujte základní vlastnosti metodiky vývoje IS. Popište specifika a problémy zavedení metodiky do používání v organizaci. Vyjmenujte Vám známé metodiky a klasifikujte je.

Metodika: systematický přístup k tvorbě IS, který jasně vymezuje postup a obsah jednotlivých fází vývoje IS/IT. Metodika je explicitní způsob strukturování myšlení a konání. Metodika obsahuje model, který reflektuje zvolené pohledy na realitu a který vychází z množiny filosofických paradigmat. Metodika musí říkat „jaké“ kroky a „jak“ je vykonat, ale nejdůležitější je, aby řekla proč se mají vykonat. Metodika je souhrnem etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, dokumentů, řízení, metod a nástrojů, který pokrývá celý životní cyklus informačního systému. Metodika by se měla vztahovat na všechny prvky IS (pracovníky, organizační procedury, data, SW, HW a další), organizační vlivy IS, ekonomické otázky spojené s vývojem a provozem IS a doporučené dokumenty způsobu řízení IS Každá metodika MUSÍ (požadavky na metodiku): - deklarovat soubor hodnot, na kterých je založena, resp. kterých chce u budovaného IS/IT dosáhnout (min. náklady tvorby, krátká doba řešení, apod.) - určovat postup řešení, aby bylo možné celý proces vývoje IS plánovat - určit priority řešení (co kdy a kde je důležité) - doporučit metody, techniky a nástroje pro jednotlivé etapy řešení Obecné principy: - orientace na cíle a problémy: východisko tvorby IS=cíle a problémy - účast zadavatele na projektu: protože vedení organizace má odpovědnost na obsahu realizovaného IS, musí se aktivně podílet na vývoji . - klíčové dokumenty a jejich schvalování: dokumenty, které podléhají schválení ze strany vedení =klíčové; bez schválení nelze pokračovat ve vývoji IS, toto zajišťuje účast vedení na projektu - zapojení uživatele do návrhu: klíčoví uživatelé (s pravomocí rozhodovat) se musí účastnit projektu - modelování a abstrakce, princip tří architektur: vytvoření modelu úrovní modelů systému vede k oddělení podstaty systému od omezení vyplývající ze zvolené technologie a implementačního prostředí. - ověřování a testování návrhu během celého vývoje: nutnost ověřování zda, každá činnost splňuje přepokládaný stav. realizuje se prostřednictvím řídících komisí a schvalovacích procedur. - v každé etapě probíhá analýza a návrh: v jednotlivých etapách se analyzují požadavky na systém a zpodrobňují se pouze na takovou úroveň, aby bylo možné na základě takto provedené analýzy, navrhnout systém tak, aby mohla být zahájena další etapa. požadavky se pouze zpodrobňují. při změně nadřízeného požadavku, je nutné změnu provést až v etapě, kde byl daný požadavek zaveden. takto se změna požadavku promítne do všech etap, ve kterých se požadavek vyskytuje. - vývoj probíhá z hlediska všech pohledů na systém: v každé etapě je třeba analyzovat a navrhovat na odpovídající úrovni podrobnosti: - data - funkce - organizace - sociální a psychologická hlediska - technologie - ekonomická hlediska - otevřenost metodiky: musí být postavena na běžně používaných metodách a technikách vývoje IS a měla by být schopna vstřebat veškeré nové poznatky na tomto poli. umožňuje top použití CASE nástrojů. Každá metodika tak kompatibilní s s většinou standardních metodik vývoje IS. Smysl metodiky: základním přínosem zavedení metodiky tvorby informačního systému je zvýšení kvality vyvíjených informačních systémů vč. zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. toho je dosahováno především toho, že metodika umožní: - dosáhnout větší produktivity a kooperace projektových týmů - vytvořit přesně definovaný komunikační standard pro jednotlivé typy funkčních míst, a to jak tvůrců, tak i uživatelů systému. - vetší specializaci projektových týmů a jejich členů na jednotlivé etapy životního cyklu vývoje IS - získat větší nezávislost vyvíjených, či již vytvořených informačních systémů na konkrétních řešitelích - dosáhnout větší pružnosti vytvářených IS vzhledem k vývoji potřeb uživatelů - získat kvalitní a aktuální dokumentaci k IS - dosáhnout efektivnější údržby IS - definovat kritéria kvality vytvářených IS pro každou etapu životního cyklu vývoje IS pro každou etapu vývoje IS - kvalitněji řídit a kontrolovat práci na projektech - snížit rizika vyčerpání zdrojů na nerealizované IS, tj. soustředit se na vyvíjený systém především v počátku vývoje IS a odhalit nerealizovatelnost vývoje - získat větší možnost přenositelnosti do jiných implementačních prostředí - získat jasně určená východiska a kritéria pro výběr a použití prostředků CASE Metodika má sloužit jako základní standard tvorby IS Specifika zavádění metodiky do používání: zavádění metodiky do organizace má vliv na celou organizaci jako celek. základem zavedení metodiky je výchozí verze metodiky tvorby IS pro organizaci. Výchozí verzi je nutné před použitím v reálné situaci upravit pro specifické podmínky v organizaci. dále je nutné provést změny v sociálně psychologické oblasti - protože musí být věcí lidí v organizaci. lidé budou s metodikou pracovat. nutno vytvořit vstupní podmínky pro metodiku: - příznivé sociálně psychologické klima - dostatečná kvalifikace pracovníků v oblasti metod technik a nástrojů vývoje IS - jednotně koordinovaná a řízená organizační struktura vývoje IS, výsledkem je vytvořené metodické centrum, jehož náplní je údržba a rozvoj metodiky Zavádění metodiky má své činnosti (řádky) a své fáze (sloupce) příprava zavádění; pilotní projekt; úprava metodiky; rozšiřování metodiky. výběr pilotního projektu; X. vyškolení pracovníků získávání školitelů; X; X; X; X. sociálně psychologická centra; X; X; X; X. budování metodického centra; X; X. pilotní projekt; X. vyhodnocení pilotního projektu; X. úprava metodiky na základě pilotního projektu; X. rozšíření metodiky v organizaci; X. Klasifikace metodik: metodiky lze koupit v podobě: - vytištěných publikací - hypertextových souborů - školení, kurzů klasifikace: - státem podporované (stát vyžaduje při státních zakázkách použití definované metodiky, případně je jím vlatníkem a zodpovídá za vytváření nových verzí metodik) - SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) - Velká Británie - SDM (System Development Methodology) - Holandsko - MERISE - Francie - V-MODEL - Neměcko - Mezinárodní(zaměřené na pracovníky statní správy) - Euromethod - EU - Software Life-Cycle Process - ISO - Firemní metodiky (ve vlastnictví významných firem, škol, institucí ... apod.) - IE (Information Engineering Methodology - James Martin and Co.) - SE (LBMS System Engineering) - ORACLE CASE Metohd (Oracle Corp.) - Accelerated System Development for Client/Server (Ernest and Young) - RAP (Rapid Application Prototyping - Texas Instruments) - RSDM (Rapid System DevelopmentMethodology - Bechman Information Systems) zájem firemních metodik: specifický postup vývoje IS a tomu příslušné nástroje a pravidla, CASE zájem státních a eurometod: integrovat jednotlivé vyvíjené systémy tak, aby vzájemně tvořily systém

Zdroj:

Úloha - předpoklady: Jste projektantem IS v podniku. Řešíte problémy výběru a uplatnění standardní metodiky vývoje Vašeho informačního systému. Zadání: - Jaké otázky si položíte a jak je budete řešit. - Jak budete při výběru vhodné metodiky postupovat ?

Jaké otázky si položíte a jak je budete řešit? Otázky budou vycházet z obecných charakteristik metodik, tj. budeme vztahovat metodiku na konkrétní organizaci a následně vyhodnocovat její úspěšnost v aplikaci na definovanou organizaci. zkoumáme jak efektivně metodika naplňuje svůj smysl, tj. co nejkvalitnější výsledný IS - jaká je orientace metodiky na cíle a problémy? - jak se účastní zadavatel na projektu? - jaké jsou klíčové dokumenty a jak probíhá jejich schavalování? - jak probíhá zapojení uživatele do návrhu? - jak probíhá ověřování a testování návrhu během celého vývoje? - jak se zpracovávají změny požadavků? - jak probíhá vývoj IS z hlediska všech pohledů na systém: (data, funkce, organizace, sociální a psychologická hlediska, technologie, ekonomická hlediska) - jak velká je otevřenost metodiky Rovněž je nutné stanovit jak daná metodika reflektuje současné trendy (str. 45 Řepa) Trendy: - nahrazování vodopádového postupu tvorby IS postupy iterativními - pronikání objektových charakteristik - globalizace pojetí analýzy - posun od hard k soft metodikám - zohlednění postupu implementace TASW Jak budete při výběru vhodné metodiky postupovat ? - opatrně a obezřetně - zaeviduju - zhodnotím - vyberu - implementuju

# Multidimenzionální přístup k řešení IS

Cíle multidimenzionálního přístupu k vývoji IS/IT. Dimenze řešení informačního systému (datová, funkční, organizační, pracovní, ekonomická, softwarová, hardwarová, časová, metodická apod.). Vztah dimenzí a fází životního cyklu projektu, modifikace vah dimenzí s ohledem na podmínky řešení projektu. Metainformační systém jako nástroj řízení vývoje integrovaného IS/IT.

MDIS (Multidimensional Development of Information System) cíl: vývoj a údržba komplexního a integrovaného IS/IT, který optimálně podporuje dosažení podnikových cílů - nepředepisuje detailně jednotlivé kroky vývoje IS/IT- vychází z toho, že každý projekt je natolik specifický, že by to mohlo vést k hledání analogií i tam, kde nejsou - metodika klade důraz na to - jak strukturovat práci - co by se mělo řešit v jednotlivých fázích vývoje IS/IT - čem v jednotlivých fázích vývoje IS/IT přemýšlet Mnohost pohledů na IS/IT jak při řešení, tak při provozu IS/IT = základní předpoklad efektivnosti IS/IT. Multidimenzionalita = řešení IS/IT souběžně ze všech pohledů, které ovlivňují efektivitu IS/IT. 2 základní skupiny dimenzí vývoje IS/IT - úrovně integrace, použitá úroveň abstrakce a časová dimenze - ty úrovně, které se aplikují v každé fázi vývoje IS/IT = obsahové dimenze (informační/datová) (procesní/funkční) (ekonomická/finanční) (organizační/legislativní) (pracovní/sociální/etická) (softwarová) (hardwarová) (metodická) (manažerská) Cíl multidimenzionality - neopomenout žádná faktor, který ovlivňuje úspěšnost tvorby, zavedení, provozování a dalšího vývoje IS/IT - neopomenout vzájemné ovlivňování (vazby) faktorů Dimenze řešení IS = druhy pohledů na IS Při řešení je nutno vycházet z uživatelských pohledů na IS/IT a ty postupně transformovat v řešitelské Uživatelské pohledy - pohled vrcholového vedení podniku – dlouhodobý a strategický charakter - na podporu kterých podnikových procesů se zaměřit - požadovaný čas nasazení dalších verzí IS/IT - jaké finanční (i pracovní) zdroje může podnik na řešení uvolnit - procesní pohled koncových uživatelů - jaké procesy probíhají na sledované úrovni řízení podniku - která data sbírat a uchovávat - kdy data sbírat - jaké transformace dat provádět - pohled koncového uživatele na funkce IS při komunikaci s počítačem - odvození návrhu průběhu komunikace uživatele s IS Řešitelské pohledy na IS/IT a. dimenze čas, úroveň abstrakce, úroveň integrace Úlohou řešitelských pohledů je transformovat uživatelské pohledy (požadavky) nejdříve do logického návrhu a ten pak do fyzického. Z této skupiny dimenzí (čas, úroveň abstrakce, úroveň integrace) jsou v MDIS odvozeny jednotlivé fáze vývoje IS/IT. Každá fáze má cíle, vstupy, výstupy a postup řešení. Cíle rozdělení prací do fází – rozdělit řešení do projektů – usnadní plánování a řízení prací – vývoj po částech, které jsou samostatně co nejrychleji předatelné do provozu (zavedením projektu do provozu vzniká nová verze provozovaného IS/IT) – jasně oddělit jednotlivé úrovně abstrakce při řešení IS/IT – sjednocování náročnosti – zajistit adekvátní podporu globálních cílů podniku Fáze: globální strategie = model budoucího stavu celého podniku informační strategie = model budoucího stavu IS/IT (technologická integrace) Obě fáze zajišťují integraci: - vizí a idejí - podniku s okolím - interních podnikových procesů Životní cyklus projektu Projekty definované v informační strategii se realizují v 6 fázích: – úvodní studie = studie proveditelnosti, variantní návrh koncepce – globální analýza a návrh = vymezení hlavních funkcí a dat na konceptuální úrovni – detailní analýza a návrh – transformuje konceptuální do technologické (např. relační model) – implementace – technologická do implementační (programování programů) – zavádění – instalace, školení – provoz a údržba Globální analýza a návrh: hlavní výstupy jsou - návrh funkcí aplikace - návrh logické struktury DZ - návrh alternativ implementačního a provozního prostředí Detailní analýza a návrh – návrh programových modulů – návrh fyzické struktury DZ – návrh uživatelského rozhraní b. Obsahové a metodicko-organizační dimenze obsahové – data/informace – funkce/procesy – organizační a legislativní aspekty – SW – HW – ekonomické a finanční aspekty metodicko-organizační – metody – určuje metody a nástroje pro jednotlivé fáze – dokumenty – jaké dokumenty vznikají v průběhu, jejich obsah – řízení prací dané fáze – postup při řešení fází vývoje IS data/informace – potřebné typy informací, obsah a struktura DZ a její fyzické uložení signální (došlá faktura) strukturální (popisuje strukturu systému) genetické (uložená ve vlastní paměti systému – např. paměti lidí) – časové vymezení informace – historická – aktuální – prognostická – úroveň obecnosti informace – konkrétní – abstraktní – úroveň agregace – zdroj informace – forma (znaková, zvuková, obrazová) – objem – místo a forma uložení funkce/procesy funkční pohled na IS/IT je statický – popisuje hierarchický rozpad funkcí IS – výstupní data (hrubá mzda, daň ze mzdy,…) – vstupní data (odpracovaný počet hodin,…) – řídící data (zákon o dani z příjmu,…) procesní – zajímá nás dynamika chování podniku při výskytu různých událostí informační (příchod faktury) časová (spojena s určitým časem) mimořádná (výpadek proudu) organizační a legislativní – musí respektovat platnou legislativu dané země a podnikové směrnice a normy – popis organizační struktury platné v době provozu jednotlivých verzí IS/IT primární – obvykle stromová sekundární – při řešení specifických problémů (může jich být více) – definuje pravidla pro vývoj, údržbu a provoz IS, zodpovědnosti a pravomoci, postupy prevence proti mimořádným stavům pracovní, sociální a etické aspekty – určit potřebnou strukturu pracovníků podniku (počet, kvalifikace, věk, pohlaví) – analyzovat sociální a etické dopady přechodu na novou verzi IS – jak do nového pracovníka přenést genetickou info – jak využít znalosti nového pracovníka – jak motivovat spolupráci SW – určení architektury programového systému – typy, parametry, vazby komponent ZSW a ASW – nákup či vývoj SW komponent? HW – určení HW architektury IS – typy, parametry, počty počítačů, periferních zařízení, sítí ekonomické/finanční – finanční náklady tvorby a provozu IS + přínosy z použití IS – kdy a z jakých zdrojů budou náklady na IS kryty Vztahy mezi obsahovými dimenzemi – funkce  data – řídící data – zákony – rozsah dat – diskové kapacity – programové moduly – počítače, sítě – řídící odpovědnost funkčního místa – funkční místa – počet pracovníků – řídící a výkonné odpovědnosti – kvalifikace – propojení HW, SW a datové dimenze  - technologická architektura – definuje způsob zpracování aplikací IS (dávkově,…) - vnitřní stavba aplikací (KIS,…) a uživatelské rozhraní Přizpůsobení MDIS konkrétnímu projektu Faktory, které je třeba brát v úvahu: charakter řešení - nákup hotového TASW - přizpůsobení procesů možnostem TASW - výběr nejvhodnějšího TASW - nákup vývojového prostředí a tvorba nového ASW pomocí něho - vhodnost vývojového prostředí pro řešenou aplikaci - realizace IS/IT včetně vývojového prostředí - nejnáročnější - nejméně používaná rozsah problému a jeho složitost – čím složitější, čím je třeba více pracovníků na realizaci a tím obtížnější je jejich koordinace – roste význam manažerské dimenze a význam prototypů požadovaná kvalita řešení a spolehlivost provozu – role testování a zodpovědností čas, který je objektivně dán na řešení – čím méně času, tím roste význam inkrementálního vývoje počet, schopnosti a zkušenosti řešitelů – školení a testování (u nesehraného týmu) počet a dosavadní zkušenosti uživatelů – s klesající zkušeností uživatelů roste význam úvodních fází vývoje IS finanční zdroje na řešení – čím méně peněz, tím „lepší“ (subtilnější) řešitelský tým, tím vyšší role TASW a úvodní studie - menších projektů se spojuje několik fází do jedné etapy řešení - nesmí ale znamenat vypuštění některé dimenze řešení - váha dimenzí (obsahových) vyplývá z kritických faktorů úspěchu projektu Požadavek krátké realizace při minimalizaci rizik a rostoucí komplexnost projektů  možnosti řešení a) prototypování b) inkrementální vývoj - cílem je co nejrychlejší dosažení přínosů projektu - každá část aplikace prochází fázemi samostatně (musejí ale být samostatně provozovatelné) Metainformační systém jako nástroj řízení vývoje integrovaného IS metasystém = systém popisující/modelující jiný systém – je jednotou metadatabáze (metadat) a operací umožňujících uchování a zpracování metadat metadata popisují IS/IT podniku a jejich vzájemné vazby na další součásti podniku a na podnikové aktivity Komerčně nejúspěšnějším je ARIS (použitelný pro zavádění ISO 9000 i BPR). MtS na VŠE – má zajistit integrovaný pohled rozdílných skupin uživatelů na IS. Základní operace MtS operace realizující pasivní roli MtS (nevyžaduje přímé propojení MtS a IS) – vytváření a údržba metadatabáze – dotazy na obsah a strukturu IS/IT – analýzy konsistence IS/IT (chybějící části IS, nadbytečná data,…) – analýzy nad metadaty – co se stane, když… operace realizující aktivní roli MtS – řízení IS/IT (spouštění dávek, kontrola přístupových práv,…) – sledování provozu IS/IT (monitorování přístupu uživatelů k IS,…) Hlavní požadované vlastnosti MtS 1. Funkčnost MtS – musí zajišťovat požadované spektrum funkcí pro různorodé skupiny uživatelů v prostředí dynamického vývoje IS – musí věrně odrážet změny podniku i okolí a. podpora činností spojených s řízením vývoje a provozu IS na strategické, taktické i operativní úrovni b. umožnit koncovým uživatelům rychlou orientaci v rostoucí komplexnosti IS + význam uložených dat c. umožnit vzájemnou informovanost pracovníků podniku a partnerských organizací 2. Pružnost – umožnit přidávání dalších objektů, vazeb a operací s nimi dle požadavků uživatelů 3. Jednoduchost použití Přiměřená pracovní náročnost – umožnit import dat – většina atributů metaentit je nepovinná – provoz MtS snižuje pracovní nároky při zajištění jiných úloh, umožňuje redukovat chyby při řízení provozu a vývoje IS/IT a tím snižovat náklady IS/ITArchitektura MtS Přínosy - perspektivní nástroj při řízení rozsáhlých a heterogenních IS - společná platforma řešení problémů a sjednocení pohledů na IS - vytvoření efektivních vazeb mezi globální a informační strategií a taktickým a operativním řízením - multidimenzionální koncepce zajišťuje úplnost popisu IS a kontrolu konzistence - přispívá ke schopnosti integrace podniku s okolím a pružnosti reakce na změny Rizika - při přílišné detailizaci – vysoké nároky na objem vstupních dat - pokud nejsou funkce MtS přístupné všem uživatelům – vlastní evidence např. HW - nejsou-li stanoveny odpovědnosti za aktualizaci dat v MtS  MtS = skladiště nepotřebných dat Pokud chceme, aby byl vývoj informačního systému efektivní, musíme použít systematický přístup, který nám jasně vymezí postup jednotlivých fází a jejich obsah. Proto vzniklo již velké množství různých metodik, většinou od významných firem, jako jsou SSADM, Oracle CASE Method, SDM, SSM, DSDM a podobně. Dále musí metodika splňovat několik základních požadavků: - Musí jasně deklarovat soubor hodnot - požadavků na vývoj systému systému (krátká doba řešení, levné, ..). - Musí určovat postup řešení, aby jej bylo možné naplánovat. - Musí určit priority řešení v každém okamžiku. - Měla by doporučovat metody, techniky, nástroje. Charakteristika MDIS My se budeme věnovat metodice MDIS (Multidimensional Development of Information System), která je od počátku 90-tých let vyvíjena na katedře informačních technologií VŠE. MDIS se od ostatních odlišuje zejména tím, že přesně nepředepisuje detailně kroky výboje, ale doporučuje čemu se v jednotlivých fázích věnovat, jak strukturovat práci a o čem by se mělo přemýšlet - zkrátka návod na způsob uvažování. Vychází totiž z přesvědčení, že každý projekt je natolik specifický, že přesný výčet kroků může být spíše na škodu. Dalším rysem MDIS je jeho multidimenzionalita, protože pohlíží na vývoj IS ve dvou pohledech současně a těmi jsou: - Skupina dimenzí reprezentovaná úrovní integrace, úrovní abstrakce a časovou dimenzí. - Skupina obsahových dimenzí, včetně metodicko-organizačních. Cílem MDIS je vývoj, údržba a provoz informačního systému podniku, který je komplexní a integrovaný a který optimálně podporuje celopodnikové cíle. Dále musíme rozeznávat dva druhy pohledů při řešení IS - pohledy uživatelské a pohledy řešitelské. Je nutné si uvědomit, že vycházíme z uživatelských pohledů a postupně je transformujeme do pohledů řešitelských. Řešitelské pohledy realizují uživatelské požadavky a zároveň je kontrolují z hlediska reálnosti a konzistence. Uživatelské pohledy na IS Pohled vrcholového vedení podniku Tento pohled má dlouhodobý a strategický charakter a dá se shrnout do následujících třech obecných požadavků - musí se podpořit dosažení globálních cílů podniku, musíme získat výhodu nad konkurencí, musíme zajistit pravdivý a včasný informační obraz reality. Dále většinou požadujeme (jako vývojoví pracovníci), aby byly tyto obecné požadavky konkretizovány ve těchto rovinách: - na podporu kterých podnikových procesů se má vývoj zaměřit - jaký je požadovaný čas nasazení - jaké finanční a pracovní zdroje podnik na řešení uvolní Procesní pohled koncových uživatelů Koncový uživatel samozřejmě předpokládá, že IS bude podporovat řešení problémů, za které je zodpovědné jeho funkční místo. Proto lze uživatele využít jako zdroj informací, získáme od něj poznatky o procesech, uchovávaných datech, načasování sběru dat, transformacích dat, které se mají provádět. Pohled uživatele při komunikaci s IS Tyto pohledy jsou důležité, protože se z nich odvozuje návrh průběhu komunikace uživatele s IS pro každého pracovníka (funkční místo) zvlášť. Řešitelský pohled - úroveň integrace, abstrakce a dimenze času Úlohou řešitelských pohledů je transformovat uživatelské pohledy nejprve do logického návrhu a ten pak do fyzického návrhu, který je již závislý na technicko-programovém řešení. Fáze vývoje Prvními dvěma fázemi vývoje jsou globální a informační strategie, které reprezentují strategickou úroveň řízení. Každá z nich má tři části - analýzu současného stavu, model budoucího stavu a plán transformace ze současného do požadovaného budoucího stavu. Východiskem IS je globální podniková strategie (GST), která určuje hlavní směry a priority rozvoje podniku. Na tu navazuje zmíněná informační strategie (IST), která navrhuje celkovou koncepci IS podniku tak, aby byly optimálně podpořeny celopodnikové cíle definované v GST. Následně se pak celé řešení typicky rozdělí na několik projektů, které usnadňují plánování a řízení prací. Každý projekt by měl být dostatečně samostatný, aby přímo nesouvisel s jinými. To by pak nebylo účelně rozvržené. Životní cyklus projektu Takto jsme se dostali k jednotlivým fázím životního cyklu projektu. Rozeznáváme celkem šest fází: - Úvodní studie (US) - taktéž je známa pod názvem studie proveditelnosti, protože posuzuje realizovatelnost požadavků, které byly na projekt kladeny. Může dojít k závěru, že je projekt příliš rozsáhlý, a tak dojde k rozdělení na subprojekty, nebo jsou požadavky nerealizovatelné a potom životní cyklus končí. - Globální analýza a návrh (GAN) - Hlavním cílen GAN je vymezení hlavních funkcí a dat projektované aplikace na konceptuální úrovni. Jedná se o úroveň, která není závislá na technicko-programovém řešení. Hlavní úlohou je zmapovat, popsat, analyzovat a navrhnout podstatu aplikace. Výstupem je návrh funkcí a návrh logické struktury dat. Poznámka - GAN se takto vyčleňuje pouze u větších projektů, u menších splývá a US nebo DAN. - Detailní analýza a návrh (DAN) - V detailní úrovni se transformuje konceptuální úroveň návrhu do technologické, která je již závislá na technicko-programovém řešení. Výstupem je návrh programových modulů budoucí aplikace, návrh fyzické struktury dat a návrh uživatelského rozhraní. - Implementace (IM) - Náplní implementace je transformace technologické úrovně návrhu do implementační úrovně, neboli realizace fyzického návrhu databáze, programování programů, testování jednotlivých modulů, testování celého programového systému a kompletace dokumentace. - Zavádění (ZA) - V této fázi se instaluje technicko-programový systém, školí se uživatelé aplikace a provádí se zkušební provoz aplikace. - Provoz a údržba (PU) - V závěrečné fázi je aplikace provozována a jsou dosahovány přínosy. Čím déle vydrží tento projekt v této fázi, bez významnějších inovací, tím jsou větší efekty celého systému (i finanční) Řešitelský pohled - obsahové a metodicko-organizační dimenze Obsahové dimenze Mezi obsahové dimenze řešení IS patří: - data / informace (inf) - Zabýváme se typy informací, které jsou v organizaci potřeba, obsahem a strukturou datové základny podniku a jejím fyzickým uložením. Řešením této dimenze je datová architektura IS. - funkce / procesy (pro) - Zaměřeno na procesy probíhající v podniku a možnost jejich podpory pomocí funkcí IS. Výsledkem je funkční a procesní architektura IS. Funkční pohled na IS je statický, protože popisuje hierarchický rozpad funkcí IS. Při procesním pohledu nás zajímá dynamika chování podniku, jako reakce na různé události. Události mohou být informační (příchod nebo vznik nové informace), časové (nastane časový signál) nebo mimořádné (narušuje ostatní - dojde proud, onemocní). - organizační a legislativní aspekty (org) - Kromě jiného jde o stanovení zákonů, norem a směrnic, které musí být při tvorbě IS respektovány. Popisujeme organizační strukturu podniku - útvary, typy a počty funkčních míst, pracovní náplně a pod. Primární organizační struktura je hlavní org. struktura v podniku (strom), sekundárních struktur může být více, jsou ad-hoc tvořeny pro speciální problémy. - pracovní, sociální a etické aspekty (pra) - Cílem je určit potřebnou strukturu pracovníků podniku (počet, kvalifikace,..), jaké sociální a etické dopady může mít přechod na nový IS a jaká opatření (nábor, propuštění, školení) si to vyžádá. - software (sw) - Určíme architekturu programového systému - vzájemné vztahy mezi základním a aplikačním softwarem. - hardware (hw) - Určíme hardwarovou architekturu IS - parametry a typy počítačů, periférií, komunikačních sítí a podobně. - ekonomické / finanční aspekty (eko) - Zahrnuje finanční náklady tvorby a provozu IS a přínosy z užívání. Určujeme jak, z čeho a kdy budou náklady kryty. Metodicko-organizační dimenze Mezi metodicko-organizační dimenze patří: - metody (met) - nástroje používané v jednotlivých fázích - dokumenty (dok) - jaké dokumenty vznikají, jaký mají obsah a jak na sebe navazují - řízení práce (mng) - určuje postup při řešení, dále pravidla a organizaci tvorby IS Konceptuální model vývoje IS metodikou MDIS Jestliže má být budoucí IS konzistentní a integrovaný je nutné zohlednit všechny výše uvedené dimenze. To lze schematicky naznačit tabulkou, která má v jednotlivých řádcích dimenze časové a ve sloupcích dimenze obsahové (úplná kombinace obou řešitelských pohledů). To znamená, že se ve všech životních fázích projektu musíme zabývat všemi obsahovými dimenzemi. Musíme však upozornit, že významnost téže dimenze se v jednotlivých fázích může měnit - organizační a ekonomická dimenze mají vyšší váhu na počátku (GST, IST, US) a naopak softwarová a hardwarová dimenze mají vyšší váhu ke konci projektu (GAN, DAN, IM). Postup ve fázích řešení Metodika MDIS navíc doporučuje rámcový postup v jednotlivých fázích řešení informačního systému: - Stanovení cílů v dané fázi na základě výsledků předchozí fáze, globálních cílů a globálních limitů. - Vypracování nebo úprava plánu fáze. - Porozumění řešené oblasti a formulace hlavních problémů řešení. - Formulace hrubé koncepce řešení na odpovídající úrovni abstrakce. - Analýza stávajícího stavu IS podle jednotlivých obsahových dimenzí a jejich vazeb. - Kontrola vize podle výsledků analýzy - pokud výsledky analýzy v rozporu s vizí pak přechod na bod (2), pokud v souladu (výsledky analýza potvrdí vizi), pak se vize stává platným konceptuálním modelem - Návrh IS podle jednotlivých obsahových dimenzí. - Řešení vzájemných vazeb všech dimenzí. - Ověřování a testování návrhu. - Prezentace, oponentura a předání výsledků do další fáze.

Zdroj: Voříšek,J.: Informační technologie a systémová integrace, VŠE, Praha 1996

Úloha - předpoklady: Uvažujte projekt "Centrální registr obyvatelstva ČR", resp. projekt, který vám zadá zkoušející přímo u zkoušky. Zadání: - Řešení kterých dimenzí je pro úspěch projektu rozhodující a proč - Vazby kterých dimenzí jsou v tomto projektu nejvýznamnější

# Fáze projektu IS/IT

Zdůvodnění nutnosti fázového postupu, odlišnosti fází různých typů projektů - při vývoji aplikace, řešené na míru potřebám podniku, vers. při řešení aplikace typovým aplikačním softwarem.

Fáze projektu - Příprava projektu - Plánování projektu - Řízení postupu projektu - Ukončení projektu odlišnosti fází různých typů projektů. fáze informačního plánování - vlastní vývoj - obr str. 80. Činnosti této etapy nejsou znatelně ovlivněny rozhodnutím mezi vlastním vývojem, nákupem nebo nákupem a následným přizpůsobování aplikačního balíku. Informační plán však může obsahovat pravidla, vyjadřující aspekty takového rozhodnutí, nebo časovou posloupnost potřebných činností. V této etapě by měla být také formulována obecná politika pro případ tohoto rozhodnutí. Ta může obsahovat např. - předpoklad použití aplikačního balíku a v případě, že tomu žádný jiný faktor nebrání, preferenci nákupu balíku před jiným řešením, - předpoklad vlastního vývoje programového vybavení jen pro takové část systému,k které jsou v organizaci zcela specifické a předpoklad nákupu typového řešení pro části obecnějšího rázu - předpoklad přizpůsobování aplikačního balíku jenom v případě, kdy příslušná část informačního systému je zcela nezávislá, nebo může-li být aplikační balík integrován s ostatními navazujícími částmi IS bez jakýchkoli obsahových úprav, nebo rozšiřování úvodní studie vlastní vývoj - obr str. 82 TASW – obr. str. 94 Cílem je určení základních systémových konceptů pokrytí systémových požadavků a to tak, aby specifikace byla zcela nezávislá na jakémkoli aplikačním balíku. V této fázi se může stát, že dojde při zkoumání trhu s TASW ke zjištění, že náklady tohoto řešení by se nevyplatili a organizace se rozhodne pro cestu IASW. V této fázi se u aplikačního balíku také rozhoduje, zda-li bude sloužit k pokrytí všech vlastností systému nebo jen jeho části. U TASW se provádí hodnocení systémů, které byly vybrány jako možné alternativy dle stanovených kritérií. V úvahu se bere stabilita, otevřenost, možnost dopracovat novou funkcionalitu, „jméno“, nezávislé hodnocení, cena/výkon, licenční politika atd. U IASW se oproti TASW stanovuje předběžný návrh ASW obsahující pouze důležité funkce, vstupy a výstupy. Definují se zde i alternativy, jak tento systém řešit. U obou se provádí analýza nákladů/přínosů. globální návrh TASW - zúžení spektra možných „balíku.“ - definování kritérií, podle kterých proběhne výběr - detailní prozkoumání balíku. - provedení takových úprav, které jsou nutné k dosažení shody se specif.pož. - (parametrizace, definování projektu na vývoj aplikace, která doplní požadovanou funkcionalitu) IASW - dochází ke zpodrobnění funkčního návrhu – vychází se z požadavků uživatelů. hlavní častou chybou je přílišná podrobnost. detaily by se měly definovat jen u rozhraní mezi systémy a s okolím. - začíná technický návrh aplikace detailní návrh TASW - detailní specifikace možných rozšíření - popsat rozhraní člověk/počítač - případně definovat způsob konverze dat. To může vyvolat specifický subprojekt IASW - provádí se pro každý subsystém zvlášť - taková úroveň podrobnosti systému, že je možno začít programovat - funkční návrh se provádí až na úroveň datových položek, elementární funkce, požadavky na obrazovky a sestavy,… - definice plánu testování - návrh formulářů u neautomatizovaných činností (dokumenty) – často se opomíjí! - návrh fyzické databáze v konkrétním db systému Implementace TASW - provést test organizační přijatelnosti. Pokud by se při tomto testu zjistilo, že aplikační balík je nepřijatelný, bude nutné se vrátit do předchozí etapy a buď provést celý postup vyhodnocení znovu, nebo dokonce úplně odmítnout alternativu nasazení aplikačního balíku namísto vývoje na míru. - pokud OK tak OK IASW – obr. str 88! - jde o programování - a psaní dokumentace - testování napsaných programů - první seznámení s uživateli pro oba přístupy - školení uživatelů - schvalování jednotlivých kroků Zavádění TASW, IASW - oba přístupy stejné. Nezapomínat na ! - popisy pracovní náplně systému - proškolení uživatelů - definice požadavků na rutinní provoz s odděleními - konverze dat do nového systému Provoz a údržba také stejné – jinak viz Řepa 91

Zdroj: Řepa

Úloha - předpoklady: Vyberte určitou funkční oblast vámi zvoleného podniku, která je na počátku řešení. Zadání: - Jaký je obsah jednotlivých fází řešení jejího IS ? - Kde očekáváte možné hlavní problémy v jednotlivých fázích ? - Jaká bude technologická podpora řešení IS/IT v jednotlivých fázích ?

Kde očekáváte možné hlavní problémy v jednotlivých fázích ? Pour 87 - 95 Jaká bude technologická podpora řešení IS/IT v jednotlivých fázích ? Specifické projekt od projektu. Obecně lze ale říci, že při implementaci a zavádění je nutné testovat v reálném prostředí podniku. Je tedy potřeba tyto činnosti dobře naplánovat a zkoordinovat. A jak mnozí z nás víme, pracovat ve večerních a nočních hodinách.

# Architektury IS/IT

Charakterizujte podstatu a účel architektur IS/IT. Jaký je vztah mezi globální architekturou a dílčími architekturami IS/IT?

Architektura představuje základní koncept výstavby systému IS/IT, definuje pravidla a strukturu, která je závazná pro metodiku vývoje IS/IT. Pro zajištění integrace IS/IT, průhlednosti a jednoduchosti IS/IT pro uživatele je nutné, aby architektura splňovala tyto požadavky: - Strategická orientace: informační systém musí být schopen podporovat dosažení strategických cílů podniku - Adekvátní funkční spektrum: pokrytí všech požadovaných služeb - Integrovanost: integrace z hlediska dat, fcí, proc, sw, hw dimenze - Otevřenost (škálovatelnost - flexibilita): systém je parametrický, nastavitelný, schopný reagovat na nové požadavky uživatelů. - Udržovatelnost: systém vytvořen pomocí vývojového prostředí, musí být dobře zdokumentován - Efektivní provozuschopnost: systém musí zajistit přijatelnou dobu odezvy, funkční spolehlivost, dobrou míru bezpečnosti (fyzická, uživatelská) - Architektura vytváří stabilní rámec řešení IS/IT: pro další rozvoj systému - Významný komunikační prostředek: mezi vedením podniku a oddělením IS/IT při formulaci základních o IS/IT - Stabilita vývoje: pokud je architektura vývoje navržena správně, představuje stabilní rámec tvorby systému IS/IT Globální architektura: hrubý návrh celé IS/IT Dílčí architektura: detailnější návrh IS/IT z hlediska různých dimenzí IS/IT - Funkční architektura: návrh hierarchie funkcí - Procesní architektura: návrh procesů v podniku - Datová architektura: návrh datové základny - Technologická architektura: návrh technologického řešení IS/IT - Softwarová architektura: návrh softwarových modulů IS/IT - Hardwarová architektura: návrh hardwarových komponent systému Architektury mají vzájemné vazby mezi sebou, např. datové objekty jsou zpracovávány jednotlivými funkcemi rozlišných softwarových komponent umístěných na hardware. Globální architektura: Dle MDIS je GA vize budoucího stavu IS-IT, která zachycuje jednotlivé komponenty IS-IT a jejich vzájemné vztahy. Cílem návrhu je informační systém a informační technologie, které optimálně podporují celopodnikové cíle a jsou maximálně flexibilní s ohledem na očekávaný vývoj hospodářského prostředí, vývoj uživatelských požadavků a vývoj IT. GA lze zobrazit graficky jednotlivými stavebními bloky, představující skupinu podobných aplikací. Každý blok má podobné charakteristiky: - Věcná orientace - Vztah k úrovni řízení podniku - Metody projekce a provozu aplikace - Vývojová etapa automatizovaného řešení - Technologický princip, na kterém je řešení příslušného bloku založeno - Podstatné parametry sw produktů, které aplikaci řeší Vývojem došlo ke standardizaci základních bloků architektury IS-IT, standardizace významná pro tvůrce IS, ale i pro producenty TASW. Architektura se skládá z 5 bloků: TPS, MIS, EIS, OIS, EDI. Jednotlivé bloky jsou charakteristické rovněž vazbami mezi sebou, které je rovněž nutné definovat. TPS – transaction processing systém Zaměření na hlavní činnost podniku na operativní úrovni. Závislý na charakteru podniku (výrobní, obchodní, dopravní, zemědělský, banka, pojišťovna, atd.) Výrobní zavislý na typu výroby (kusová, hromadná, kontinuální) … apod. MIS – Management Information Systém Zaměření na řízení podniku na taktické úrovni, která zachycuje ekonomická, organizační a obchodní hlediska. Koncepce MIS založena na integraci procesů v liniích obchodně-logistické (nákup, prodej, materiálně technické zásobování, sklady, doprava), finančně účetní (hlavní kniha, závazky, pohledávky, controllin, majetek, pokladna, práce, mzdy, finanční řízení) a průřezové (organizace, personalistika, marketing, legislativa, jakost). EIS – Executive Information Systém Zaměření na strategické řízení podniku. Aplikace BI. OIS – Office Information System Blok orientovaný na podporu kancelářských prací a na podporu týmové práce. Zahrnujeme: tabulkový procesor, textový editor, prezentační program, snímání a archivace papírových dokumentů (DMS Document Management Systém), apod. Dále workflow (řídí tok dokumentů podnikem), který má průřezový charakter a Groupware (řízení spolupráce). EDI – Electronic Data Interchange Zajištění komunikace podniku s významným okolím. Dílčí architektury Funkční architektura Vychází z jednotlivých bloků globální architektury a postupně je rozkládá do menších skupin funkcí. Nejnižší úroveň funkční hierarchie je rozložen do elementárních funkcí. Funkční architektura je návrhem hierarchického rozkladu funkcí IS. Procesní architektura Je návrhem budoucího stavu procesů v podniku. Cílem návrhu je co nejrychlejší reakce podniku na externí události při nízké spotřebě podnikových zdrojů. Východiskem návrhu procesní architektury je určení klíčových externích událostí, které reprezentují klíčové vazby podniku s okolím. Nástrojem na zachycení těchto vazeb je použit kontextový diagram. Na kontextový diagram navazuje hrubé schéma procesů a jejich vazeb, které se v dalších fázích detailizuje na úroveň elementárních funkcí z funkční architektury. Proces zachycují DFD nebo síťové grafy a jejich modifikace. Je nutné, aby v podniku byl použit jednotný nástroj zachycení procesů. Datová architektura Je návrhem datové základny IS. Fáze: Logický návrh (návrh datových entit, vazeb a atributů), Fyzický návrh (návrh databázových souborů a fyzického uložení). Softwarová architektura Určuje, z jakých sw komponent bude systém postaven a jaké vazby budou existovat mezi těmito komponentami. Sw systém je definován množinou programových jednotek – modulů a vazbami mezi těmito moduly. Vazby mezi moduly jsou dány vzájemným voláním modulů a předávanými daty. Každý modul je popsán následujícími charakteristikami: - Funkce, zajišťované modulem - Vstupní, výstupní a řídící data modulu - Algoritmus transformace vstupních dat na výstupní - Vývojové prostředí modulu (prog. Jazyk, CASE) - Provozní prostředí modulu (OS, RDBMS, prezentační systém) Typy SW architektur: - Lineární: cílové funkce je dosaženo sekvenčním uspořádáním el. funkcí. Výhodou je, že nevyžaduje komplikovanou organizaci pracovních týmu a snadno se testuje. Nevýhodou je, že nepodporuje strukturovaný přístup k řešení problému a změna v jedné funkci je může vyvolat řetěz úprav navazujících funkcí. Čistá forma je v praxi použita velmi zřídka. Problémem je odebrání funkce z řady, nutno potom nahradit chybějící článek obdobnou funkcí transformující data (konverzní funkce). - Hierarchická: funkce systému jsou tvořeny tak, že jejich vazby jsou reprezentovány stromovým grafem. Tzn, že každé elementární funkce je užito vždy v jedné funkci vyšší úrovně. Hierarchická architektura užita pokud jsou nároky množinu vzájemně disjunktních funkcí systému. Tyto množiny musí být na nižší úrovni abstrakce opět dělitelné na vzájemně disjunktní množiny elementárních funkcí. Problémem je opět dodání nových funkcí do systému. Výhodou je přehledná struktura systému – snadná údržba a testování. - Vrstvená: Funkce softwarového systému jsou uspořádány do několika vrstev tak, že funkce vyšší vrstvy mohou využívat jen funkcí bezprostředně podřízené vrstvy (silná vrstevnatá architektura), pokud může funkce využívat i nižších vrstev potom se nazývá slabá vrstevnatá architektura). Příkladem může být struktura současných počítačů. Dalším příkladem je referenční model OSI (Open Systém Interconnection). - Síťová: je reprezentovaná obecným orientovaným grafem (neplatí pravidla podřízenosti a nadřízenosti jednotlivých sw komponent. Typická pro řadu rozsáhlých sw systémů. Hlavní výhoda je otevřenost přidání nových funkcí, velmi nízké náklady provozu, ale vysoké náklady užití. Má vysoké nároky na pečlivost realizace, protože prvky systému (funkce) jsou velmi těsně provázány. Hardwarová architektura Určuje počty, typy, a vzájemné vazby hw komponent. Technologická architektura Rozhoduje o technologickém řešení aplikace. Propojuje sw, hw a datovou dimenzi a definuje způsob zpracování jednotlivých aplikací IS, vnitřní stavbu aplikací a uživatelská rozhraní aplikací. Zpracování jednotlivých aplikací IS: metoda zpracování určuje, jakými podněty jsou jednotlivé funkce aplikace startovány, jaká je doba odezvy funkcí a jaký má zpracování funkcí aplikace k procesům reálného světa. - Dávkové zpracování: požadavky na zpracování a související vstupní data jsou shromážděny v dávce a zpracovány najednou. Použito u technologií, které jsou náročné na dobu zpracování a nevyžadují v průběhu zpracování nároky na komunikaci s uživatelem. - Interaktivní zpracování: Uživatel je v přímém kontaktu s počítačem a jeho požadavky jsou zpracovány okamžitě a s garantovanou dobou odezvy. Jeden požadavek je zpracován jednou transakcí, která je dále dekomponována na jednotlivé transakční kroky. Transakčním krokem je úsek algoritmu od přečtení jednoho vstupu z terminálu uživatele po výstup výsledku zpět na terminál uživatele. - Aplikace řízené událostmi: typická svým startováním událostmi, které nastávají v reálném světě. Zvyšují automatizaci a tím i efektivnost podnikových procesů. - Aplikace pracující v reálném světě: řízené událostmi a doba odezvy odpovídá podnikovým procesům. - Centralizované zpracování: využívá jednoho hlavního počítače, na který jsou napojeny inteligentní koncové stanice. Veškerá data i programy jsou umístěny na hlavním počítači. Výhodou je relativně jednoduchá tvorba aplikace a jednoduché řízení provozu aplikace. Nevýhodou je přetížení hlavního počítače. - Decentralizované zpracování: založeno na samostatných počítačích, mezi kterými není žádný komunikační kanál. Nevýhody: značná nekonzistence dat. - Distribuované zpracování: Využívá několik navzájem propojených počítačů s napojenými koncovými stanicemi. Distribuovaná aplikace má rozděleny jednotlivé části a umístěny na jednotlivých počítačích. Výhodami distribuovaného zpracování je přizpůsobení aplikací podnikovým procesům. Nevýhodou je vyšší nároky na koordinaci zpracování aplikace. - Kooperativní zpracování: v rámci rozsáhlé počítačové sítě, je vyšší formou distribuovaného zpracování. Při kooperativním zpracování jsou do zpracování zahrnuty i počítače mimo počítače podnikové sítě. Příklad WWW. Vnitřní stavba aplikací: Architektura Client – Server Architektura c-s je architektura IS, jež využívá různých typů technologií. Umožňuje distribuovat ASW, data či služby v rámci prostředí, ve kterém nìkteré výpočetní zdroje plní funkci klientů požadujících služby a jiné plní funkci serverů tyto služby poskytující. Aplikace se rozdělí na úlohy, které jsou na jednom či více procesorech. Server je specializovaný proces, který provede přesně definovanou činnost na základě požadavku tuto činnost vyžadující. Proces klient tento požadavek iniciuje. Mezi Clientem a Serverem stojí middleware, který představuje programové vybavení jenž realizuje distribuční služby mezi s a c. Mezi služby patří např. komunikační sl. údržba adresářů, bezpečnost dat, časové služby, apod. Vlastnosti architektury c-s: - portabilita - interoperabilita - distribuce dat, prezentace a funkcí - třívrstvový ASW Asynchronní zpracování: client vydá požadavek na server a čeká na zpracovaný výsledek (synchronní zpracování). client vydá požadavek a začne pracovat již pokud obdrží zprávu, že daný požadavek server přijal, výhodné pro časově náročné funkce (tisk) Portabilita: přenositelnost programu mezi jednotlivými procesory (nutná podmínka pro horizontální rozšiřitelnost) Výhodou ASW s touto vlastností je další rozšiřitelnost systému v provozu, nikoliv jeho vázanost na parametry stanovené v době návrhu ASW Interoperabilita: nezávislost ASW na technické vybavení a operačním systému. Modely architektury (distribuční modely) architektura rozděluje komponenty systému na - prezentační logiku: - aplikační logiku - datovou logiku Distribuovaná prezentace: (c) prezentace-----funkce+data (s) Distribuovaná logika: (c) prezentace+logika----- funkce +data (s) Distribuovaná data: (c) prezentace+funkce -----data (s) konkrétní příklady viz. Pour str.196 Dvouvrstvá architektura: příkladem může být distribuovaná datová základna od společné aplikační a prezentační logiky Modely: - Vzdálená prezentace(terminály): data+funkce+prezentace-----prezentace - Vzdálená prezentace: data+funkce-----prezentace - Distribuovaná funkce: data+funkce-----funkce+prezentace - Vzdálená správa(tlustý klient): data-----funkce+prezentace - Distribuovaná správa dat: data-----data+funkce+prezentace Třívrstavá architektura: Důsledné rozčlenění na tři části: - datová logika - aplikační logika (specializovaný AS) - prezentační logika nevýhody ze specializovaných komponent - vyšší počáteční náklady - důkladná počáteční analýza - horší správa - nižší bezpečnost - více bodů potenciálního selhání

Zdroj:

Úloha - předpoklady: Jste vedoucím týmu, který pro Vámi zvoleného zákazníka řeší informační strategii. Zadání: - Popište a argumentujte globální architekturu IS/IT zákazníka. - Jaké dílčí architektury budete dále řešit a s jakým cílem ? - Kde vidíte hlavní problémy návrhu jednotlivých architektur ?

# Outsourcing IS/IT

Možné důvody pro outsourcing určité funkční oblasti, proces outsourcingu, specifika outsourcingu IS/IT.

Důvody pro Outsourcing: - Konkurenční: strategického charakteru (konkurenční výhoda náskok před konkurencí), rozhodování politicko-strategické bez hodnocení krátkodobých přínosů (finance) - Věcné: zdokonalení v hlavní činnosti - Finanční: pokles nákladů a růst výnosů, je důležitým hlediskem hodnocení úspěšnosti outsourcingu - Organizační: zjednodušení manažerské práce, zploštění struktury The Outsourcing Institute definoval tyto nejčastější cíle: - Soustředění na hlavní činnosti podniku: odsunutí komplementárních činností vně podnik za účelem aktivace vl. zdrojů pro core business, outsourcing = nástroj změny organizační struktury, zajišťuje efektivní využití zdrojů při snaze lépe reagovat na potřeby zákazníka, komplementární oblast = pozřou velké množství času a peněz  vytěsnit - Přístup k schopnostem a možnostem na vysoké úrovni: outsourcing poskytovatele se sníží o dodávky služeb na světové úrovni (kvalita)  získá služby vysoké kvality, výhodné partnerství s poskytovatelem služeb - Rozšíření přínosů BPR: outsourcing je často vedlejším produktem BPR – doporučeno vytěsnit podpůrné procesy - Sdílení rizik: pomocí outsorcingových kontraktů se rizika rozdělují do sítě několika podniků, nicméně některá rizika jsou také přinášena - Uvolnění zdrojů pro jiné účely: přesun zdrojů z okrajových oblastí do core, přesun do oblastí, které jsou orientované na zákazníka (př. Technik opravuje stroje pro zákazníka, nikoliv pro zaměstnance) - Uvolnění kapitálových prostředků: snížení investic do okrajových fcí. Oblastí, pokud podnik vytěsní investice od okr. oblastí nadále nesnižuje disponibilní kapitál, vhodnější investovat do oblastí blízkých zákazníkovi - Přísun peněz: přesun aktiv od podniku k poskytovateli (stroje, SW) prodej aktiv vede k přísunu peněz - Snížení oper. nákladů: pokles nákladů a růst operability, pokles nákladů u rozsahu u poskytovatele outsorcingových služeb (tj. úspor z rozsahu)  především u fixních nákladů  důraz na metriky IS-IT u realizovaných projektů - Zdroje nejsou dostupné interně: podnik nemá přístup ke zdrojům, u geografického rozšiřování podniku (např. logistika, pouze u mateřského podniku a části odštěpných závodů) - Některé činnosti jsou těžko zvládnutelné: nerealizovat outsourcing Proces outsourcingu Realizován prostřednictvím projektu, projekt závislý na funkční oblasti, na typu smluvního, vlastnického vztahu poskytovatel-zadavatel (velmi specifický). Vhodné, aby podnik s pomocí konzultační firmy vypracoval metodiku a projekt outsourcingu. Fáze: - Strategická analýza funkční oblasti: součást globální podnikové strategie, úkolem je jasná definice hl. předmětu činnosti podniku. Základem je porozumět základním schopnostem podniku, konkurence a kooperantů. Výstupem je definice základních a podpůrných oblastí podniku, vhodné definovat CSF outsourcingu. - Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny: kritérium vytěsnění funkční oblasti je strategicko-kompetitivní hledisko (činnosti s podnikem a dopravní infrastrukturou – pro podnik je kritická infrastruktura, nevede ho to ovšem k její výstavbě), rozhodování o oblasti k vytěsnění probíhá za rizika, analýza rizika a nákladů a přínosů je kritickou otázkou. - nutno sledovat, zda-li vytěsnit oblast celou nebo její část, - rovněž se určí stupeň kontraktu mezi poskytovatelem a podnikem: - a, krátkodobý kontrakt: definovat úkoly pro dobu - b, dlouhodobý kontrakt: 5-10 let - c, joint ventures - Definice rozhraní podnik-poskytovatel a definice požadavků na poskytovatele: konkretizují se požadované služby a určuje se návaznost podnikových procesů na tyto externě zajišťované činnosti. Je nutné určit vzájemné vztahy v přesných termínech, tak aby byly co nejlépe měřitelné, je - nutno určit: produkty, služby, sdílené informace, sdílenou technologii, ceny, metriky, zodpovědnosti - nutno určit požadavky podniku na poskytovatele (velikost, kvalifikace, důkaz o vlastnictví zdrojů pro realizaci) - Výběr poskytovatele: varovné signály pro předcházení neúspěchu při výběru poskytovatele: finance, právo poskytovatele dominuje v kontraktu, neberou se v úvahu reference, pověst nebo existující vztahy poskytovatele, krátkodobé výhody dominují před rozhodujícími faktory - Transformace funkčních oblastí : situace specifická dle situace a oblastí, nutná včasná a úplná informovanost všech pracovníků, které může outsourcing zasáhnout, aktiva funkčních oblastí jsou odprodána poskytovateli outsourcingových služeb, rovněž i převzetí zaměstnanců - Řízení vztahu zadavatel-poskytovatel: nutno neustále hodnotit a sledovat tento vztah, kontrakt a dopl. smlouvy musí být věcné i bytelné a přesné, musí být zpracován kontrakt odborníkem, protože jde o velmi náročnou a časově nevratnou záležitost. Specifika outsourcingu v IS/IT Z hlediska outsourcingu můžeme vidět oblast IS/IT několika způsoby: - Outsourcing jakékoliv funkční oblasti se dotýká IS/IT, ovlivňuje integraci procesů, dat, funkcí, nutno řešit IS poskytovatele s IS podniku - Outsourcing oblastí IS-IT: - vývoj IS-IT: dodávka IS a IT - provoz IS-IT: dodávky služeb, zajištění funkcionality oblasti - vhodné důsledně odlišit a oddělit vývoj a provoz IS-IT Aspekty o rozhodnutí podniku o vytěsnění funkční oblasti: - standardizace částí a aspektů IS-IT, které se stávají konkurenčně nedůležité - z důvodu rychlého vývoje HW je snadnější udržet úroveň pro poskytovatele - lidské zdroje – vyšší nároky na kvalifikaci - rozhodování o IS-IT je přesunuto na poskytovatele, zamezí nekoncepčním a nesmyslným požadavkům podniku - provoz outsourcingu způsobem systémové integrace zajišťuje integritu - outsourcing provozu řeší neochotu investovat do IS-IT

Zdroj:

Úloha - předpoklady: Jste vedoucím pracovníkem útvaru informatiky vámi zvoleného podniku a řešíte problém rozsahu a způsobu realizace outsourcingu IS/IT. Zadání: - Které oblasti pro outsourcing zvolíte a proč ? - Analyzujte příležitosti a rizika navrženého řešení outsourcingu IS/IT.

# Kritéria kvality programového systému

Způsob stanovení kritérií kvality, měření kvality a dosahování požadované kvality programového systému.

Metrika je měřitelný ukazatel použitý pro stanovení kvality, kvantity IS. Tvrdé metriky - jedná se o objektivně měřitelné ukazatele - jsou snadno měřitelné - dají se převést na finanční vyjádření Tvrdé metriky jsou - výsledkové - jsou zaměřeny na dosažení cílů - výkonnostní - jsou zaměřeny na měření výkonnosti a podporu příklad - dostupnost (v procentech) - běžná a maximální doba odezvy - běžná a maximální doba řešení požadavků - průměrná a mezní odezva aplikace v rámci služby Měkké metriky - slouží k měření a hodnocení úrovně informatické podpory jednotlivých procesů, jsou koncipovány v souladu s účelem použití - příklad ostatní metriky pro danou službu (kvalitativní ukazatele typu akceptace, zápis, potvrzení realizovaného školení a prezenční listina, hodnocení lektora školení, hodnocení účastníka školení apod. - měkké metriky se hodnotí tzv. auditním způsobem. Vlastníci procesů či funkčních oblastí a jim náležejících metrik hodnotí prostřednictvím bodového ohodnocení (0-100 bodů) úroveň informatické podpory pro konkrétní klíčové aktivity, které byly vybrány pro hodnocení. Metriky v členění podle opakovatelnosti použití - kontinuální (měření probíhá opakovaně) - diskrétní - jsou aplikovány v časovém rozsahu Základní kritéria hodnocení investic do IS/IT Manažerská kritéria - zda projekt podporuje strategické záměry (nástroje pro sledování kritéria - SWOT analýza, BSC, CSF, What If) - zda projekt je v souladu s informační strategii - zda projekt je významný pro zajištění konkurenční výhody Technicko organizační kritéria podle průzkumu provedeného firmou Delloite and Touche v letech 94-98 jsou následující požadavky na IS: - funkčnost - 97 % - bezpečnost - 84 % - kompatibilita se stávajícími systémy 50% - cena 30 % Finanční kritéria hodnocení investic do IS/IT podniku - kritérium úspory nákladů - hodnocení efektivnosti vykazovaného zisku - peněžní tok z investice Praktické měření softwaru je založeno na událostmi řízeném přístupu, kerý chápe měření jako jeho součást, jež je nutno přizpůsobit technickým a manažerským charakteristikám každého projektu. Postup definuje tři základní aktivity měření: - přizpůsobování metrik - aplikování metrik - implementace Každý projekt je dán svými cíli, předmětem a dalšími nezbytnými charakteristikami. Je nutno: - vycházet z cílů a zadání projektu. Projektové cíle určují požadovanou funkcionalitu, náklady čas a kvalitu. U každého projektu existují problémové oblasti, ve kterých mohou vyvstat rizika a překážky zabraňující splnění cílů projektu. Následují typické problémové oblasti, utříděné do tříd: - časový plán a vývoj - zdroje a náklady - stabilita řešení - kvalita produktu nebo služby - výkonnost řešitelů - technická adekvátnost řešení - Strukturu metrik stanovit v souladu s identifikovanými problémovými oblastmi. - Pro analýzy výsledků měření použít nezávislého experta. Analýzy by měla provádět strana nezávislá na dodavateli - Uplatnit systematický analytický přístup k transformaci výsledků měření do rozhodnutí - Interpretovat výsledky měření v souvislosti s dalšími informacemi z projektu. Samotná hodnota metriky nemusí být dobrá ani špatná. Záleží na dalších podmínkách a informacích. - Použít proces měření jako východisko pro objektivní komunikace. Obě strany používají tytéž metriky a způsob jejich hodnocení a interpretace výsledků. To vyžaduje přesné vymezení metrik na začátku projektu. Normy řady ISO900x - jakost obecně Mezinárodními normami definujícími systém jakosti jsou normy série ISO 900x. Původně byly určeny pro průmyslovou výrobu, což nebrání její rozšíření na oblast softwaru. Hlavní normou celé série ISO 900x je ISO9001 systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při navrhování výrobě uvádění do provozu a servisu. ISO9002 - Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu. ISO9003 - Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách ISO9004 - Řízení jakosti a prvky systému jakosti. Směrnice. Aby firma mohla získat certifikát ISO9001, musí splnit minimálně tyto požadavky: - Mít definovanou a dokumentovanou politiku jakosti a závazek managementu k jejímu uplatňování. - Mít rozdělené zodpovědnosti, pravomoci a vztahy všech pracovníků, jejichž práce jakost ovlivňuje. - Mít dokumentovaný systém jakosti (procedury a návody) - Mít takto dokumentovaný systém implementovaný na všech úrovních řízení organizace. - Archivovat všechny dokumenty aktivit zaměřených na zajištění jakosti. Normy řady 9126 a 14598 - jakost softwaru a metriky Kromě snahy normalizovat procesní stránku jakosti, existuje ještě stále snaha normalizovat také kontrolu jakosti produktu. Pokud někdo (manažer vývojář, nezávislý hodnotitel) chce hodnotit softwarový produkt, musí nejdříve definovat určitá hlediska, ze kterých ho bude hodnotit. Postupně docházelo k mezinárodní normalizaci. Externí metriky: měří chování produktu v předem definovaném prostředí nezávisle na jeho vnitřní struktuře. Jsou nezávislé. Většinu z nich lze aplikovat až na hotový produkt. (ISO 9126-2) Interní metriky: (ISO 9126-3) Slouží hlavně pro vývojové pracovníky. Umožňuje jim hodnotit jakost produktu v průběhu jeho vývoje Metriky jakosti v užití (ISO 9126-4) - neměří jakost produktu, ale jakost, které dosahuje při použití různými druhy uživatelů pro různé scénáře práce. Výsledek hodnocení jakosti při používání pak může být samozřejmě pro týž systém různým v závislosti na tom, pro jakého uživatele nebo skupinu uživatelů se tato jakost hodnotí. (Je možné sestavit pořadí Business CASE nástrojů, ale na prvním místě vlastně mohou být všechny produkty. Záleží na tom, jakou prioritu přidělujeme jednotlivým kritériím a co od produktu vlastně čekáme) Návrhy norem, které definují postupy při měření softwarového produktu, jsou zpracovány v projektu organizací ISO a IEC s názvem Vyhodnocení softwarového produktu. V současnosti se vyvíjejí pod čísly ISO 14598-1 až ISO 14598-6. Obecný přehled (ISO14598-1) Plánování a řízení (ISO14598-2) Proces pro vývojového pracovníka (ISO14598-3) Proces pro zákazníka (ISO14598-4) Proces pro hodnotitele (ISO14598-5) Vyhodnocovací moduly (ISO14598-6)

Zdroj: Literatura: Metriky v informatice, Pavel Učeň a kolektiv

Úloha - předpoklady: Máte na starosti prodej aplikačního software zaměřeného na podporu ekonomicko-logistických agend. Zadání: - Budete ve fázi (před-)kontraktačního jednání zjišťovat kvalitativní požadavky potenciálního zákazníka, event. jakými metodami? - Jaké prostředky lze použít proto, aby dodávka nebyla neúspěšná z důvodů „nekvality“?

# Základní přístupy k vývoji IS

Charakterizujte a zhodnoťte různé přístupy k analýze a návrhu informačního systému (datový, funkční, objektový, inkrementální, prototypový, implementací ASW atd.). Jejich výhody, možná nebezpečí, možnosti kombinace těchto přístupů.

Historicky první pokusy o formulaci metodik vývoje IS byly metody programování. V šedesátých letech vyvrcholil vývoj metod programování v podobě tzv. strukturovaného programování. Byly formulovány základní principy systematického programování: - Top-Down přístup k návrhu programu a - princip tří základních řídících struktur. Přibližně ve stejné době se objevují první myšlenky o zobecňování myšlenkových postupů a formulace základních principů v oblasti tvorby celých programových systémů, tzv. modulární programování (Programming in the Large). Základními principy těchto teorií jsou : - opět princip Top-Down rozkladu, - princip izolovanosti modulů, - soudržnost a spřaženost modulů, - skrývání informací (Information Hiding), - princip datových abstrakcí, - Myersův princip rozkladu na moduly analýzou datových toků a - Jacksonův princip rozkladu na základě rozporů datových struktur. Funkční přístup k návrhu IS [ŘEP] Tento přístup se vyvíjel souběžně s vývojem modulárního programování. Funkční přístup zobecňuje Top-Down postup návrhu tak, že se jej snaží aplikovat na celý proces tvorby systému. Lze ho charakterizovat jako „vývoj shora“ – postupným upřesňováním technik a nástrojů v kontextu celého životního cyklu vývoje systému, informační systém chápe „obsahově“ jako systém funkcí (narozdíl od modulárního programování, které je „vývojem metod zdola“ – zobecňováním principů, technik a nástrojů, IS chápe technologicky jako systém programů). Metody funkčního přístupu tvorby IS lze charakterizovat : - Top-Down principem postupu (dekompozice celku na části), - funkčním pojetím vytvářeného systému, které umožňuje otevřenost tohoto přístupu jiným metodám a to jak směrem nahoru (metody analýzy informačních a hmotných toků, metody analýzy organizace, globální a informační strategie apod.), tak i dolů (techniky programování) a - princip modelování. Nejznámější metodou aplikující funkční přístup k návrhu IS je YSM – Yourdon Structured Method. Kromě základního „principu modelování“ definuje YSM dvě hlavní fáze postupu tvorby systému : - globální návrh a - detailní návrh. Mezi další metody tohoto přístupu patří HIPO (Hierarchical Input-Process-Output), SADT (System Analysis and Design Technique, DeMarcova Structured Analysis a další. Datová analýza a datové modelování [ŘEP] S principem modelování se metody tvorby IS dostávají na kvalitativně vyšší úroveň a dostávají nové hledisko – objektové (entitní) hledisko. Přístup vychází z představy reálného světa, jenž je informačním systémem modelován, jako souhrnu objektů a jejich vazeb. Toto hledisko se začalo uplatňovat v datové složce IS – pohledu na datovou základnu. Takto vznikly metody datového modelování (datová analýza). Modelované objekty jsou entity a model se skládá z dat o entitách. Techniky a metody dat. modelování zahrnují principy, které určují podobu dat.základny tak, aby odpovídala realitě (technika normalizace atd.). Zákl. nástrojem dat. modelování je Chenův Entity Relationship Diagram. Teorie dat. modelování zahrnuje tzv. princip tří architektur – tříúrovňový pohled na datovou základnu – konceptuální, logický a fyzický. Konceptuální pohled je zcela obecný,nezávislý na organizaci dat a implementačním prostředí. Logický pohled zohledňuje organizaci dat typickou pro dané technologické prostředí, ale nikoliv implementační specifika. Fyzický pohled je závislý na implementačním prostředí. Zdokonalováním metod funkční a datové větve se stále zřetelněji projevuje základní rozpor – analýzu navrhovaného systému nelze uspokojivě provádět ani směrem od dat, ani směrem od funkcí, aniž bychom přitom nevěnovali pozornost druhé složce vytvářeného systému. Objektový přístup [ŘEP] Zmíněný základní rozpor funkčního a datového přístupu řeší přístup objektový. Tento přístup vyjadřuje principiální jednotu dat a procesů (časovou i obsahovou). Objekty vznikly bez souvislosti s metodikou návrhu IS a sloužili a slouží jako prostředek k usnadnění programování. Základním modelem tohoto přístupu je objektový model. Skládá se z objektů a jejich vazeb. Základní vlastností objektů je, že obsahují jak data, tak i operace, které se těmito daty pracují (data=atributy, operace=metody). Objekty mají své charakteristické vlastnosti : dědičnost, polymorfismus, zapouzdření,generalizace, specializace, abstrakce, synergie atd. První skutečný standard objektového přístupu vznikl v roce 1997 v rámci působení společnosti OMG pod názvem UML (Unified Modelling Language). Vznikl sloučením mnoha metod objektové analýzy a návrhu, které vznikaly od počátku 90.let (Booch, OMT, Room, atd.) Tento standard si klade za cíl stát se nezávislým objektově orientovaným modelovacím jazykem. Jeho snahou je univerzálnost, interpretace modelů, postupy jejich tvorby a ostatní metodické záležitosti jsou vědomě odsunuty mimo oblast UML. Jeho součástí je sémantický metamodel, grafická notace (8 typů diagramů), pravidla pro správnost vytváření modelů a doménová rozšíření. Prototypování [VOŘ] Klasický postup projektu je založen na sekvenčním pořadí jeho jednotl. fází. K návratům na předcházející fáze dochází pouze v případě objevení podstatných chyb, které nelze v rámci dané fáze odstranit.Čím později je chyba objevena, tím rostou náklady na její odstranění. Cílem prototypového přístupu je minimalizovat nejistotu a rizika při řešení projektu využitím prototypů. Výhody : pomáhá upřesnit požadavky uživatele, usnadňuje spolupráci, usnadňuje řešení problémů s návrhem a implementací SW systému, pomáhá vyhnout se chybám. Nevýhody: přínos prototypu nemusí být úměrný vynaloženým prostředkům a času, je potřeba provést odhad nákladů a přínosů; prototyp se snadno přizpůsobuje uživatelským požadavkům, uživatel může nabýt dojmu, že se tak přizpůsobí i finální systém; problémem může být přesvědčit toho, kdo projekt financuje o nutnosti prototypování atd. Obrázek viz. [VOŘ, str.147] Inkrementální přístup [VOŘ] Inkrementální (přírůstkový) vývoj aplikace si klade za cíl co nejrychlejší dosažení přínosů projektu. Klasické metodiky postupují při řešení projektu fáze po fázi, tzn. že přechod k další fázi řešení je podmíněn úspěšným dokončením celého řešení v předchozí fázi. Inkrementální vývoj aplikace naopak rozdělí řešenou aplikaci na menší celky, přičemž každá část aplikace prochází fázemi projektu samostatně. Každá verze inkrementálně vytvářené aplikace musí být provozovatelná ( k jejímu provozu nesmí být potřebné později vyvíjené části). Proto se úvodní studie rozšiřuje o návrh jádra aplikace a o návrh jednotlivých inkrementů. Inkrementální vývoj aplikace lze výhodně kombinovat s prototypovým přístupem tak, že úspěšně otestovaný prototyp se stane základem pro vytvoření příslušného inkrementu aplikace. Obrázek viz. [VOŘ, str.147]

Zdroj: [VOŘ] Jiří Voříšek, Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management Press, 1997 [ŘEP] Václav Řepa, Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress, 1999

Úloha - předpoklady: Jste vedoucím projektu vývoje IS a právě tvoříte plán tohoto projektu. Jako cílové implementační prostředí byl určen systém Oracle. Zadání: - Podle jakých kriterií se budete rozhodovat o tom, jaký přístup k vývoji IS zvolíte? - Jak se zvolený přístup k vývoji IS projeví v jeho různých aspektech (zdroje, náklady, postup projektu, čas…)?

# Software - komplexní přehled a možnosti hodnocení

Celkový přehled, resp. klasifikace softwarových produktů. Možnosti hodnocení software a možnosti a problémy řešení jejich vzájemné integrace.

Software - komplexní přehled Operační systémy - Windows, UNIX, Mac, atd. - UNIX - specializované servery, - NOVELL, WinNT - lokální počítačové sítě - MSDOS, Windows - personální počítače - Unix vznikl na základě mezinárodně přijatých standardů, Windows - de facto standard prosazený majoritním výrobcem Distribuované systémy - v současné době je trendem centralizace, nicméně hrají velkou roli, nejznámější je Internet. Databázové systémy - Oracle 8i/9i, IBM DB2, Sybase, MS SQL Server Aplikační software - SAP, BAAN, PeopleSoft, BPCS od firmy SSA Expertní systémy - používány ve zdravotnictví Komunikační základní software Významným trendem je rozvoj komunikačního software E-mail - nejrozšířenější službou, v současné době se rozvíjí možnost podpisu emailu, či certifikace. Gopher - předchůdce WWW (textová služba) World Wide Web - služba internetu, založená na hypertextu. Aplikace WWW obsahují obrázky, audio, videozáznamy atd. WAIS (Wide Area Information Server) - služba, která umožňuje vyhledávat informace v systému databází rozmístěných na různých serverch sítě, atd. Trendy v SŘBD Trendem je přesun od hierarchických a síťových SRBD k SRBD založených na relačním modelu. V poslední době se začínají prosazovat objektové přístupy do SRBD. V SRBD existují 2 skupiny produktů. 1. Správa menších databází - FoxPro, Dbase, Acces, Gupta 2. Rozsáhlé a distribuované databáze - Oracle, DB2, Sybase, Progress Obě dvě skupiny mají standardizovaný přístup přes SQL (Structured Querry Language). Mezi další významné trendy patří: - podpora různých typů dat (texty, obrázky, video, audio) - velké objemy dat - podpora řízení dlouhých transakcí, atd. Trendy v oblasti aplikačního softwaru Systémy pro automatizaci kanceláře (OIS - office information system) OIS podporuje zpracování textů (tvorba, formátování rešerše), správa dokumentů, tvorba tabulek, grafů, tvorbu obrázků, schémat a prezentaci atd. V OIS nově - podpora virtuálních týmů (work group computing) - společná práce více pracovníků na jednom dokumentu, společná evidence dokumentů. Další oblastí OIS je Workflow (např. Oracle Workflow). Tento nástroj dokáže nadefinovat tok dokumentů podnikem a odpovědnost jednotlivých funkčních míst za jednotlivé části dokumentu. Dále zajišťuje, aby se dokumenty posílaly nebo spouštěly ve správném pořadí a čase, nebo dokonce řídí průběh podnikových procesů. Význam Workflow roste z důvodu snahy o zplošťování organizačních struktur. Druhou významnou funkcí Workflow je vytváření procesního modelu podniku. Procesní model popisuje proces, který představuje optimální reakci podniku na danou událost. Procesních modelů se využívá v dokumentacích norem kvality ISO 9000. Aplikační Software (aplikační balík) software, který je vyvinut specializovanou firmou pro potřeby řízení podniku. Problém ASW je ten, že neustále musí přijímat změny legislativy, anticipovat vývoj IT. Přední firmy věnují na vývoj TASW desítky milionů dolarů ročně. Jako typické zástupce lze jmenovat R/3 od firmy SAP, BPCS od firmy SSA, Baan, Oracle Financials. Architektura je založena na modulovém principu, kde každý modul automatizuje vymezenou část podnikových procesů. Jednotlivé moduly jsou propojené. Nasazování TASW má několik kroků. Nasazování probíhá po jednotlivých procesech ve firmě nebo po jednotlivých modulech. TASW je vyvíjen ve firmách na principu generalizace, to znamená, že požadavky firem se zobecní tak aby pokrýval většinu požadavků podniku. Avšak podmínkou je úspěšné přizpůsobení specifickým podmínkám podniku. Přizpůsobování pomocí úpravy programů je riskantní, a tak se prosazuje vysoká parametrizace. Je možné nastavit: - organizační strukturu, - hospodářská střediska, - účetní osnovu atd. Dalším rysem TASW je rostoucí komplexnost a složitost TASW. - snaha o pokrytí různých typů výrob - snaha o automatizaci i těch procesů, které byly doposud méně podporované - snaha o pokrytí dalších typů podniků (pojišťovnictví, bankovnictví atd. ) Integrace funkční - nejsilněji je zřetelná mezi modulem účetnictvím a ostatními moduly. Dalším trendem je integrace TASW s ostatními produkty. Je například možné exportovat data do Excelu a tam je zpracovávat. Integrace datová - integrace neprobíhá pouze na úrovni programů, ale také na úrovni dat. Samozřejmostí je integrovaná datová základna. Další odlišnosti Více měn, odlišnosti legislativy, daňový systém, sociální a zdravotní systém, celní sazby, státní statistika, atd. Multi-jazykové prostředí – multi-jazykové uživatelské rozhraní (stejný obsah v různých jazycích)

Zdroj:

Úloha - předpoklady: Jste analytikem útvaru informatiky průmyslového podniku a připravujete komplexní inovaci informačního systému firmy. Řešíte koncepci softwarového vybavení informačního systému. Zadání: - Jaké typy softwarových prostředků budete brát v úvahu, jak je rozčleníte pro další posuzování? - Jaké hlavní společné a na druhé straně specifické parametry pro hodnocení a výběr software budete uvažovat? - Jaké hlavní problémy při řešení softwarové koncepce firmy očekáváte ?